АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016 № 590

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края

от 16.03.2017 N 126, от 03.05.2017 N 192, от 21.06.2017 N 259, от 30.08.2017 N 346, от 02.11.2017 N 494, от 08.12.2017 N 569, от 09.04.2018 N 123, от 01.06.2018 N 212, от 06.07.2018 N 281, от 15.11.2018 N 441, от 12.12.2018 N 494, от 04.04.2019 N 136, от 08.07.2019 N 277, от 12.11.2019 N 534, от 12.12.2019 N 592, от 10.04.2020 N 160, от 25.05.2020 N 239, от 06.11.2020 N 580, от 09.12.2020 N 648, от 05.04.2021 N 130, от 26.05.2021 N 239, от 07.07.2021 N 335, от 08.10.2021 N 480, от 12.11.2021 N 536, от 08.12.2021 N 595, от 18.03.2022 N 161,от 11.05.2022 N 264, от 24.06.2022 N 353,

от 31.10.2022 N 554, от 20.12.2022 N 635, от 20.12.2022 N 636, от 07.03.2023 N 79,

от 23.05.2023 N 204, от 26.09.2023 N 458, от 08.12.2023 N 571, от 13.03.2024 N 116,

от 16.05.2024 № 222, от 21.06.2024 № 284, от 26.09.2024 № 459, от 19.12.2024

№ 606, от 25.12.2024 № 635, от 21.04.2025 № 172, от 14.07.2025 № 310)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016 - 2018» годы.

2.2. Постановление Администрации города Норильска от 12.01.2016 N 08 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597».

2.3. Постановление Администрации города Норильска от 04.03.2016 N 152 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597».

2.4. Постановление Администрации города Норильска от 27.05.2016 N 305 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597».

2.5. Постановление Администрации города Норильска от 30.08.2016 N 453 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597».

2.6. Постановление Администрации города Норильска от 06.10.2016 N 503 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 N 597».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Руководитель Администрации города Норильска			Е.Ю. ПОЗДНЯКОВ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края

от 08.12.2021 N 595, от 18.03.2022 N 161, от 11.05.2022 N 264, от 24.06.2022 N 353, от 31.10.2022 N 554, от 20.12.2022 N 635, от 20.12.2022 N 636, от 07.03.2023 N 79,

от 23.05.2023 N 204, от 26.09.2023 N 458, от 08.12.2023 N 571, от 13.03.2024 N 116, от 16.05.2024 № 222, от 21.06.2024 № 284, от 26.09.2024 № 459, от 19.12.2024

№ 606, от 25.12.2024 № 635, от 21.04.2025 № 172, от 14.07.2025 № 310)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – МКУ «УКРиС»)). |
| Участники МП | МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», Управление по реновации Администрации города Норильска, МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска». |
| Цель МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2027 годов за счет всех источников финансирования составит 10 603 072,3 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 325 196,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 10 277 876,1 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2023 годов всего 6 598 767,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 309 242,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 6 289 525,4 тыс. руб., 2024 год, всего: 1 351 770,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 15 954,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 335 816,0 тыс. руб. 2025 год, всего: 1 025 725,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 1 025 725,4 тыс. руб. 2026 год, всего: 1 041 261,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 1 041 261,9 тыс. руб. 2027 год, всего: 585 547,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 585 547,4 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при корректировке бюджета на текущий финансовый год и утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, асфальтированию прилегающей территории в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%. 3. Доля выполненных проектных работ (стадия П; стадия Р) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированного на год составит 100%. 4. Уровень выполнения организационных мероприятий по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтов от заявленного количества составит 100%. 5. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора. 6. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества составит 100%. 7. Уровень выполнения мероприятий по размещению закупок от заявленного количества составит 100%. 8. Увеличится эффективность строительного контроля, определяемая исходя из финансовых ресурсов, выделенных МКУ «УКРиС» на его осуществление и проведенных проверочных мероприятий. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время, в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения ремонтно-восстановительных работ либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также осуществляется в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии, выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные объекты и сооружения получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2017 - 2027 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

- основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

- основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

- основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

- основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

- основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2017 - 2027 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП является Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Строительный контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Образование»

Основное мероприятие 1 осуществляется посредством реализации 4-х мероприятий:

- мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

- мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий, бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

В 2019 и 2020 годах были реализованы проекты по реконструкции двух зданий для размещений детских садов в районе Талнах и в Центральном районе.

Здания, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

Здания не соответствовали современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2017 - 2020 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2017 году приступили к реконструкции объекта.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Согласно разработанному техническому заданию, на объекте выполнено следующее:

- демонтажные работы и вывоз строительного мусора,

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- ввод объекта в эксплуатацию.

В 2020 году, после завершения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, в результате проведения итоговой проверки Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдано заключение о соответствии реконструируемого объекта требованиям проектной документации, энергоэффективности и пр.

В соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе в 2021 году выполнялись мероприятия по разработке раздела ОВОЗ и обновление материалов инженерных изысканий.

Реконструкция здания позволила увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях Центрального района города Норильска на 236 мест.

2. Здания МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина.

Оба здания гимназии расположены в исторической части города, запроектированы и построены в соответствии с нормативами, которые кардинально отличаются от современных требований. Срок эксплуатации здания 1 корпуса с 1950 года, здания 2 корпуса – с 1973 года.

Междуэтажные перекрытия здания 1 корпуса школы деревянные, что является грубейшим нарушением действующих норм и требований пожарной безопасности. Существующее объемно-планировочное решение пищеблока, включающего производственные помещения и обеденный зал, не соответствует санитарным нормам. В процессе эксплуатации морально и физически устарели системы жизнеобеспечения здания: электропроводка не соответствует нормативам, за период эксплуатации неоднократно возникали аварийные ситуации на проводниковой сети, с осветительной арматурой. Требуют замены системы тепловодоснабжения, канализации, включая трубопроводы и оборудование. Существующая система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой, что так же является нарушением санитарных требований. Основная часть системы вентиляции не работает. С каждым годом физический износ увеличивается, становится труднее содержать здание учреждения в удовлетворительном состоянии, осуществляя только текущее обслуживание. Приведение в соответствие данных систем невозможно без проектных решений.

Здание второго корпуса спроектировано и построено как детский сад. В здании отсутствует помещение пищеблока, что негативно сказывается на качестве предоставления услуг. Инженерные сети, включая системы электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации не соответствуют современным техническим нормам, требуют замены. Как и в первом корпусе, система вентиляции не обеспечивает необходимый воздухообмен и микроклимат в помещениях, не оборудована автоматизированной системой. Конструктивные проблемы обустройства подполья, обостряющиеся в период таяния снега, ведут к деструкции и разрушению бетонного ростверка и свай, а также обледенению инженерных коммуникаций и систем электроснабжения здания.

С целью принятия решения о функционировании и дальнейшей эксплуатации зданий, принято решение о проведении в 2019 году обследовательских и изыскательских работ, в 2020 – 2021 гг. разработки проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы.

В 2019 году выполнены обмерные работы и обследование строительных конструкций по объекту с целью оценки технического состояния и фактической несущей способности конструкций зданий для определения возможности дальнейшего проектирования и реконструкции объекта, с учетом доступности маломобильных групп населения и приведения здания в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

В 2021 году получены положительные заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

3. Здания МБУ ДО «СДЮТиЭ» СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18. В 2023 году выполнены работы по проведению научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) и государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.

Это комплекс зданий подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер», техническое состояние которых в настоящее время является неудовлетворительным, а также аварийным. В связи с этим необходимо произвести обследовательские работы и реконструкцию существующих зданий, демонтаж старых существующих зданий с последующим строительством новых.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений»

В соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направлено на охрану здоровья, обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

Распределение расходов по замене систем вентиляции объектов муниципальной собственности на 2024 - 2027 годы приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтированию территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 – 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтированию территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

В 2022 году работы по асфальтированию территорий, прилегающих к объектам общего и дошкольного образования не выполнены. Ввиду загруженности асфальтобетонного завода и недостатка асфальтобетонной смеси в муниципальном образовании город Норильск в 2022 году, а также отсутствия заявок на неоднократно размещаемые закупки, ремонтные работы по асфальтированию территории не были выполнены.

В 2023 году выполнены работы по асфальтированию территории на 8 объектах отрасли «Образование».

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

С 2022 года мероприятия по ремонтам на объектах образования реализуются в рамках указанного мероприятия.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам планируется провести такие работы как: ремонт фасадов зданий, замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения, ремонт кровель, заделка межпанельных швов зданий, ремонт крылец, тамбуров и т. д.

Кроме того, к указанным мероприятиям относятся - своевременно проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, дверных блоков, работы по ремонту систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, ремонт крылец и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

- мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 2.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»

1. В рамках МП планируется выполнить реконструкцию нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания бывшей школы № 10, не используемого по прямому назначению, для размещения творческих коллективов и клубных формирований.

На данный момент в МБУК «ГЦК» занимаются 6 творческих танцевальных коллективов (~500 детей). В связи с тем, что существующие площади помещений для занятий танцами (2 зала по 60 кв. м. каждый) не могут удовлетворить потребности коллективов, детям приходится проводить занятия в помещениях, не приспособленных для такого рода деятельности или арендовать помещения за счет добровольных взносов родителей в частных залах. Разбросанность мест проведения занятий сказывается на уровне подготовки, а также приводит к оттоку учащихся из коллективов, что в результате может привести к потере части творческих формирований.

Реконструкция объекта позволит решить проблему предоставления необходимых площадей и, тем самым, обеспечить творческие коллективы помещениями и необходимым оборудованием, ликвидировать отток участников клубных формирований, развить новые направления и форматы клубных формирований, повысить доступность культурных услуг. В результате реализации реконструкции здания участники клубных формирований получат возможность для занятия культурно-досуговой деятельностью.

Площадь здания составляет 3 764,7 кв. м. В настоящий момент инженерная и транспортная инфраструктура развита в достаточном объеме.

В настоящий момент спрос на реализацию своего творческого потенциала у жителей города Норильска достаточно высок, как у детей, так и у взрослого населения. Творческие коллективы укомплектованы – отток участников наблюдается в тех, у которых отсутствует постоянная репетиционная база либо помещение, закрепленное за данным коллективом на постоянной основе.

Воспитанники творческих коллективов, занимающихся в МБУК «ГЦК», являются неоднократными победителями и лауреатами различных конкурсов и фестивалей краевого, федерального и международного уровня.

После реконструкции в здании планируется размещение:

- творческих коллективов (танцевальных и театральных) для регулярных занятий и подготовки к общегородским мероприятиям и выступлениям;

- клубных формирований декоративно-прикладного искусства и самодеятельного народного творчества;

- репетиционных баз музыкальных коллективов;

- студии звукозаписи;

- складских помещений для хранения костюмов, реквизита и технологического оборудования;

- устройство рекреационных зон посетителей;

- выставочного зала для временных и постоянных экспозиций работ мастеров ДПИ;

- конференц-зала на 60 человек;

- кафе (с учетом приготовления блюд на сырье);

- многофункционального театрального зала;

- многофункционального спортивно-танцевального зала.

Возраст участников творческих коллективов от 4 лет.

В 2019 году выполнен комплекс работ:

- обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработка проектной документации;

- разработка рабочей документации.

В октябре 2019 года в результате проведения государственной экспертизы КГАУ «ККГЭ», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В 2020 году произведена оплата за разработку проектной документации.

В соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе в 2021 году выполнялись мероприятия по разработке раздела ОВОЗ и обновление материалов инженерных изысканий.

С 2022 по 2026 год запланирована реконструкция объекта.

2. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37.

Выбор нового здания для художественной галереи вызван, в первую очередь, необходимостью улучшения условий и безопасности хранения художественного фонда муниципальной музейной коллекции МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». В настоящее время выставочная галерея находится на первом этаже жилого здания (Талнахская, д. 78). Произведения искусства, среди которых находятся ценные экспонаты, постоянно подвергаются риску залития. В целом музейные хранилища Музея Норильска переполнены, требуется расширение помещений под эти цели. Кроме того, нынешнее экспозиционное пространство галереи по планировке, высоте потолков, тесной входной группе, отсутствию музейной инфраструктуры и техническому обеспечению не соответствует современным представлениям о качественном художественном музее и выставочном центре.

Здание, расположенное на улице Комсомольская, д. 37, представляет собой наиболее удобное и перспективное в Центральном районе города Норильска с точки зрения размещения в нем художественных фондов, отвечает базовым техническим музейным требованиям: отдельно стоящее, просторное, со свободной планировкой. Возможно адаптировать здание для посещения лиц с ограниченными возможностями по здоровью, маломобильных групп населения, смонтировать лифты и специальные подъемники. Здание не обременено статусом объекта культурного наследия, что дает возможность существенных архитектурных перестроек. Здание находится на одной из центральных улиц, имеет собственный подъезд и парковку. Фактически в городе нет других готовых зданий, потенциально пригодных для организации современного экспозиционного пространства.

Функциональное использование здания в качестве арт-центра (художественной галереи) представлено в технических характеристиках:

Здание двухэтажное, общей площадью 3537,3 м2.

1 этаж

- входная группа: информационная зона и касса, гардероб на 800-1000 мест, музейный магазин, кафе, туалетные комнаты;

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки (несущие колонны);

- лифты;

- дебаркадер (соответствует требованиям перевозки музейных экспонатов);

2 этаж

- экспозиционное пространство: зал свободной планировки;

- фондохранилище;

- служебные офисные помещения (кабинеты сотрудников);

- лифты;

- служебные туалетные комнаты.

За период 2019 - 2020 гг. проведены изыскательские работы, обмерные и обследовательские работы.

3. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16. Планируется провести обследовательские и изыскательские работы. Реконструкция здания необходима для открытия в нём нового культурно-просветительского центра в районе Кайеркан.

Мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2022 году в рамках мероприятия выполнены работы по асфальтированию территории объекта культуры - МБУК «КДЦ «Юбилейный», в районе Кайеркан.

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 2.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

С 2022 года мероприятия по ремонтам на объектах культуры реализуются в рамках указанного мероприятия.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам запланированы следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации, мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), замена оконных блоков и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 осуществляется посредством реализации 3-х мероприятий:

−  мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 3.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»

В 2024-2025 гг. планируется выполнение обследовательских и изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекте: Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов,            д. 15 А.

Реконструкция здания позволит увеличить количественные показатели занимающихся муниципальных спортивных школ, организовать качественную спортивную подготовку спортсменов, создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом жителей района Талнах, создаст условия для расширения физкультурно-оздоровительных услуг.

Мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2022 году выполнены работы по асфальтированию территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль». В 2023 году выполнены работы по устройству спортивной площадки.

В 2023 году выполнены работы по асфальтированию территории МБУ «Дворец спорта «Арктика».

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 3.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам планируется провести следующие работы: утепление и обшивка наружных стен зданий, ремонт систем ТВСиК, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, ремонт кровель зданий, электромонтажные работы, косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, и т.д.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 5 осуществляется посредством реализации 2-х мероприятий:

- 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках мероприятия в 2023 году выполнены работы по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта.

Мероприятие 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2024 годов построено 84 колумбарных стенок, по 96 ниш в каждой.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

- мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»;

- мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

#### Мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»

- Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3.

#### Основная концепция проекта – создание единого офисного центра для размещения структурных подразделений Администрации города Норильска.

- Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21. Планируется выполнить обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания с прохождением государственной экспертизы.

#### Реконструкция здания необходима для перевода муниципальных учреждений из здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7, которое находится в аварийном состоянии.

- Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу:          г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7. В 2022-2023 гг. выполнены работы на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на выполнение подрядных работ (инженерных изысканий, обследовательских и проектных работ) по объекту. В 2023 году проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации с обеспечением получения положительного заключения.

Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»

Мероприятие включает в себя:

1. Погрузо-разгрузочные работы и другие мероприятия, требуемые к выполнению при проведении ремонтно-восстановительных работ.

2. Непредвиденные работы при выполнении ремонтно-восстановительных работ.

3. Оплату содержания и технического обслуживания помещений, переданных в оперативное управление МКУ «УКРиС».

Распределение расходов по организационным мероприятиям по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтно- восстановительных работ в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2024 - 2027 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 6.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Мероприятиями по ремонтно-восстановительным работам будут охвачены все административные объекты муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества планируется провести: ремонт фасадов зданий, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий, косметический ремонт в помещениях, работы по монтажу слаботочных-кабельных сетей на административных объектах муниципальной собственности.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на 2024 – 2027 годы по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

Органом Госпожнадзора ежегодно выдаются предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок на объектах образования. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений образования вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятий ежегодно проводится инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности.

Основное мероприятие 7 осуществляется посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 7.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Распределение расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности в 2024 – 2027 годах приведены в приложении № 7 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам и значимым мероприятиям (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): Новый год, День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей, День России (12 июня), День выпускников «Сияние севера», День молодежи, День Петра и Февронии Муромских, День металлурга, День города, День государственного флага Российской Федерации, День горняка, День шахтёра, День знаний (1 сентября), Всемирный День здоровья. Для оборудования мест Крещенских купаний на озере лыжной базы «Оль-Гуль» планируется изготовление, монтаж и демонтаж конструкций.

Также планируются мероприятия по празднованию Нового года (устройство, обслуживание и демонтаж снежных городков), оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, ремонтно-восстановительными работами объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования в период 2024 – 2027 гг. приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 8 к настоящей МП.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП

«ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС/Участника | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | КЦСР |  | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование | МБ | КБ | Итого финансирование |
|  |  |  |  | (8+11+14+17) |  |  | (6+7) |  |  | (9+10) |  |  | (12+13) |  |  | (15+16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500100000 | 1 359 125,8 | 393 782,9 | 0,0 | 393 782,9 | 161 238,8 | 0,0 | 161 238,8 | 389 828,1 | 0,0 | 389 828,1 | 414 276,0 | 0,0 | 414 276,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500100400 | 3 002,0 | 2 274,5 | 0,0 | 2 274,5 | 727,5 | 0,0 | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.5. «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500100500 | 85 521,2 | 65 107,7 | 0,0 | 65 107,7 | 20 413,5 | 0,0 | 20 413,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500100700 | 1 270 602,6 | 326 400,7 | 0,0 | 326 400,7 | 140 097,8 | 0,0 | 140 097,8 | 389 828,1 | 0,0 | 389 828,1 | 414 276,0 | 0,0 | 414 276,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500200000 | 1 127 537,8 | 239 780,6 | 0,0 | 239 780,6 | 415 272,4 | 0,0 | 415 272,4 | 472 484,8 | 0,0 | 472 484,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.3. «Строительство и реконструкция объектов» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500200400 | 687 734,2 | 93 112,0 | 0,0 | 93 112,0 | 128 094,7 | 0,0 | 128 094,7 | 466 527,5 | 0,0 | 466 527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.4. «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500200500 | 685,4 | 354,8 | 0,0 | 354,8 | 330,6 | 0,0 | 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500200700 | 439 118,2 | 146 313,8 | 0,0 | 146 313,8 | 286 847,1 | 0,0 | 286 847,1 | 5 957,3 | 0,0 | 5 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500300000 | 389 510,7 | 242 280,3 | 0,0 | 242 280,3 | 128 403,9 | 0,0 | 128 403,9 | 3 060,9 | 0,0 | 3 060,9 | 15 765,6 | 0,0 | 15 765,6 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500300100 | 31 358,8 | 8 993,2 | 0,0 | 8 993,2 | 22 365,6 | 0,0 | 22 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.4. «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500300400 | 68 025,2 | 37 620,7 | 0,0 | 37 620,7 | 30 404,5 | 0,0 | 30 404,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500300700 | 290 126,7 | 195 666,4 | 0,0 | 195 666,4 | 75 633,8 | 0,0 | 75 633,8 | 3 060,9 | 0,0 | 3 060,9 | 15 765,6 | 0,0 | 15 765,6 |
| 4 | Основное мероприятие 5. «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500600000 | 15 759,3 | 8 488,3 | 0,0 | 8 488,3 | 7 271,0 | 0,0 | 7 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500600200 | 15 759,3 | 8 488,3 | 0,0 | 8 488,3 | 7 271,0 | 0,0 | 7 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 6. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500700000 | 286 207,5 | 165 074,0 | 0,0 | 165 074,0 | 90 510,8 | 0,0 | 90 510,8 | 16 623,7 | 0,0 | 16 623,7 | 13 999,0 | 0,0 | 13 999,0 |
| 5.1. | Мероприятие 6.1. «Строительство и реконструкция объектов» | Управление по реновации Администрации города Норильска/ Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500700100 | 30 814,8 | 23 954,9 | 0,0 | 23 954,9 | 6 859,9 | 0,0 | 6 859,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500700400 | 11 471,7 | 4 743,3 | 0,0 | 4 743,3 | 6 597,8 | 0,0 | 6 597,8 | 130,6 | 0,0 | 130,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Мероприятие 6.6. «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500700600 | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Мероприятие 6.7. «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500700700 | 243 326,0 | 135 780,8 | 0,0 | 135 780,8 | 77 053,1 | 0,0 | 77 053,1 | 16 493,1 | 0,0 | 16 493,1 | 13 999,0 | 0,0 | 13 999,0 |
| 6 | Основное мероприятие 7. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500800000 15008S5630 15008S5820 | 85 583,4 | 60 420,9 | 15 954,0 | 76 374,9 | 9 208,5 | 0,0 | 9 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие 7.1. «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500800100 15008S5630 | 31 018,3 | 15 511,8 | 7 590,0 | 23 101,8 | 7 916,5 | 0,0 | 7 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие 7.2. «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1500800200 15008S5820 | 54 565,1 | 44 909,1 | 8 364,0 | 53 273,1 | 1 292,0 | 0,0 | 1 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 8. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска» | 1500900140 | 178 238,8 | 88 549,6 | 0,0 | 88 549,6 | 72 963,3 | 0,0 | 72 963,3 | 16 725,9 | 0,0 | 16 725,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 9. «Обеспечение выполнения функций технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности» | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «УКРиС») | 1501000110 | 562 341,4 | 137 439,4 | 0,0 | 137 439,4 | 140 856,7 | 0,0 | 140 856,7 | 142 538,5 | 0,0 | 142 538,5 | 141 506,8 | 0,0 | 141 506,8 |
|  | ИТОГО ПО МП: |  |  | 4 004 304,7 | 1 335 816,0 | 15 954,0 | 1 351 770,0 | 1 025 725,4 | 0,0 | 1 025 725,4 | 1 041 261,9 | 0,0 | 1 041 261,9 | 585 547,4 | 0,0 | 585 547,4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отчетный финансовый период |  |  |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД; 2016 - закрытие контура здания; 2017-2020 - реконструкция; 2021 - оплата услуг | 241 430,4 | 1 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 1 287,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1 287,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здания МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина | 8384 м2 | 2019-2021 - изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы; |  | 10 454,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 10 454,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 10 454,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Здания МБУ ДО «СДЮТиЭ» СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | - | 2022 - обследовательские работы; 2023 - проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, научно-исследовательские археологические работы в виде историко-культурного научного археологического обследования и ГИКЭ земельного участка |  |  | 502,7 | 394,9 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 502,7 | 394,9 |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 502,7 | 394,9 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018-2021 - изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы; 2023-2025 - реконструкция; 2023 - оказание услуг по авторскому надзору; 2024 - оказание услуг технического заказчика и по осуществлению авторского надзора; оказание услуг по устройству термометрических скважин; визуальное и инструментальное обследование выявленных дефектов строительных конструкций 2025 - реконструкция, оказание услуг технического заказчика и по осуществлению авторского надзора 2026 - реконструкция | 776 899,3 | 492,2 |  | 109 004,5 | 77 709,5 | 123 165,6 | 466 527,5 |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 492,2 |  | 109 004,5 | 77 709,5 | 123 165,6 | 466 527,5 |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 492,2 |  | 1 680,0 | 7 305,0 | 5 200,1 |  |  |
| 5 | Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта |  | 2023 - проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  |  | 2 824,3 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 824,3 |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  | 2 824,3 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2024 - строительство; 2023 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления тех. плана объекта; 2024 - строительство 2 стенок, выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана объекта 2025 - строительство 2 стенок, выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана объекта |  | 3 867,1 | 6 133,3 | 15 418,0 | 8 488,3 | 7 271,0 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 3 867,1 | 6 133,3 | 15 418,0 | 8 488,3 | 7 271,0 |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  | 28,0 | 34,9 | 40,5 |  |  |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А | 60 000 м3/сут. | 2014 - инженерно-изыскательские работы; 2020-2021 - разработка ПСД, разработка рабочей документации, государственная экспертиза проектной документации и государственная экологическая экспертиза; 2022 - оплата государственной экспертизы проектной документации; 2023 - разработка рабочей и сметной документации с получением экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | 2 261 595,3 | 270,7 | 13 007,3 | 3 285,4 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 270,7 | 13 007,3 | 3 285,4 |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  | 16 836,4 | 270,7 | 13 007,3 | 3 285,4 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87 | 6365,5 м2 | 2021-2023 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  | 1 190,7 | 9 894,7 | 5 950,6 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 1 190,7 | 9 894,7 | 5 950,6 |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1 190,7 | 9 894,7 | 5 950,6 |  |  |  |  |
| 9 | Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5407,3 м2 | 2020 - изыскательские работы; 2022 - обследование строительных конструкций; 2022-2023 - оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика; 2023 - инженерные изыскания, услуги тех. заказчика при выполнении проектных и изыскательских работ, государственная историко-культурная экспертиза, государственная экспертиза; 2022-2024 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД с прохождением государственных экспертиз |  |  | 602,7 | 722,0 | 14 443,7 |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 602,7 | 722,0 | 14 443,7 |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 602,7 | 722,0 | 14 443,7 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  | 251,0 | 331,2 |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 251,0 | 331,2 |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 251,0 | 331,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | 3691,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 1 923,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 1 923,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1 923,2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 56 |  | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  | 236,1 | 1 485,5 |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 236,1 | 1 485,5 |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 236,1 | 1 485,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Набережная Урванцева, д. 7 | 4495,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 2 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 2 145,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 2 145,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Талнахская, д. 59, к. 1 | 2384,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 1 674,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 1 674,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1 674,2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 |  | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  | 299,1 | 1 498,5 |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 299,1 | 1 498,5 |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 299,1 | 1 498,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Б. Хмельницкого, д. 14 | 3061,56 м2 | 2020 - обмерные работы и обследование строительных конструкций; 2021 - разработка ПСД на демонтаж здания |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 11 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 15 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 248,9 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 8 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 453,9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21 | 1280,0м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания 2024 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы 2025 – обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  | 458,0 | 9 511,2 | 6 859,9 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 458,0 | 9 511,2 | 6 859,9 |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  | 458,0 | 9 511,2 | 6 859,9 |  |  |
| 22 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д.16 | 3308,0 м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы 2024 - обследовательские и изыскательские работы 2025 – обследовательские и изыскательские работы |  |  |  | 535,0 | 15 402,5 | 4 929,1 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 535,0 | 15 402,5 | 4 929,1 |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  | 535,0 | 15 402,5 | 4 929,1 |  |  |
| 23 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А | 2936,0 м2 | 2023 - обследовательские работы |  |  |  | 429,8 |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  | 429,8 |  |  |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  | 429,8 |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | 4962,0 м2 | 2024-2025 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  | 8 993,2 | 22 365,6 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 993,2 | 22 365,6 |  |  |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  |  |  | 8 993,2 | 22 365,6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 25 703,1 | 33 455,9 | 139 022,5 | 134 548,4 | 164 591,2 | 466 527,5 | 0,0 |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 25 703,1 | 33 455,9 | 139 022,5 | 134 548,4 | 164 591,2 | 466 527,5 | 0,0 |
|  | - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 21 836,1 | 27 322,6 | 16 308,0 | 55 690,5 | 39 395,2 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ ПО РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2024 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2025 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2026 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2027 г. | в т. ч. ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 5.1. | 6 | 6.1. | 7 |
|  | ВСЕГО | 804 161,7 | 72 720,1 | 579 631,8 | 69 417,7 | 415 339,4 | 9 332,3 | 444 040,6 | 3 038,4 |  |
|  | МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» | 326 400,7 | 27 400,2 | 140 097,8 | 34 753,3 | 389 828,1 | 4 559,9 | 414 276,0 | 1 464,6 |  |
|  | Дошкольные учреждения | 175 805,4 | 25 194,2 | 32 064,0 | 27 161,0 | 223 474,3 | 2 843,5 | 365 522,2 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик», корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 3 278,2 |  |  |  | 3 606,0 |  |  |  | 2024 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах |
| 2 | Здание МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  |  |  | 37 424,4 |  | 93 947,0 |  | 2026 - замена всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений по проекту, разработанному в 2022 году (1 этап) 2027 - замена всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений по проекту, разработанному в 2022 году (2 этап); ремонт крыльца |
| 3 | Здание МБДОУ «Детский сад № 8 «Тундровичок», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 |  |  |  |  | 6 322,6 |  |  |  | 2026 - ремонт центрального крыльца |
| 4 | Здание МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 3 606,0 |  |  |  | 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах |
| 5 | Здание МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 |  |  |  |  | 35 778,1 | 1 743,8 |  |  | 2026 - ремонт кровли; устройство системы «теплый пол» в 3-х группах; разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 6 | Здание МБДОУ «Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 | 86,2 | 86,2 | 6 259,1 | 6 259,1 | 36 819,0 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (5 939,6 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (319,5 тыс. руб.) 2026 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 7 | Здание МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 8 865,0 | 8 865,0 | 7 210,7 | 7 210,7 | 3 606,0 |  | 20 472,5 |  | 2024 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 194,3 тыс. руб.), разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (7 042,0 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости ( 628,7 тыс.руб.) 2025 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 194,3 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (6 016,4 тыс. руб.) 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 8 | Здание МБОУ «СШ № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 45 646,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт (облицовка) фасада по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (45 293,3 тыс. руб.); ремонт помещений (353,0 тыс. руб.) |
| 9 | Здание МБДОУ «Детский сад № 28 «Веселинка», г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 1 977,7 | 1 554,5 | 1 730,5 | 1 307,3 |  |  |  |  | 2024 - ремонт кровли крыльца (423,2 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 307,3 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (247,2 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли крыльца (423,2 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 307,3 тыс. руб.) (2 этап) |
| 10 | Здание МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | 313,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 11 | Здание МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка», г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 |  |  |  |  | 4 875,1 |  | 20 612,0 |  | 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 3-х группах 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 12 | Здание МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 7 290,2 | 7 290,2 | 5 879,4 | 5 879,4 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 881,8 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (408,4 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) |
| 13 | Здание МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 4 926,3 |  | 4 479,8 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений 2025 - ремонт помещений |
| 14 | Здание МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 |  |  |  |  | 2 835,9 |  |  |  | 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 1-й группе; замена систем водоснабжения, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт |
| 15 | Здание МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 7 398,3 | 7 398,3 | 5 971,7 | 5 971,7 | 11 171,0 |  | 20 472,5 |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 989,9 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (408,4 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) 2026 - ремонт крылец; ремонт парапетных плит кровли 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 16 | Здание МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 26 888,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт кровли (23 815,2 тыс. руб.); ремонт помещений (3 073,5 тыс. руб.) |
| 17 | Здание МБДОУ «Детский сад № 73 «Веселые человечки», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  | 1 835,9 |  |  |  | 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 1-ой группе |
| 18 | Здание МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка», корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  |  |  | 3 606,0 |  |  |  | 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах |
| 19 | Здание МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 |  |  |  |  |  |  | 21 482,6 |  | 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; ремонт кровли |
| 20 | Здание МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 51 136,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт пищеблока, замена отделки 3-х лестничных клеток (2 этап) |
| 21 | Здание МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А |  |  |  |  | 3 606,0 |  | 40 169,6 |  | 2026 - устройство системы «теплый пол» в 2-х группах 2027 - утепление плит цокольного перекрытия; ремонт системы отопления по проекту, разработанному в 2022 году |
| 22 | Здание МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок», г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 1 099,7 | 1 099,7 |  |  | 2026 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций «0» цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 23 | Здание МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 404,3 |  |  |  | 3 606,0 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2026 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах |
| 24 | Здание МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | 14 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт кровли |
| 25 | Здание МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко», г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 2 847,1 |  |  |  | 30 982,0 |  | 72 291,1 |  | 2024 - монтаж системы «теплый пол» в 2-х группах 2026 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 этап) 2027 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (2 этап) |
| 26 | Здание МБДОУ «Детский сад № 93 «Капитошка», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А |  |  |  |  | 32 694,6 |  |  |  | 2026 - ремонт бассейна; выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 27 | Здание МБДОУ «Детский сад № 95 «Снежинка», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е |  |  |  |  |  |  | 23 530,0 |  | 2027 - ремонт кровли |
| 28 | Здание МБДОУ «Детский сад № 96 «Капельки», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 |  |  | 532,8 | 532,8 |  |  | 3 000,0 |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт водоподготовки бассейна и ремонт помещений (491,2 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (41,6 тыс. руб.) 2027 - замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт |
| 29 | Здание МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица», г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  |  |  |  |  | 49 544,9 |  | 2027 - замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт |
| 30 | Здание МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 | 297,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
|  | Общеобразовательные учреждения | 150 595,3 | 2 206,0 | 108 033,8 | 7 592,3 | 166 353,8 | 1 716,4 | 48 753,8 | 1 464,6 |  |
| 1 | Здание МБОУ «СШ № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 301,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 2 | Здание МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 400,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 3 | Здание МБОУ «СШ № 3», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А |  |  |  |  | 1 389,9 | 1 004,6 | 2 000,0 |  | 2026 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; разработка ПСД на замену системы водоснабжения и канализации; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2027 - замена системы водоснабжения и канализации |
| 4 | Здание МБОУ «Лицей № 3», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 480,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 5 | Здание МАОУ «Гимназия № 4», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 725,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 6 | Здание МБОУ «Гимназия № 5», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | 435,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 7 | Здание МБОУ «СШ № 6», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 1 140,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 8 | Здание МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В |  |  | 657,0 |  |  |  |  |  | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 9 | Здание МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В |  |  | 590,5 |  |  |  |  |  | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 10 | Здание МБОУ «СШ № 8», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | 10 022,9 |  |  |  |  |  | 16 644,6 |  | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания (8 501,6 тыс. руб.), огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 521,3 тыс. руб.) 2027 - ремонт кровли; замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт |
| 11 | Здание МБОУ «СШ № 9» г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 8 298,3 |  | 738,2 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт и окраска фасада и запасных крылец здания 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения |
| 12 | Здание МБОУ «Гимназия № 11», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 |  |  | 1 056,8 |  |  |  |  |  | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (763,2 тыс. руб.); замена дефлекторов (293,6 тыс.руб.) |
| 13 | Здание МБОУ «СШ № 13», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 698,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 14 | Здание МБОУ «СШ № 13», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 2 050,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 15 | Здание МБОУ «СШ № 14», г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 2 679,3 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2027 - замена системы ТВСиК; ремонт центрального крыльца |
| 16 | Здание МБОУ «СШ № 16», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 6 779,6 | 125,0 | 3 423,0 | 125,0 |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 926,5 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 423,0 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного «фонаря» (1 430,1 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД (3 298,0 тыс. руб.) и выполнение работ по ремонту крылец (125,0 тыс. руб.) |
| 17 | Здание МБОУ «СШ № 17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 3 283,4 | 811,1 | 695,6 | 695,6 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций «0» цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (2 этап) (811,1 тыс.руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (2 472,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД ремонт несущих конструкций «0» цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 18 | Здание МБОУ «СШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодёжный, д. 19 | 1 713,8 | 130,0 | 2 780,4 | 130,0 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (1 066,6 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (1 713,8 тыс. руб.); |
| 19 | Здание МБОУ «СШ № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) | 1 053,7 | 1 053,7 |  |  | 35 452,7 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций «0» цикла государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2026 - выполнение работ по восстановлению несущих конструкций «0» цикла |
| 20 | Здание МБОУ «СШ № 27», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 13 791,7 |  |  |  | 2026 - ремонт и окраска фасада и крылец здания |
| 21 | Здание МБОУ «СШ № 28», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | 769,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 22 | Здание МБОУ «СШ № 29», г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 8 587,8 |  | 7 814,3 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт крылец по проекту, разработанному в 2022 году (7 814,3 тыс. руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (773,5 тыс.руб.) 2025 - ремонт крылец по проекту, разработанному в 2022 году |
| 23 | Здание МБОУ «СШ № 30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  | 1 000,0 |  | 115 007,7 |  | 2 000,0 |  | 2025 - выполнение ПСД (работ) по устройству пандуса 2026 - ремонт кровли; замена системы отопления по проекту, разработанному в 2020 году 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания |
| 24 | Здание МБОУ «СШ № 31», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 2 043,2 |  |  |  |  |  | 16 644,6 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (748,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного «фонаря» (1 294,6 тыс. руб.) 2027 - ремонт кровли |
| 25 | Здание МБОУ «СШ № 32», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 398,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 26 | Здание МБОУ «СШ № 36», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 1 336,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 27 | Здание МБОУ «СШ № 37», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 539,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 28 | Здание МБОУ «СШ № 38», корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 4 709,8 |  | 1 828,0 |  |  |  |  |  | 2024 - замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году (2 558,0 тыс. руб.); ремонт спортивного зала (2 151,8 тыс. руб.) 2025 - ремонт спортивного зала |
| 29 | Здание МБОУ «СШ № 39», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 2 020,6 |  | 15 540,3 | 343,8 |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (669,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного «фонаря» (1 351,0 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий (314,5 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (29,3 тыс. руб.); выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла (15 196,5 тыс. руб.) |
| 30 | Здание МБОУ «СШ № 40», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 64 175,9 |  | 64 421,7 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт фасада (облицовка) по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (63 427,0 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (438,5 тыс. руб.); ремонт дефлекторов (310,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт дефлекторов (310,4 тыс. руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (684,4 тыс. руб.); ремонт фасада (облицовка) по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (63 426,9 тыс. руб.) |
| 31 | Здание МБОУ «СШ № 41», г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 249,8 |  | 249,8 |  |  |  | 1 464,6 | 1 464,6 | 2024 - частичный ремонт кровли 2025 - частичный ремонт кровли 2027 - разработка ПСД на замену системы отопления; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 32 | Здание МБОУ «СШ № 43», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 19 630,5 | 86,2 | 6 297,9 | 6 297,9 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (86,2 тыс. руб.) (2 этап); ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением (19 544,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (5 976,9 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (321,0 тыс. руб.) |
| 33 | Здание МБОУ «СШ № 45», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | 360,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 34 | Здание МАОУ «Гимназия № 48», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 1 271,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт кровли дебаркадеров, установка пандуса |
| 35 | Здание МБУ ДО «ДДТ», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 36 | Здание МБУ ДО «ЦВР», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16 | 1 390,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
| 37 | Здание МБУ ДО «СЮТ», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе. 14 А |  |  |  |  | 329,8 | 329,8 |  |  | 2026 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 38 | Помещения МАУ ДО «ДТДМ», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  | 382,0 | 382,0 |  |  | 2026 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 39 | Здание МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 1 526,6 |  | 940,3 |  |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (586,3 тыс. руб.); ремонт цокольной забирки (940,3 тыс. руб.) 2025 - ремонт цокольной забирки |
|  | МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» | 146 313,8 | 13 236,7 | 286 847,1 | 11 376,5 | 5 957,3 | 1 090,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 14 469,9 |  | 11 225,0 |  | 4 866,9 |  |  |  | 2024 - ремонт кровли и чердачного перекрытия (2 321,6 тыс. руб.), работы по восстановлению конструкций «0» цикла (11 225,0 тыс. руб.); ремонт помещений хореографического зала (923,3 тыс. руб.) 2025 - работы по восстановлению конструкций «0» цикла 2026 - замена подвесного потолка в помещениях; ремонт помещения электрощитовой; выполнение работ по обеспечению доступа МГН в здание |
| 2 | Здание МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 6 182,9 | 6 182,9 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций «0» цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (5 855,1 тыс.руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (327,8 тыс.руб.) |
| 3 | Здание МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 497,7 |  |  |  | 1 090,4 | 1 090,4 |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 2026 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 4 | Здание МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 46 185,1 | 500,0 | 142 172,1 | 10 269,1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 860,0 тыс. руб.); замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году, ремонт помещений (42 325,1 тыс. руб.) 2025 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году (128 543,0 тыс. руб.); разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) и выполнение работ по ремонту крылец (3 360,0 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление конструкций «0» цикла, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (9 173,5 тыс. руб.); корректировка ранее разработанного проекта (595,6 тыс. руб.) |
| 5 | Здание МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 598,5 |  | 13 416,7 |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2025 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 6 | Здание МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 3 100,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт ограждения кровли и дефлекторов |
| 7 | Здание МБУ «Централизованная библиотечная система», Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А |  |  | 42 757,6 | 1 107,4 |  |  |  |  | 2025 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году (41 650,2 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт конференцзала (1 037,1 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (70,3 тыс. руб.) |
| 8 | Помещения МБУ Кинокомплекс «Родина», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 | 571,0 | 571,0 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия |
| 9 | Здание МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 55 803,8 | 4 399,4 | 74 060,6 |  |  |  |  |  | 2024 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году ( 1 этап) (49 779,6 тыс. руб.) , разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта кровли (3 893,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (277,4 тыс. руб.); государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, (228,9 тыс. руб.); осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета (1 624,8 тыс. руб.) 2025 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап), осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета |
| 10 | Здание МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 12 772,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - работы по усилению железобетонных перекрытий и устройству системы дымоудаления |
| 11 | Здание МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт ступеней центрального крыльца |
| 12 | Здание МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 1 583,4 | 1 583,4 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) |
| 13 | Здание МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 3 787,7 |  | 3 215,1 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт входной группы и запасного крыльца (3 215,1 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (572,6 тыс. руб.) 2025 - ремонт входной группы и запасного крыльца |
| 14 | Здание МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 587,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
|  | МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска» | 195 666,4 | 18 423,3 | 75 633,8 | 11 890,0 | 3 060,9 | 3 060,9 | 15 765,6 | 1 573,8 |  |
| 1 | Здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 455,8 | 455,8 | 1 312,1 |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (266,7 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (189,1 тыс. руб.) 2025 - замена плиты перекрытия по проекту, разработанному в 2022 году |
| 2 | Здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 47 | 345,2 | 345,2 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (147,6 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (197,6 тыс. руб.) |
| 3 | Здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 («Плавательный бассейн г. Норильск») | 3 338,9 | 3 338,9 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (2 этап) (2 908,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (245,0 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (185,4 тыс. руб.) |
| 4 | Здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А («Крытый каток «Льдинка») | 51 272,3 | 1 393,7 | 41 042,4 | 1 104,5 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт катка для организации круглогодичного функционирования (600,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (259,6 тыс. руб.); разработка ПСД на приточно-вытяжную вентиляцию (406,7 тыс. руб.); ремонт кровли, АКЗ несущих металлоконструкций (49 878,6 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (127,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли (39 937,9 тыс.руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (97,8 тыс.руб.); разработка ПСД на ремонт катка для организации круглогодичного функционирования (600,0 тыс. руб.); разработка ПСД на приточно-вытяжную вентиляцию (406,7 тыс. руб.) |
| 5 | Здание МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А | 16 338,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением |
| 6 | Здание МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б («Дом физической культуры») | 3 001,1 | 614,2 |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений (2 386,9 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт несущих конструкций «0» цикла и помещений цокольного этажа (614,2 тыс. руб.) |
| 7 | Здание МБУ «Дом спорта «БОКМО», г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А («Спортивный зал «Геркулес») | 834,5 | 588,1 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (588,1 тыс. руб.); ремонт деревянного цокольного перекрытия (246,4 тыс. руб.) |
| 8 | МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе («Основное здание») | 77 470,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - демонтаж (снос) здания по проекту, разработанному в 2023 году, перенос инженерных сетей |
| 9 | МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе (Очистные сооружения) | 1 905,2 |  | 1 905,2 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт локальных очистных сооружений 2025 - ремонт локальных очистных сооружений |
| 10 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 559,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт ступеней |
| 11 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 1 161,2 | 1 161,2 |  |  |  |  |  |  | 2024 - корректировка ранее разработанных проектов, разработка ПСД (950,8 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (210,4 тыс. руб.) |
| 12 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 («Спортивный зал «Солнышко») | 791,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - проведение сопутствующих общестроительных работ при проведении ремонтных работ на вводных трубопроводах |
| 13 | Объект МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 («Физкультурно-оздоровительный комплекс») | 1 297,8 | 1 297,8 | 1 172,3 | 1 172,3 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (1 172,3 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (125,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт стадиона |
| 14 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 («Ледовый Дворец спорта») | 6 621,0 |  | 3 821,8 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт центрального крыльца (3 018,6 тыс. руб.); ремонт системы канализации (3 602,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли (1 077,6 тыс.руб.); ремонт центрального крыльца (2 744,2 тыс. руб.) |
| 15 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 11 646,6 |  | 5 245,7 |  |  |  |  |  | 2024 - замена ливневой канализации и частичный ремонт кровли (2 680,6 тыс. руб.), ремонт центрального крыльца (2 565,1 тыс. руб.), устройство геотермических скважин (5 800,0 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (600,9 тыс. руб.) 2025 - ремонт центрального крыльца (2 565,1 тыс. руб.); замена ливневой канализации и частичный ремонт кровли (2 680,6 тыс. руб.) |
| 16 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 490,3 |  | 4 429,2 |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2025 - частичный ремонт кровли |
| 17 | Объект МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 7 911,0 | 7 911,0 | 7 569,5 | 7 569,5 |  |  | 15 765,6 | 1 573,8 | 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (7 569,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (341,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт стадиона 2027 - разработка ПСД на благоустройство территории; ремонт системы наружного освещения территории; разработка ПСД и антикоррозионная защита металлоконструкций; ремонт спортивного ядра |
| 18 | Помещения МБУ «Дворец спорта «Арктика», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 1 217,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт спортивного зала |
| 19 | Здание МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 13 | 7 091,9 |  | 8 537,9 | 1 446,0 |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений, замена вводных сетей ТВСиК 2025 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 446,0 тыс. руб.); ремонт помещений, замена вводных сетей ТВСиК (7 091,9 тыс. руб.) |
| 20 | Помещения МБУ «СШ № 2», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 11 |  |  |  |  | 3 060,9 | 3 060,9 |  |  | 2026 - разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта трёх крылец, внутреннего противопожарного трубопровода и монтажа системы видеонаблюдения; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости |
| 21 | Помещения МБУ «СШ № 2», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 440,4 | 440,4 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части, кроме АПС и СОУЭ) (314,8 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (125,6 тыс. руб.) |
| 22 | Здание МБУ «СШ № 5», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 1 475,5 | 877,0 | 597,7 | 597,7 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (597,7 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (279,3 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (598,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов |
|  | МУ «Администрация города Норильска» | 17 224,3 | 0,0 | 22 687,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 1 706,8 |  | 5 941,9 |  |  |  |  |  | 2024 - геофизическое обследование (1 200,0 тыс. руб.); ремонт помещений (506,8 тыс. руб.) 2025 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла, устройство геотермических скважин (5 900,6 тыс. руб.); ремонт помещений (41,3 тыс. руб.) |
| 2 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 61, пом. 67 | 1 978,9 |  | 1 953,9 |  |  |  |  |  | 2024 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (25,0 тыс. руб.); ремонт помещений (1 953,9 тыс. руб.) 2025 - ремонт помещений |
| 3 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 49, пом. 133 | 13 538,6 |  | 14 791,5 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений (8 617,7 тыс. руб.); монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2023 году (1 000,9 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (90,9 тыс. руб.); монтаж системы видеонаблюдения радиотелевизионного и электронного оборудования (3 829,1 тыс. руб.) 2025 - ремонт помещений (10 020,6 тыс. руб.); монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2023 году (1 000,9 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (90,9 тыс. руб.); монтаж системы видеонаблюдения, радиотелевизионного и электронного оборудования (3 679,1 тыс. руб.) |
|  | МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» | 12 830,7 | 0,0 | 9 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Дебаркадер, расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 55 | 8 283,0 |  | 8 283,0 |  |  |  |  |  | 2024 - устройство крытого дебаркадера для защиты грузов и работников от суровых климатических условий 2025 - устройство крытого дебаркадера для защиты грузов и работников от суровых климатических условий |
| 2 | Здание МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 4 547,7 |  | 950,0 |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы видеонаблюдения (3 067,8 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (279,9 тыс. руб.); ремонт помещений (1 200,0 тыс. руб.) 2025 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (279,9 тыс. руб.); ремонт помещений (670,1 тыс. руб.) |
|  | МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска» | 3 954,2 | 1 430,1 | 3 948,2 | 0,0 | 3 602,8 | 0,0 | 10 999,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 3 919,2 | 1 395,1 | 3 948,2 |  | 3 602,8 |  | 10 999,0 |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций «0» цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (1 395,1 тыс. руб.), ремонт центральной лестничной клетки (2 524,1 тыс. руб.) 2025 - выполнение работ по обеспечению доступа МГН в здание по проекту, разработанному в 2019 году (1 424,1 тыс. руб.); ремонт центральной лестничной клетки (2 524,1 тыс. руб.) 2026 - устройство геотермических скважин 2027 - устройство вентиляции подполья; выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла; ремонт помещений |
| 2 | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15, пом. 97, 98 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка рабочей документации по определению нагрузок на теплоснабжение |
|  | МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска» | 1 798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 1 798,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт крыльца |
|  | МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска» | 599,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 599,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - частичный ремонт и окраска фасада здания |
|  | Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике | 5 053,2 | 0,0 | 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения МБУ «Молодежный центр», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 410,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 2 | Здание МБУ «Молодежный центр», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 9 |  |  | 599,7 |  |  |  |  |  | 2025 - ремонт центрального крыльца |
| 3 | Помещения МБУ «Молодежный центр», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А | 4 642,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений |
|  | МУ «Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска» | 58 620,6 | 1 088,4 | 1 297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 2 385,7 | 1 088,4 | 1 297,3 |  |  |  |  |  | 2024 - монтаж системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2020 году (1 297,3 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 088,4 тыс. руб.) 2025 - монтаж системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2020 году |
| 2 | Отапливаемый павильон, расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, в районе стр. 1 В | 56 234,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - изготовление, поставка и монтаж отапливаемого павильона для размещения станции технического контроля (55 034,9 тыс. руб.); устройство пандуса (1 200,0 тыс. руб.) |
|  | МУ «Управление имущества Администрации города Норильска» | 21 495,2 | 8 714,4 | 21 974,4 | 7 294,7 | 12 619,2 | 350,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
| 1 | Помещения МУ «Управления имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 7 266,9 |  | 7 266,9 |  |  |  |  |  | 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году (1 866,5 тыс. руб.), ремонт крылец (5 400,4 тыс. руб.) 2025 - устройство вентиляции подполья по проекту разработанному в 2023 году (1 866,5 тыс. руб.); ремонт крылец (5 400,4 тыс. руб.) |
| 2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 2 305,8 |  | 2 305,8 |  |  |  |  |  | 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году 2025 - устройство вентиляции подполья по проекту разработанному в 2023 году |
| 3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А | 7 814,3 | 7 334,5 | 7 397,4 | 6 917,6 | 10 619,2 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 917,6 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (416,9 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (479,8 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (6 917,6 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (479,8 тыс. руб.) 2026 - выполнение работ по восстановлению конструкций «0» цикла |
| 4 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А | 1 002,8 | 1 002,8 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление конструкций «0» цикла |
| 5 | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 48, пом. 65, 66 | 2 506,0 | 377,1 | 2 506,0 | 377,1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления |
| 6 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 599,4 |  | 599,4 |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений 2025 - ремонт помещений |
| 7 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 |  |  | 1 898,9 |  | 2 000,0 | 350,0 | 3 000,0 |  | 2025 - ремонт фасада 2026 - разработка ПСД на замену системы вентиляции; замена системы отопления 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания |
|  | МКУ «Норильский городской архив» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,1 | 271,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МКУ «Норильский городской архив», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 1 А |  |  |  |  | 271,1 | 271,1 |  |  | 2026 - разработка ПСД по устройству запасного крыльца здания |
|  | МБУ «Автохозяйство» | 1 013,6 | 1 013,6 | 903,2 | 903,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 | 1 013,6 | 1 013,6 | 903,2 | 903,2 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада и крыльца здания (903,3 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (110,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт фасада и крыльца здания |
|  | МКУ «Служба спасения» | 13 190,8 | 1 413,4 | 16 410,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14 | 6 267,4 | 440,0 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС |
| 2 | Ангар быстровозводимый на территории г. Норильск, р-н Центральный, ул. Вальковская, д. 14 | 523,4 | 523,4 | 16 410,0 | 3 200,0 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на монтаж автономного ИТП 2025 - ремонт ангара (13 210,0 тыс. руб.); разработка ПСД и ремонт системы отопления (3 200,0 тыс. руб.) |
| 3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/1 | 6 400,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом н закрытую систему ГВС |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

Сведения о распределении расходов на асфальтирование территорий объектов и иных мероприятий по приведению их в удовлетворительное состояние

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2024 год | ВСЕГО 2025 год | ВСЕГО 2026 год | ВСЕГО 2027 год | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО: | 103 678,2 | 51 148,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Территория МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик», корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 3 743,2 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 827,7 м2 |
| 2 | Территория МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 | 7 623,2 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 2 346,82 м2 |
| 3 | Территория МБОУ «СШ № 24», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 13 933,3 | 10 062,6 |  |  | 2024 - устройство территории по проекту, разработанному в 2023 году (монтаж ограждения и освещения территории) 2025 - устройство территории по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) |
| 4 | Территория МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 5 063,5 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 1 327,3 м2 |
| 5 | Территория МБОУ «СШ № 17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 4 267,3 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 1 150,69 м2 |
| 6 | Территория МБОУ «СШ № 30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | 12 111,6 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 3 630,9 м2 |
| 7 | Территория МБОУ «СШ № 31», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 6 945,7 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 1 832 м2 |
| 8 | Территория МБОУ «СШ № 37», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 229,0 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 46,15 м2 |
| 9 | Территория МБОУ «СШ № 39», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 7 884,4 |  |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 1 692,7 м2 |
| 10 | Территория МБУ «СШ № 41», г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 3 306,5 | 52,4 |  |  | 2024 - асфальтирование территории площадью 450 м2 (3 253,5 тыс. руб.); ремонт поребриков (53,0 тыс. руб.) 2025 - ремонт поребриков |
| 11 | Территория МБОУ «СШ № 43», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 |  | 10 298,5 |  |  | 2025 - асфальтирование территории площадью 1955 м2 |
| 12 | Территория МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 354,8 | 330,6 |  |  | 2024 - ремонт ограждения территории 2025 - ремонт ограждения территории |
| 13 | Территория МБУ «СШ № 4», г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 466,8 |  |  |  | 2024 - ремонт ограждения территории |
| 14 | Территория МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе | 15 896,4 | 23 371,2 |  |  | 2024 - устройство спортивной площадки (2 этап) 2025 - устройство спортивной площадки (2 этап) (11 127,4 тыс. руб.); асфальтирование территории (12 243,8 тыс. руб.) |
| 15 | Территория МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 3 413,6 |  |  |  | 2024 - ремонт поребриков |
| 16 | Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 6 274,4 | 7 033,3 |  |  | 2024 - выполнение мероприятий по восстановлению спортивной площадки (5 755,5 тыс. руб.); инженерные изыскания и разработка ПСД на устройство спортивной площадки (518,9 тыс. руб.); демонтажные работы 2025 - инженерные изыскания и разработка ПСД на устройство спортивной площадки (1 210,8 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (67,0 тыс. руб.); выполнение мероприятий по восстановлению спортивной площадки (демонтажные работы) (5 755,5 тыс. руб.) |
| 17 | Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 11 569,5 |  |  |  | 2024 -выполнение мероприятий по восстановлению спортивной площадки; |
| 18 | Спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 9 А | 595,0 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт спортивной площадки |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

Сведения о распределении расходов по организационным мероприятиям для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ | ВСЕГО 2024 год | ВСЕГО 2025 год | ВСЕГО 2026 год | ВСЕГО 2027 год | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО: | 4 743,3 | 6 597,8 | 130,6 | 0,0 |  |
| 1 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию | 2 043,3 | 1 667,7 | 0,0 |  | Погрузо-разгрузочные работы и другие мероприятия, требуемые к выполнению при проведении ремонтно-восстановительных работ |
| 2 | Непредвиденные работы при выполнении капитального и текущего ремонта | 200,0 | 0,0 |  |  | Непредвиденные работы при выполнении ремонтно-восстановительных работ |
| 3 | Содержание и техническое обслуживание помещений | 2 500,0 | 4 930,1 | 130,6 |  | Оплата содержания и технического обслуживания помещений |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

Сведения о распределении расходов по замене систем вентиляции объектов муниципальной собственности

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2024 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2025 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2026 г. | в т. ч. ПСД | ВСЕГО 2027 г. | в т. ч. ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 5.1. | 6 | 6.1. | 7 |
|  | ВСЕГО | 2 274,5 | 2 274,5 | 727,5 | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Здание МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 856,6 | 856,6 | 727,5 | 727,5 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (1 этап) 2024 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (2 этап) (727,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (129,1 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (2 этап) |
| 2 | Здание МБОУ «СШ № 17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 1 417,9 | 1 417,9 |  |  |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (1 этап) 2024 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (2 этап) (1219,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (198,8 тыс. руб.) |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2024 год | в том числе ПСД |  | ВСЕГО 2025 год |  | в том числе ПСД |  | ВСЕГО 2026 год |  | в том числе ПСД |  | ВСЕГО 2027 год |  | в том числе ПСД |  | Подробное обоснование по видам выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. |  | 4 |  | 4.1. |  | 5 |  | 5.1. |  | 6 |  | 6.1. |  | 7 |  |
|  | Основное мероприятие 7. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности» | 76 374,9 | 7 619,3 |  | 9 208,5 |  | 4 826,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в т. ч. краевые средства | 15 954,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 7.1. «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования» | 23 101,8 | 6 149,7 |  | 7 916,5 |  | 3 534,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» | 8 289,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в т. ч. краевые средства | 7 590,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные учреждения | 8 289,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в т. ч. краевые средства | 7 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание МБОУ «СШ № 17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 8 289,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - ремонт актового зала (устранение нарушений требований пожарной безопасности) |  |
|  | МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» | 9 564,4 | 901,9 |  | 4 382,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Здание МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 2 744,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности по проекту, разработанному в 2023 году |  |
| 2 | Здание МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 6 820,2 | 901,9 |  | 4 382,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт зрительного зала с заменой каркаса ступенчатого пола (901,9 тыс. руб.); приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности (кроме зрительного зала) (5 918,3 тыс. руб.) 2025 - приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности (кроме зрительного зала) |  |
|  | МУ «Администрация города Норильска» | 1 402,9 | 1 402,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 1 402,9 | 1 402,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  |
|  | МКУ «Служба спасения» | 3 844,9 | 3 844,9 |  | 3 534,0 |  | 3 534,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14 | 1 836,2 | 1 836,2 |  | 1 690,8 |  | 1 690,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2025 - разработка ПСД на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  |
| 2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/1 | 2 008,7 | 2 008,7 |  | 1 843,2 |  | 1 843,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2025 - разработка ПСД на приведение объекта в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  |
| 2. | Мероприятие 7.2. «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности» | 53 273,1 | 1 469,6 |  | 1 292,0 |  | 1 292,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в т. ч. краевые средства | 8 364,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» | 44 318,1 | 748,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Дошкольные учреждения | 39 584,2 | 748,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | в т. ч. краевые средства | 8 364,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание МБДОУ «Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 | 6 994,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту, разработанному в 2023 году |  |
| 2 | Здание МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек», г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | 5 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту |  |
| 3 | Здание МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 | 599,5 | 599,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ |  |
| 4 | Здание МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 5 492,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту |  |
| 5 | Здание МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 6 866,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту, разработанному в 2022 году |  |
| 6 | Здание МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 9 162,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту, разработанному в 2022 году |  |
| в том числе краевые средства: |  | 8 364,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Здание МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 5 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту |  |
| 8 | Помещения МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18 | 148,8 | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ |  |
|  | Общеобразовательные учреждения | 4 733,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Здание МБОУ «Гимназия № 5», корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 10 А | 1 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2023 году |  |
| 2 | Здание МБОУ «СШ № 40», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 3 628,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по типовому проекту |  |
|  | МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» | 8 233,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Здание МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 2 928,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2020 году |  |
| 2 | Здание МБУ «Централизованная библиотечная система», Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | 5 305,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - модернизация системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году |  |
|  | МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска» | 216,3 | 216,3 |  | 1 292,0 |  | 1 292,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 59,4 | 59,4 |  | 331,8 |  | 331,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ; 2025 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (278,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (53,8 тыс. руб.) |  |
| 2 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 («Ледовый Дворец спорта») | 97,8 | 97,8 |  | 613,6 |  | 613,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ 2025 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (525,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (88,6 тыс. руб.) |  |
| 3 | Здание МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 59,1 | 59,1 |  | 346,6 |  | 346,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ 2025 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (293,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (53,6 тыс. руб.) |  |
|  | МУ «Управление имущества Администрации города Норильска» | 160,8 | 160,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Помещения МУ «Управления имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 160,8 | 160,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ |  |
|  | МКУ «Служба Спасения» | 344,2 | 344,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/7 | 344,2 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Поддержание сохранности действующих и

строительство новых объектов социальной

инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016

№ 590

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| № п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |  |  |  | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд. вес индикатора в МП | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | План | Факт | План |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 81,0 | 80,5 | 100,0 | 76,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2024 - 0,09; 2025 - 0,06; 2026- 0,1; 2027 - 0,07. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых ремонтные работы; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятие 1.7. |
|  |  | единиц | 34 | 33 | 46 | 35 | 22 | 23 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по замене систем вентиляции в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | 2024-2025 - 0,003. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по замене систем вентиляции; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания | Мероприятия 1.4. |
|  |  | единиц |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, на которых проведены работы по асфальтированию территорий и иные мероприятия по приведению прилегающей территории в удовлетворительное состояние в общем количестве объектов, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 100 | 60,9 | 100,0 | 73,3 | 100,0 | - | - | 2024 - 0,03; 2025 - 0,02. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по асфальтированию; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта | Мероприятия 1.5, 2.4., 3.4., 6.6. |
|  |  | единиц | 2 | 14 | 15 | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 75 | 84,6 | 100,0 | 61,5 | 100,0 | 100,0 |  | 2024-2025 - 0,02; 2026 - 0,01. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых ремонтные работы; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятие 2.7. |
|  |  | единиц | 15 | 11 | 13 | 8 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 54,5 | 75,0 | 100,0 | 71,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2024 - 0,04; 2025 - 0,03; 2026 - 0,004; 2027 - 0,005. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых ремонтные работы; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятие 3.7. |
|  |  | единиц | 6 | 12 | 21 | 15 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по программе | % | 52,6 | 94,4 | 100,0 | 47,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2024 - 0,03; 2025 - 0,04; 2026 - 0,02; 2027 - 0,01. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых ремонтные работы; Np - количество объектов, запланированных для проведения указанных работ x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации | Мероприятие 6.7. |
|  |  | единиц | 10 | 17 | 23 | 11 | 16 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Доля выполненных проектных работ (стадия П; стадия Р) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированных на год | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | - | - | 2025 - 0,005. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество разработанной проектной документации на строительство (реконструкцию); Np - количество проектной документации на строительство (реконструкцию), запланированной к разработке x 100%; Iv - значение индикатора | Акт сдачи-приемки документации | 2022 г. - мероприятия 1.1, 5.1, 6.1 2023 г. - мероприятия 1.1; 5.1; 6.1 2024 г. - мероприятие 2.3 (ул. Ленинградская, д. 7 А) 2025 г. - мероприятие 3.1. (ул. Космонавтов, д. 15 А, Октябрьская д. 21) |
|  |  | единиц | 4 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированных на год (за исключением зданий дошкольных образовательных учреждений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 2024 - 0,005; 2025 - 0,01. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции); Np - количество объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) x 100%; Iv - значение индикатора | Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта | Мероприятие 5.2. |
|  |  | единиц | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора | % | 92,6 | 86,6 | 74,0 | 71,8 | 100,0 | - | - | 2024 - 0,19; 2025 - 0,27. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений; Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации; предписания органов Государственного пожарного надзора; акты обслуживающих организаций | Мероприятие 7.1., 7.2. |
| 10 | Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества | % | 77,8 | 60,0 | 100,0 | 80,0 | - | - | - | 2024 - 0,02 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество объектов, на которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации; Np - общее количество объектов, на которых необходимо провести работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации x 100%; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ по форме КС-2; акты о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта; акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания; акты сдачи-приемки документации; предписания органов Государственного пожарного надзора; акты обслуживающих организаций, акты приема-передачи оборудования | Мероприятие 7.2. |
|  |  | единиц | 7 | 6 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 2024-2025 - 0,02. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество фактически выполненного комплекса работ по оформлению мероприятий за отчетный период; Np - плановое количество комплекса работ по оформлению мероприятий; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ; акты приема-передачи оборудования | Основное мероприятие 8. |
|  |  | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень выполнения организационных мероприятий по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденных работ при выполнении ремонтов, от заявленного количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 2024-2025 - 0,01 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество фактически выполненного комплекса работ по организационным мероприятиям за отчетный период; Np - плановое количество комплекса работ по организационным мероприятиям; Iv - значение индикатора | Отчет о реализации МП | Мероприятие 6.4. |
|  |  | единиц | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень выполнения мероприятий по размещению закупок от заявленного количества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2024-2025 - 0,27; 2026 - 0,43; 2027 - 0,46. | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - количество фактически размещенных закупок за отчетный период; Np - плановое количество закупок; Iv - значение индикатора | Дорожная карта по размещению закупок | Основное мероприятие 9. |
| 14 | Эффективность строительного контроля, определяемая исходя из финансовых ресурсов, выделенных МКУ «УКРиС» на его осуществление и проведенных проверочных мероприятий | тыс. руб. | 38,1 | 20,8 | не более 38,6 | 37,0 | не более 39,2 | не более 39,2 | не более 39,2 | 2024 - 0,272; 2025 - 0,242; 2026 - 0,436; 2027 - 0,455. | БС/ПП = Э, где БС - бюджетные средства, выделенные на исполнение полномочий (тыс. руб.); ПП - количество проведенных проверок по программе проверок (шт.) Снижение значения показателя указывает на повышение эффективности строительного контроля, проводимого МКУ «УКРиС» | Программа проведения проверок, общий журнал работ | Основное мероприятие 9. |