1. Паспорт муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности»

(далее – МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») |
| Участник МП | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, Управление жилищного фонда Администрации города Норильска |
| Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП | - подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»; - подпрограмма 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов»; - подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»; - подпрограмма 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021»; - отдельное мероприятие 1 - «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»; - отдельное мероприятие 2 - «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»; - отдельное мероприятие 4 – «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов»; - отдельное мероприятие 5 – «Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск»; - отдельное мероприятие 6 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры»; - отдельное мероприятие 9 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск»; - отдельное мероприятие 10 – «Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск»; - отдельное мероприятие 11 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства. |
| Цели МП | - комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи МП | - модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; - обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда; - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг; - повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Срок реализации МП | 2017 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017 - 2027 годов за счет всех источников финансирования составит 21 435 152,0 тыс.руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 29 700,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2021 год - 29 700,0 тыс. руб.; - краевого бюджета – 3 018 225,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2023 годы – 2 785 445,0 тыс. руб.; 2024 год – 42 138,7 тыс.руб.; 2025 год – 99 499,5 тыс.руб.; 2026 год – 45 570,9 тыс.руб.; 2027 год – 45 570,9 тыс. руб. - бюджета муниципального образования – 16 809 731,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2023 годы – 10 962 289,3 тыс.руб.; 2024 год – 3 789 206,1 тыс.руб.; 2025 год – 1 407 719,1 тыс.руб.; 2026 год – 512 177,9 тыс.руб.; 2027 год – 138 339,0 тыс. руб. - внебюджетных источников – 1 577 495,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2023 годы – 1 301 413,2 тыс.руб.; 2024 год – 87 055,2 тыс.руб.; 2025 год – 69 139,4 тыс.руб.; 2026 год – 61 229,2 тыс.руб; 2027 год – 58 658,6 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города, до 6,5 % в 2025 году; - выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения – 258 квартир в 2025-2027 гг.; - обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов инженерной инфраструктуры; - повышение надежности ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов |

## 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики муниципального образования город Норильск, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей муниципального образования город Норильск).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск, являются:

- высокий уровень износа основных фондов;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия, нерационально функционирующих затратных технологических схем.

Площадь жилищного фонда (жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах) муниципального образования город Норильск составляет 4 540,6 тыс. кв. м, это 852 многоквартирных дома, из которых:

- 470 многоквартирных домов улучшенной планировки;

- 350 многоквартирных домов типа «сталинка», «хрущевка», «индивидуальная планировка»;

- 21 многоквартирный дом гостиничного типа;

- 5 многоквартирных домов «коридорного типа»;

- 6 кирпичных многоквартирных домов в п. Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. В 60 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях Норильска их максимальный срок службы по исследованиям НГИИ составляет 25 - 30 лет. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2011 году началось строительство малоэтажного жилья на ростверках ранее снесенных аварийных строений. Три новых строения из облегченных конструкций введены в эксплуатацию в 2012 году, в 2015 году введено в эксплуатацию еще одно строение (пр-т Ленинский, 47 В).

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т. к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному на территории росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющие максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Принятие МП обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий МП:

- обеспечение безаварийного функционирования жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- стабилизация мерзлотной обстановки в основаниях многоквартирных домов и подземных инженерных сооружений (коллекторов);

- сохранение эстетического облика города;

- создание безопасных и комфортных условий проживания.

## 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целями МП являются:

- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для достижения целей планируется решить следующие ключевые задачи:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе), подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе), подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021.» (приложение № 7 к настоящей муниципальной программе);

2. Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов», подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021.»;

3. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021.»;

4. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе);

5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

6. Кроме подпрограмм, решение задач планируется обеспечить через реализацию отдельных мероприятий:

- мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»;

- мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»;

- мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде». С 1 января 2021 года данное мероприятие исключено из настоящей МП;

- мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов»;

- мероприятие 5 «Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск»;

- мероприятие 6 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры»;

- мероприятие 7 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции». С 1 января 2022 года данное мероприятие исключено из настоящей МП;

- мероприятие 8 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на выполнение проектных и (или) инженерно-изыскательских работ для проведения реконструкции на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск». С 1 января 2022 года данное мероприятие исключено из настоящей МП;

- мероприятие 9 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск»;

- мероприятие 10 «Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск»;

«мероприятие 11 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства».

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

4.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, регламентирующие реализацию МП:

- постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск» (до 2021 года в рамках реализации подпрограммы 1);

- постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 «Об осуществлении Администрацией города Норильска отдельных государственных полномочий»;

- постановление Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

- постановление Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 09.10.2024 № 477 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск».

4.2. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Администрации города Норильска изложен в приложении № 1 к настоящей МП.

4.3. Реализация отдельных мероприятий МП:

Мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – по 2019 год – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

МКУ «УЖКХ» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 15.10.2019 № 468 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» путем изменения типа муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска».

В соответствии с Распоряжением Администрации города Норильска от 29.06.2021 № 3107 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, подведомственных Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств» с 01.07.2021 МКУ «УЖКХ» является муниципальным учреждением муниципального образования город Норильск, подведомственным Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

Основными задачами МКУ «УЖКХ» являются:

- выполнение работ и исполнение функций для обеспечения реализации на территории муниципального образования город Норильск полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для управления жилищным фондом муниципального образования город Норильск, содержанию и эксплуатации муниципального жилищного фонда, объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры и элементов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования город Норильск;

- организация оперативного контроля за эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием объектов жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства, объектов муниципальной собственности коммунального и социально-культурного назначения, объектов инженерной коммуникационной инфраструктуры, объектов улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск;

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных с капитальным или текущим ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, капитальный и текущий ремонты объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;

- осуществление контроля в процессе капитального и текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий.

В своей деятельности МКУ «УЖКХ» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УЖКХ».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» в целях выполнения им функций заказчика при осуществлении капитального или текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.

Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – по 2019 год - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрации города.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утверждаемых Губернатором Красноярского края, в соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

С 2020 года постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 на Администрацию города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города) (до 2020 года - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска) возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверка достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

Постановлением Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее - Порядок).

Компенсация части расходов граждан муниципального образования город Норильск предоставляется всем исполнителям коммунальных услуг, подавшим заявление с приложением документов, указанных в Порядке.

Расходы исполнителей коммунальных услуг на коммунальные услуги превышают доходы, поступающие от граждан муниципального образования город Норильск за коммунальные услуги, поскольку граждане оплачивают услуги в пределах индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2023 № 358-уг, определяемого с 01.01.2024 по 2028 год по отношению к размеру платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из тарифов и нормативов, действующих по состоянию на декабрь 2023 года.

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края (за исключением городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения) не превышают индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Красноярскому краю, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.11.2023 № 3147-р.

На 2021 - 2027 годы долгосрочного периода предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края определяются по формуле:

ИКУМОМАКС - предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края;

maxКУМОperj - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Красноярскому краю максимален (рублей);

КУМОдекабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j - месяц года долгосрочного периода.

Средства краевого бюджета в виде субвенций поступают в бюджет муниципального образования город Норильск и предназначены для ежемесячных выплат исполнителю коммунальных услуг. Выплаты осуществляются на основании соглашения о субсидировании, заключенного до 2020 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска и исполнителем коммунальных услуг, с 2020 года между Администрацией города Норильска (Управление городского хозяйства) и исполнителем коммунальных услуг, с 01.07.2021 между Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска и исполнителем коммунальных услуг с учетом ежемесячных сверок сумм фактических субсидий, подлежащих выплате.

Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск-Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года - Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

На 01.11.2024 на территории муниципального образования город Норильск признаны аварийными 7 многоквартирных домов гостиничного типа (ул. Бауманская, д. 33, ул. Горняков, д. 14, ул. Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17; ул. Московская, д. 31,), кроме того 3 МКД по ул. Кирова, 11, ул. Шахтерская, д. 9 ул. Лауреатов, д. 75 расселены и подлежат сносу.

Средства планируется направить на ограничение доступа в выселенные аварийные дома, аварийные подъезды домов, а также в целях улучшения эстетического вида выселенных многоквартирных домов на установку, реставрацию, демонтаж баннеров на выселенных многоквартирных домах.

Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 5 «Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства)), с 01.07.2021 - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 6 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск.

Предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336.

Мероприятие 9 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск», утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 09.10.2024 № 477.

В рамках мероприятия предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации и дальнейшее строительство очистных сооружений поселка Снежногорск общей площадью 1086 кв.м., включая закупку оборудования, пусконаладочные работы.

Мероприятие 10 «Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска).

В рамках данного мероприятия осуществляется:

- разработка новой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в случае принятия нового Генерального плана муниципального образования город Норильск;

- актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в связи с актуализацией схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск.

Реализация данного мероприятия регламентирована пунктами 5.1, 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 11 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск – Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

В 2025 году в рамках данного мероприятия планируется выполнение работ по реконструкции коммуникационного канала по ул. Нансена (на участке от центральной разделительной полосы по ул. Бегичева до ул. Хантайская).

Выполнение мероприятия включено в региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Проект).

Проектом предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта общей протяженностью 1 180,2 п.м.

Целью данного мероприятия является улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению в сфере теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.

В целях реализации мероприятия предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства».

4.4. Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию подпрограмм, являются:

- в части мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» и подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, с 2020 года – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.04.2024 года - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), Управление имущества Администрации города Норильска, Управление жилищного фонда Администрации города Норильска;

- в части мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- в части подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Источниками финансирования мероприятий МП являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого бюджета, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов 2024-2027 годов по мероприятиям МП приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

## 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности МП представлен в приложении № 3 к настоящей МП.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП

| №№ п/п | Наименование нормативно-правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель | Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Норильска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск (район Центральный, Талнах, Кайеркан, Снежногорск)» | Утверждение актуальной редакции схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | II-ой квартал 2025 года, II-ой квартал 2026 года, II-ой квартал 2027 года |
| 2 | Постановление Администрации города Норильска «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск (район Центральный, Талнах, Кайеркан, Снежногорск)» | Утверждение актуальной редакции схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | IV-й квартал 2025 года |
| 3 | Постановление Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск» | Порядок предоставления из средств местного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») | II -й квартал 2025 года |
| 4 | Постановление Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск» | Порядок предоставления из средств местного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») | II -й квартал 2025 года |
| 5 | Постановление Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства» | Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») | II -й квартал 2025 года |

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

| №№ п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС/ Участника | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирова- ния тыс.руб. (9+13+17+21) | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | КЦСР |  | МБ | КБ | Внебюджетные источники | Итого финансирование 2024 год (6+7+8) | МБ | КБ | Внебюджетные источники | Итого финансирование 2025 год (10+11+12) | МБ | КБ | Внебюджетные источники | Итого финансирование 2026 год (14+15+16) | МБ | КБ | Внебюджетные источники | Итого финансирование 2027 год (18+19+20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Подпрограмма 2 "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |  | 04 2 00 00000 | 2 885 031,8 | 2 282 873,0 | 21 320,2 | - | 2 304 193,2 | 120 477,1 | 65 350,3 | - | 185 827,4 | 372 167,8 | 11 421,7 | - | 383 589,5 | - | 11 421,7 | - | 11 421,7 |
| 1.1. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10000 | 1 899 141,8 | 1 763 759,1 | - | - | 1 763 759,1 | 91 200,0 | - | - | 91 200,0 | 44 182,7 | - | - | 44 182,7 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Ремонт и окраска фасадов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10100 | 760 259,1 | 720 259,1 | - | - | 720 259,1 | 40 000,0 | - | - | 40 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10600 | 383 583,6 | 379 993,6 | - | - | 379 993,6 | 3 590,0 | - | - | 3 590,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10500 | 201 803,7 | 201 803,7 | - | - | 201 803,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Проектные работы | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 11100 | 88 877,1 | 70 612,7 | - | - | 70 612,7 | 18 264,4 | - | - | 18 264,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10800 | 227 559,2 | 227 559,2 | - | - | 227 559,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Работы по установке системы автоматизации теплового пункта | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10300 | 119 069,6 | 119 069,6 | - | - | 119 069,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Работы по установке пластинчатых теплообменников | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 11200 | 5 864,2 | 5 864,2 | - | - | 5 864,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10200 | 38 597,0 | 38 597,0 | - | - | 38 597,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Восстановление аварийных участков наружных стен МКД | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 10400 | 1 057,8 | - | - | - | - | 1 057,8 | - | - | 1 057,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Ремонт лестниц (наружных) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 11400 | 3 125,8 | - | - | - | - | 3 125,8 | - | - | 3 125,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 11500 | 69 344,7 | - | - | - | - | 25 162,0 | - | - | 25 162,0 | 44 182,7 | - | - | 44 182,7 | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт квартир в многоквартирных домах | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 30000 04 2 00 75510 | 851 414,1 | 385 038,0 | 21 320,2 | - | 406 358,2 | 28 877,1 | 65 350,3 | - | 94 227,4 | 327 985,1 | 11 421,7 | - | 339 406,8 | - | 11 421,7 | - | 11 421,7 |
| 1.2.1. | - ремонт муниципальных квартир | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 30100 | 684 883,2 | 337 208,2 | - | - | 337 208,2 | 19 689,9 | - | - | 19 689,9 | 327 985,1 | - | - | 327 985,1 | - | - | - | - |
| 1.2.2. | - осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 01 75510 04 2 02 75510 | 166 530,9 | 47 829,8 | 21 320,2 | - | 69 150,0 | 9 187,2 | 65 350,3 | - | 74 537,5 | - | 11 421,7 | - | 11 421,7 | - | 11 421,7 | - | 11 421,7 |
| 1.3. | Снос (демонтаж) аварийных (ветхих) зданий, строений, объектов незавершенного строительства, а также конструктивных элементов, оставшихся после сноса аварийных (ветхих) многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 40000 | 50 556,2 | 50 556,2 | - | - | 50 556,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Снос (демонтаж) аварийных (ветхих) зданий, строений, объектов незавершенного строительства, а также конструктивных элементов, оставшихся после сноса аварийных (ветхих) многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 40300 | 50 556,2 | 50 556,2 | - | - | 50 556,2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ"), Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска | 04 2 00 20000 | 83 519,7 | 83 519,7 | - | - | 83 519,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Проектные, изыскательские, научно-исследовательские работы | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 2 00 50000 | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 3 "Энергоэффективность и развитие энергетики" |  | 04 4 00 00000 | 290 814,7 | 8 102,0 | - | 87 055,2 | 95 157,2 | 3 061,3 | - | 69 139,4 | 72 200,7 | 1 784,5 | - | 61 229,2 | 63 013,7 | 1 784,5 | - | 58 658,6 | 60 443,1 |
| 2.1. | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  | 04 4 00 00100 | 7 455,3 | 6 270,5 | - | - | 6 270,5 | 1 184,8 | - | - | 1 184,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное | Всего, в.т.ч. | 04 4 00 00140 | 7 455,3 | 6 270,5 | - | - | 6 270,5 | 1 184,8 | - | - | 1 184,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УС |  | 1 768,5 | 1 518,5 | - | - | 1 518,5 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | УОиДО |  | 5 686,8 | 4 752,0 | - | - | 4 752,0 | 934,8 | - | - | 934,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  | 04 4 00 00200 | 186 503,2 | 1 831,5 | - | 60 678,5 | 62 510,0 | 1 876,5 | - | 39 515,9 | 41 392,4 | 1 784,5 | - | 39 515,9 | 41 300,4 | 1 784,5 | - | 39 515,9 | 41 300,4 |
| 2.2.1. | Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета холодной, горячей воды в многоквартирных домах | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 4 00 00210 | 165,8 | 73,8 | - | - | 73,8 | 92,0 | - | - | 92,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 4 00 00220 | 7 111,2 | 1 757,7 | - | - | 1 757,7 | 1 784,5 | - | - | 1 784,5 | 1 784,5 | - | - | 1 784,5 | 1 784,5 | - | - | 1 784,5 |
| 2.2.3. | Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков |  |  | 137 338,6 | - | - | 45 256,3 | 45 256,3 | - | - | 30 694,1 | 30 694,1 | - | - | 30 694,1 | 30 694,1 | - | - | 30 694,1 | 30 694,1 |
| 2.2.4. | Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования |  |  | 16 948,5 | - | - | 4 897,5 | 4 897,5 | - | - | 4 017,0 | 4 017,0 | - | - | 4 017,0 | 4 017,0 | - | - | 4 017,0 | 4 017,0 |
| 2.2.5. | Модернизация схемы внутридомового освещения |  |  | 3 577,0 | - | - | 463,0 | 463,0 | - | - | 1 038,0 | 1 038,0 | - | - | 1 038,0 | 1 038,0 | - | - | 1 038,0 | 1 038,0 |
| 2.2.6. | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях |  |  | 10 357,5 | - | - | 2 970,6 | 2 970,6 | - | - | 2 462,3 | 2 462,3 | - | - | 2 462,3 | 2 462,3 | - | - | 2 462,3 | 2 462,3 |
| 2.2.7. | Модернизация схемы наружного дворового освещения |  |  | 798,7 | - | - | 123,7 | 123,7 | - | - | 225,0 | 225,0 | - | - | 225,0 | 225,0 | - | - | 225,0 | 225,0 |
| 2.2.8. | Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры |  |  | 10 205,9 | - | - | 6 967,4 | 6 967,4 | - | - | 1 079,5 | 1 079,5 | - | - | 1 079,5 | 1 079,5 | - | - | 1 079,5 | 1 079,5 |
| 2.3. | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  | 1 025,0 | - | - | 1 025,0 | 1 025,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Замена светильников на светодиодные |  |  | 475,0 | - | - | 475,0 | 475,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты |  |  | 550,0 | - | - | 550,0 | 550,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  | 95 831,2 | - | - | 25 351,7 | 25 351,7 | - | - | 29 623,5 | 29 623,5 | - | - | 21 713,3 | 21 713,3 | - | - | 19 142,7 | 19 142,7 |
| 2.6.1. | Мероприятия, планируемые по снижению расхода топлива: |  |  | 21 823,1 | - | - | 5 712,0 | 5 712,0 | - | - | 6 016,7 | 6 016,7 | - | - | 5 059,0 | 5 059,0 | - | - | 5 035,4 | 5 035,4 |
| 2.6.1.1 | Проведение режимно-наладочных работ котлов, ТГ и ТА |  |  | 156,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,9 | 151,9 | - | - | 4,3 | 4,3 |
| 2.6.1.2 | Очистка трубных систем и оборудования |  |  | 21 124,1 | - | - | 5 440,6 | 5 440,6 | - | - | 5 745,3 | 5 745,3 | - | - | 4 907,1 | 4 907,1 | - | - | 5 031,1 | 5 031,1 |
| 2.6.1.3 | Ремонт обмуровки и теплоизоляции паровых и водогрейных котлов |  |  | 542,8 | - | - | 271,4 | 271,4 | - | - | 271,4 | 271,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2. | Мероприятия, планируемые по сокращению потерь электроэнергии |  |  | 15 320,7 | - | - | 3 619,9 | 3 619,9 | - | - | 7 915,1 | 7 915,1 | - | - | 2 229,0 | 2 229,0 | - | - | 1 556,7 | 1 556,7 |
| 2.6.3. | Мероприятия, планируемые по сокращению потребления ЭЭ на хоз.нужды АО "НТЭК" |  |  | 2 698,2 | - | - | 660,5 | 660,5 | - | - | 702,1 | 702,1 | - | - | 649,6 | 649,6 | - | - | 686,0 | 686,0 |
| 2.6.3.1 | модернизация освещения |  |  | 2 698,2 | - | - | 660,5 | 660,5 | - | - | 702,1 | 702,1 | - | - | 649,6 | 649,6 | - | - | 686,0 | 686,0 |
| 2.6.4. | Мероприятия, планируемые по сокращению потерь теплоэнергии |  |  | 41 401,3 | - | - | 11 210,2 | 11 210,2 | - | - | 11 342,7 | 11 342,7 | - | - | 10 630,7 | 10 630,7 | - | - | 8 217,7 | 8 217,7 |
| 2.6.4.1 | восстановление изоляции трубопроводов |  |  | 41 401,3 | - | - | 11 210,2 | 11 210,2 | - | - | 11 342,7 | 11 342,7 | - | - | 10 630,7 | 10 630,7 | - | - | 8 217,7 | 8 217,7 |
| 2.6.5. | Мероприятия, планируемые по сокращению потерь воды при передаче |  |  | 14 587,9 | - | - | 4 149,1 | 4 149,1 | - | - | 3 646,9 | 3 646,9 | - | - | 3 145,0 | 3 145,0 | - | - | 3 646,9 | 3 646,9 |
| 2.6.5.1 | снижение потерь воды за счет устранения неплотностей в арматуре и фланцевых соединениях. Ремонты трубопроводов |  |  | 14 587,9 | - | - | 4 149,1 | 4 149,1 | - | - | 3 646,9 | 3 646,9 | - | - | 3 145,0 | 3 145,0 | - | - | 3 646,9 | 3 646,9 |
| 3. | Подпрограмма 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» |  | 04 5 00 00000 | 2 087 460,1 | 1 084 238,3 | - | - | 1 084 238,3 | 1 003 221,8 | - | - | 1 003 221,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Ремонт общего имущества многоквартирных домов управляющими организациями |  | 04 5 00 10000 | 1 525 731,6 | 697 639,0 | - | - | 697 639,0 | 828 092,6 | - | - | 828 092,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Проектные работы | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 5 00 10100 | 20 271,0 | 17 634,7 | - | - | 17 634,7 | 2 636,3 | - | - | 2 636,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда |  | 04 5 00 10200 | 1 022 670,9 | 680 004,3 | - | - | 680 004,3 | 342 666,6 | - | - | 342 666,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Работы по установке пластинчатых теплообменников |  | 04 5 00 10300 | 6 633,2 | - | - | - | - | 6 633,2 | - | - | 6 633,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Работы по установке систем автоматизации теплового пункта |  | 04 5 00 10500 | 55 408,2 | - | - | - | - | 55 408,2 | - | - | 55 408,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Ремонт и окраска фасадов |  | 04 5 00 10700 | 279 598,0 | - | - | - | - | 279 598,0 | - | - | 279 598,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля) |  | 04 5 00 10600 | 116 663,8 | - | - | - | - | 116 663,8 | - | - | 116 663,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля) |  | 04 5 00 10800 | 18 134,9 | - | - | - | - | 18 134,9 | - | - | 18 134,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.8. | Восстановление аварийных участков наружных стен МКД |  | 04 5 00 10900 | 2 733,9 | - | - | - | - | 2 733,9 | - | - | 2 733,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.9. | Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий |  | 04 5 00 11000 | 3 617,7 | - | - | - | - | 3 617,7 | - | - | 3 617,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры |  | 04 5 00 20000 | 561 728,5 | 386 599,3 | - | - | 386 599,3 | 175 129,2 | - | - | 175 129,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 5 00 20100 | 561 728,5 | 386 599,3 | - | - | 386 599,3 | 175 129,2 | - | - | 175 129,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Отдельное мероприятие 1, всего |  |  | 517 546,9 | 130 604,1 | - | - | 130 604,1 | 130 245,5 | - | - | 130 245,5 | 129 184,2 | - | - | 129 184,2 | 127 513,1 | - | - | 127 513,1 |
| 4.1. | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 9 00 00100 | 517 546,9 | 130 604,1 | - | - | 130 604,1 | 130 245,5 | - | - | 130 245,5 | 129 184,2 | - | - | 129 184,2 | 127 513,1 | - | - | 127 513,1 |
| 5. | Отдельное мероприятие 2, всего |  |  | 123 266,1 | - | 20 818,5 | - | 20 818,5 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 |
| 5.1. | Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги | Управление городского хозяйства Администрация города Норильска | 04 9 00 75700 | 123 266,1 | - | 20 818,5 | - | 20 818,5 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 | - | 34 149,2 |
| 6. | Отдельное мероприятие 4, всего |  |  | 6 893,3 | 879,6 | - | - | 879,6 | 1 722,1 | - | - | 1 722,1 | 2 145,8 | - | - | 2 145,8 | 2 145,8 | - | - | 2 145,8 |
| 6.1. | Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 6 00 00200 | 6 893,3 | 879,6 | - | - | 879,6 | 1 722,1 | - | - | 1 722,1 | 2 145,8 | - | - | 2 145,8 | 2 145,8 | - | - | 2 145,8 |
| 7. | Отдельное мероприятие 5, всего |  |  | 13 057,0 | 1 925,0 | - | - | 1 925,0 | 5 122,0 | - | - | 5 122,0 | 3 005,0 | - | - | 3 005,0 | 3 005,0 | - | - | 3 005,0 |
| 7.1. | Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск | Управление городского хозяйства Администрация города Норильска | 04 4 00 00110 | 13 057,0 | 1 925,0 | - | - | 1 925,0 | 5 122,0 | - | - | 5 122,0 | 3 005,0 | - | - | 3 005,0 | 3 005,0 | - | - | 3 005,0 |
| 8. | Отдельное мероприятие 6, всего |  |  | 184 370,4 | 76 693,7 | - | - | 76 693,7 | 107 676,7 | - | - | 107 676,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 6 00 00600 | 184 370,4 | 76 693,7 | - | - | 76 693,7 | 107 676,7 | - | - | 107 676,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отдельное мероприятие 9, всего |  |  | 200 000,4 | 200 000,4 | - | - | 200 000,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск «Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск" | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 6 00 00800 | 200 000,4 | 200 000,4 | - | - | 200 000,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Отдельное мероприятие 10, всего |  |  | 13 444,8 | 3 890,0 | - | - | 3 890,0 | 1 773,6 | - | - | 1 773,6 | 3 890,6 | - | - | 3 890,6 | 3 890,6 | - | - | 3 890,6 |
| 10.1. | Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | Управление городского хозяйства Администрация города Норильска | 04 6 00 00900 | 13 444,8 | 3 890,0 | - | - | 3 890,0 | 1 773,6 | - | - | 1 773,6 | 3 890,6 | - | - | 3 890,6 | 3 890,6 | - | - | 3 890,6 |
| 11. | Отдельное мероприятие 11, всего |  |  | 34 419,0 | - | - | - | - | 34 419,0 | - | - | 34 419,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ "УЖКХ") | 04 6 00 00100 | 34 419,0 | - | - | - | - | 34 419,0 | - | - | 34 419,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по МП: |  |  | 6 356 304,5 | 3 789 206,1 | 42 138,7 | 87 055,2 | 3 918 400,0 | 1 407 719,1 | 99 499,5 | 69 139,4 | 1 576 358,0 | 512 177,9 | 45 570,9 | 61 229,2 | 618 978,0 | 138 339,0 | 45 570,9 | 58 658,6 | 242 568,5 |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

| №№ п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |  |  |  | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме МП) | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | План | Факт | План |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество снесенных аварийных и ветхих строений | строений | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2024 - 0,1. | количество снесенных аварийных и ветхих строений | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.3. "Снос (демонтаж) аварийных (ветхих) зданий, строений, объектов незавершенного строительства, а также конструктивных элементов, оставшихся после сноса аварийных (ветхих) многоквартирных домов" |
| 1.1.2. | Доля пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД | % | 20,7 | - | - | - | - | - | - | - | С = площадь пуст. мун. жил. пом. / общая площ. мун. жил. пом. | Реестр пустующих жилых помещений МО город Норильск и реестр муниципальных жилых помещений, предоставленный УЖФ | 1.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
| 1.1.3. | Доля фасадов МКД, находящихся в неудовлетворительном состоянии и ухудшающих внешний облик города (до 2022 года индикатор к ПП2; с 2023 года индикатор к МП) | % | - | 8,6 | 7,1 | 7,1 | 6,5 (22 237 кв.м.) | - | - | 2024 - 0,4; 2025 - 0,8 | количество фасадов (м2), находящихся в неудовлетворительном состоянии/ общее количество фасадов (м2) | Акты выполненных работ | 1.1.1."Ремонт и окраска фасадов", 3.1.5. "Ремонт и окраска фасадов" |
| 1.1.4. | Количество отремонтированных квартир (до 2022 года индикатор к ПП2; с 2023 года индикатор к МП) | ед. | - | 289 | 381 | 358 | 61 | 189 | 8 | 2024 - 0,5; 2025 - 0,15; 2026-2027 - 1 | количество отремонтированных квартир в текущем периоде | Акты выполненных работ | 1.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
| 1.1.5. | Проектные, изыскательские, научно-исследовательские работы | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 2025 - 0,05 | количество многоквартирных домов, по которым произведена оценка | Акты выполненных работ | 1.5. "Проектные, изыскательские, научно-исследовательские работы" |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Организация проведения ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля фасадов МКД, находящихся в неудовлетворительном состоянии и ухудшающих внешний облик города (до 2022 года индикатор к ПП2; с 2023 года индикатор относится к МП) | % | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | количество фасадов, находящихся в неудовлетворительном состоянии/ общее количество фасадов | Акты выполненных работ | 1.1.1."Ремонт и окраска фасадов" |
| 1.2.2. | Доля помещений в МКД "сталинской" планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий | % | 65,6 | 34,4 | 20,8 | 20,8 | 20 (1 зд.) | - | - | 2024 - 0,06 2025 - 0,3 | количество пустующих помещений с неуд.состоянием перекрытия на начало планируемого периода / общее количество пустующих помещений в МКД "сталинской" планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния перекрытий, на начало реализации программы | Акты выполненных работ | 1.1.8. "Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий" 3.1.9. Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий |
| 1.2.3. | Доля МКД, на которых восстановлена кровля, находящаяся в крайне неудовлетворительном состоянии | % | 89,5 | 93,9 | 100,0 | 97,0 | - | - | - | 2024 - 0,2 | количество МКД, на которых восстановлена кровля/ количество МКД на которых выявлена кровля в крайне неудовлетворительном состоянии | Акты выполненных работ | 1.1.2. "Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)" 1.1.3. "Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)" |
| 1.2.4. | Доля МКД, на которых выполнено восстановление аварийных участков наружных стен МКД | % | 91,7 | - | - | - | 93,6 (2 зд.) | - | - | 2025 - 0,3 | количество МКД с восстановленными участками/ количество МКД, на фасадах которых требуется восстановить аварийные участки наружных стен | Акты выполненных работ | 1.1.9. "Восстановление аварийных участков наружных стен МКД" 3.1.8. "Восстановление аварийных участков наружных стен МКД" |
| 1.2.5. | Количество отремонтированных квартир (до 2022 года индикатор к ПП2; с 2023 года индикатор относится к МП) | ед. | 273 | - | - | - | - | - | - | - | количество отремонтированных квартир в текущем периоде | Акты выполненных работ | 1.2. "Ремонт квартир в многоквартирных домах" |
| 1.2.6. | Получение проектной документации | ед. | 41 | 57 | 54 | 24 | 14 | - | - | 2024 - 0,04 2025 - 0,025 | количество выполненных проектов | Акты выполненных работ | 1.1.4. "Проектные работы" |
| 1.2.7. | Протяженность отремонтированных систем теплоснабжения и водоснабжения | м.п. | 33 287 | 23 488 | 21 473 | 21 473 | - | - | - | 2024 - 0,4 | протяженность отремонтированных систем теплоснабжения и водоснабжения | Акты выполненных работ | 1.1.5. "Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения" |
| 1.2.8. | Количество МКД, в которых выполнены работы по установке системы автоматизации теплового пункта | ед. | 11 | 19 | 23 | 23 | - | - | - | 2024 - 0,3 | количество МКД, в которых выполнены работы по установке системы автоматизации теплового пункта | Акты выполненных работ | 1.1.6."Работы по установке системы автоматизации теплового пункта" |
| 1.2.9. | Количество МКД, в которых выполнен ремонт лестниц (наружных) | ед. | 1 | 6 | - | - | 2 | - | - | 2025 - 0,3 | Количество МКД, в которых выполнен ремонт лестниц (наружных) | Акты выполненных работ | 1.1.10 Ремонт лестниц (наружных) |
| 1.2.10. | Количество строений, с выполненным ремонтом по сохранению устойчивости жилищного фонда | ед. | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2025 - 0,075 2026 - 1 | количество строений с выполненным ремонтом | Акты выполненных работ | 1.1.11. Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда |
| 1.3. | Подпрограмма 3 "Энергоэффективность и развитие энергетики" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество замененного неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное | шт. | 3922 | 3 399 | 1 116 | 1 598 | 95 | - | - | 2024 - 0,5; 2025 - 0,8 | - | Акты выполненных работ | 2.1.1. "Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное" |
| 1.3.2. | Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды | шт. | 102 | 102 | 355 | 169 | 343 | 315 | 315 | 2024 - 0,5; 2025 - 0,2; 2026 - 1; 2027 - 1. | количество установленных приборов учета, установленных согласно муниципальному заказу + количество приборов учета, самостоятельно установленных нанимателями муниципального жилищного фонда, получившими возмещение затрат | Акты выполненных работ | 2.2.1."Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах"; 2.2.2. "Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах" |
| 1.3.3. | Доля возмещенных затрат за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в части муниципальной площади | % | 93,5 | - | - | - | - | - | - | - | Объем возмещенных затрат за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в части муниципальной площади | Акты выполненных работ | 3.2.3. "Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах " |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» |  | , |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1. | Получение проектной документации | ед. | 33 | 11 | 32 | 19 | 7 | - | - | 2024 - 0,2 2025 - 0,001 | количество выполненных проектов | Акты выполненных работ | 3.1.1. "Проектные работы" |
| 1.4.2. | Количество строений, с выполненным ремонтом по сохранению устойчивости жилищного фонда | ед. | 61 | 37 | 29 | 29 | 13 | - | - | 2024 - 0,4; 2025 - 0,67 | количество строений с выполненным ремонтом | Акты выполненных работ | 3.1.2. "Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда" |
| 1.4.3. | Доля МКД, в которых установлены пластинчатые теплообменники | % | 0,7 | 2 | - | - | 2,7 (1 зд.) | - | - | 2025 - 0,008 | количество МКД, включенных в программу по установке пластинчатых теплообменников/ количество МКД, на которых требуется установка пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения | Акты выполненных работ | 3.1.3."Работы по установке пластинчатых теплообменников" 1.1.6. "Работы по установке пластинчатых теплообменников" (в 2023 г.) |
| 1.4.4. | Количество МКД, в которых выполнены работы по ремонту систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения | строений | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  | Акты выполненных работ | 3.1.4. "Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения" |
| 1.4.5. | Количество МКД, в которых выполнены работы по установке системы автоматизации теплового пункта | строений | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 2025 - 0,074 |  | Акты выполненных работ | 3.1.4. "Работы по установке систем автоматизации теплового пункта" |
| 1.4.6. | Протяженность магистральных коллекторов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | м.п. | - | 6 287,9 | 11 604,9 | 9 171,8 | 3 464 | - | - | 2024 - 0,4; 2025 - 0,238 | Фактически выполненный объем работ | Акты выполненных работ | 3.2. "Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |
| 1.4.7. | Доля МКД, на которых восстановлена кровля, находящаяся в крайне неудовлетворительном состоянии | % | - | - | - | - | 100 (8 зд.) | - | - | 2025 - 0,009 | количество МКД, на которых восстановлена кровля/ количество МКД на которых выявлена кровля в крайне неудовлетворительном состоянии | Акты выполненных работ | 3.1.6. "Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)" 3.1.7. "Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)" |
| 1.5. | Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество заключенных договоров субсидирования с управляющими организациями на выполнение работ по капитальному ремонту | шт. | - | 14 | 15 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1 | Количество заключенных договоров субсидирования с управляющими организациями на выполнение работ по капитальному ремонту | Договоры субсидирования с управляющими организациями на выполнение работ по капитальному ремонту | Отдельное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства" |
| 1.6. | Отдельное мероприятие 2 "Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1. | Уровень платы граждан за коммунальные услуги, расчитанной с учетом предельных индексов | % | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 75,20 | 99,93 (34 149,2 тыс. руб.) | 99,93 (34 149,2 тыс. руб.) | 99,93 (34 149,2 тыс. руб.) | 1 | размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги/плата за коммунальные услуги граждан, проживающих в мкд, расчитанная по ценам (тарифам) для потребителей | Статистические формы 22-ЖКХ (ресурсы), 22-ЖКХ (жилище) | Отдельное мероприятие 2 "Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги" |
| 1.7. | Отдельное мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.1. | Доля выселенных аварийных МКД, подлежащих консервации в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | количество выполненных объектов к количеству объектов по потребности текущего года | информация от УФФ о расселении МКД, акты об отключении МКД от энергоресурсов | Отдельное мероприятие 4 "Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартирных домов» |
| 1.8. | Отдельное мероприятие 5 "Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.8.1. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к концу текущего финансового года, а также порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | Постановление Администрации города Норильска | Отдельное мероприятие 5 "Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования город Норильск" |
| 1.9. | Отдельное мероприятие 6 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.1. | Выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации по объекту: «Здание очистные сооружения, общей площадью 1086 кв.м», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Норильск поселок Снежногорск, позволяющих осуществление эксплуатации объекта | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | Акты выполненных работ | Отдельное мероприятие 6 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |
| 1.9.2. | выполнение ремонта кровли очистных сооружений г. Норильск | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Акты выполненных работ | Отдельное мероприятие 6 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры" |
| 1.10. | Отдельное мероприятие 9 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск "Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Ввод в эксплуатацию очистных сооружений поселка Снежногорск в результате строительства объекта | ед. | - | - | 1 | 1 | - |  | - | 2024 - 0,3 | - | Акты выполненных работ | Отдельное мероприятие 9. "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск "Очистные сооружения поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск" |
| 1.10.2. | получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2024 - 0,7 |  | Положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.11. | Отдельное мероприятие 10 "Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск»." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Решение НГСД | Отдельное мероприятие 10 "Разработка и последующая актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск" |
| 1.12. | Отдельное мероприятие 11 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Акты выполненных работ | Отдельное мероприятие 11 "Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в целях проведения строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коллекторного хозяйства" |

### 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

### «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

### ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»), Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск |
| Задачи подпрограммы МП | - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск; - сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы МП | Сроки реализации: 2017 - 2021 годы; I этап - 2017 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2017-2021 годов за счет всех источников финансирования составил 2 760 093,0 тыс.руб., в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 2 415 842,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 450 000,0 тыс.руб.; 2018 год – 630 000,0 тыс.руб.; 2019 год – 489 461,0 тыс.руб.; 2020 год –846 381,5 тыс.руб.; - местного бюджета – 29 050,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год - 510,0 тыс.руб.; 2018 год - 1 158,1 тыс.руб.; 2019 год - 589,5 тыс.руб.; 2020 год - 1 302,3 тыс.руб.; 2021 год – 25 490,6 тыс.руб. - внебюджетных источников – 315 200,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год - 78 800,0 тыс.руб.; 2018 год - 78 800,0 тыс.руб.; 2019 год - 78 800,0 тыс.руб.; 2020 год - 78 800,0 тыс.руб. |
| Основные результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | На конец первого этапа реализации (2018 год): - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 11,3%; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%; - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 52,0 %; - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%; - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде - 2,9%. На конец второго этапа реализации (2021 год): - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене - 7,3%; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,0%; - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 44,0%; - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,2%; - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде - 2,3% |

### 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Норильск - развитый индустриальный городской округ Красноярского края, на территории которого функционируют следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, энергетическая, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и другие. Муниципальное образование город Норильск на сегодняшний день признано моногородом, градообразующим предприятием является Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - Заполярный филиал).

Являясь моногородом, Норильск представляет собой сложную структуру, в которой городской округ и Заполярный филиал - неразрывны.

Заполярный филиал в полной мере можно отнести к группе финансово-благополучных градообразующих предприятий. В то же время для функционирования самого муниципального образования город Норильск сложившаяся ситуация не является идеальной с точки зрения возможностей органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск влиять на социально-экономическое развитие территории. Имея возможность полноценного контроля и регулирования собственной хозяйственной деятельности, транспортных потоков, связывающих муниципальное образование город Норильск с удаленными более крупными населенными пунктами, Заполярный филиал оказывает существенное влияние на решение многих вопросов, касающихся жизни территории.

Город Норильск построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов и ослаблению силы ветра в дворовых территориях. Территория муниципального образования город Норильск объединяет: Центральный район, районы Кайеркан, Талнах и поселок Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2012 году построены и сданы в эксплуатацию 3 малоэтажных дома, построенных на ростверках ранее снесенных многоквартирных домов. В 2015 году введено в эксплуатацию еще одно строение.

Обеспечение муниципального образования город Норильск коммунальными услугами осуществляется из централизованных генерирующих источников транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до потребителей. Техническое состояние магистральных коллекторов играет важную роль в качественных характеристиках предоставляемых коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их обеспечения.

Общая протяженность магистральных коллекторов в Центральном районе, районах Талнах и Кайеркан составляет 60100 м. Общая протяженность трубопроводов тепловодоснабжения и канализации в магистральных коллекторах составляет:

- сети теплоснабжения - 120,2 км;

- сети водоснабжения - 58,7 км;

- сети канализации - 57 км.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в основном двухъярусное, за исключением коллекторов 1 - 3 микрорайонов района Талнах, которые выполнены непроходными. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения (далее - ТВС) и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т.к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушение связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному в регионе росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

В связи с эксплуатацией в условиях повышенной влажности кабельные конструкции в нижнем ярусе коллекторов на большом протяжении корродированы, потеряли свою несущую способность и обрушены, в результате чего кабельная продукция лежит на дне коллектора в воде и мусоре. В результате длительного нахождения в воде защитная броня корродирована, защитные оболочки потеряли свои изоляционные свойства, что является грубым нарушением требований норм и правил электробезопасности и создает угрозу жизни обслуживающему персоналу.

Обводненность и заиливание нижнего яруса всех коллекторов происходит еще и из-за отсутствия ливневой канализации и попадания большого количества бытового мусора, шлака и песка через вентиляционные люки, плиты перекрытия, поврежденные блоки.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за счет тарифной составляющей и инвестиций бюджета муниципального образования город Норильск в среднем в объеме 150 - 200 млн руб. обеспечивают безаварийное энергоснабжение муниципального образования город Норильск. Из общего объема ремонтно-восстановительных работ 90% средств используется на восстановление работоспособности инженерных сетей, оставшаяся часть - на восстановление строительной части магистральных коллекторов, что не обеспечивает потребность.

Муниципальное образование город Норильск представляет собой очаг концентрированного техногенного воздействия на природную среду. Наряду с механическими воздействиями важнейшим фактором являются также различные тепловые влияния, которые реализуются через температурное поле.

Практически отсутствие нового строительства и необходимых инвестиций на выполнение работ по модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры приводит к повышению износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

Нарушения в эксплуатации подполий зданий и нерациональные способы реконструкции подземных сооружений способствуют снижению несущей способности оснований и нарастанию деформации объектов.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Кроме того, развитие аварийной ситуации на объектах инженерной инфраструктуры ведет к неизбежному подтоплению зданий и сооружений, ухудшению мерзлотно-геологических условий оснований, растеплению грунтов, снижению несущей способности вмороженных свай, нарастанию деформаций объектов, что, в свою очередь, приведет к снижению устойчивости зданий, и, как следствие, к росту количества жилых зданий в предаварийном состоянии.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.10.2020 составляло 4 593,3 тыс. кв. м. Количество многоквартирных домов - 858.

Характеристика по срокам эксплуатации многоквартирных домов:

- до 10 лет - 4 здания, что составляет менее одного процента от общего количества;

- от 11 до 30 лет - 69 зданий – 8 %;

- от 30 до 50 лет - 487 зданий – 56,7 %;

- более 50 лет - 299 зданий – 34,8 %.

В 70 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях, где расположено муниципальное образование город Норильск, их максимальный срок службы по исследованиям Норильского индустриального института составляет 25 - 30 лет. Данные конструкции обладают низкими теплозащитными свойствами и прочностью, в настоящее время интенсивно разрушаются. В связи с тем, что газозолобетонные панели не подлежат реконструкции, данные здания являются неперспективным жильем.

Количество аварийного жилья, признанного решениями Межведомственной комиссии аварийным, подлежащим расселению и сносу, по состоянию на 01.10.2020 составляло 5 строений и 13 подъездов многоквартирных домов.

На 01.10.2020 на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числилось 242 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 162, в районе Талнах – 68, в районе Кайеркан – 12, из них

-с прогрессирующими деформациями – 76 зданий в Центральном районе Норильска;

-с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 142 здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 94, в районе Талнах – 48;

-с деформациями без дальнейшей прогрессии – 176 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 120, в районе Талнах – 56;

-по состоянию грунтов оснований фундаментов – 85 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска –40, в районе Талнах – 44, в районе Кайеркан – 1.

Точная оценка количества и степени неблагополучия состояния зданий и сооружений нуждается в специальных исследованиях и анализе (прогнозе) поведения мерзлотно-геологической ситуации на территории муниципального образования город Норильск под влиянием техногенеза, однако уже сейчас следует отметить, что от 50 - 60% (Норильск) до 0 - 15% (Талнах, Оганер, Кайеркан) всех зданий и сооружений муниципального образования город Норильск имеют деформации (той или иной степени), и требуется применение достаточно радикальных средств для повышения несущей способности оснований, чтобы обеспечивать длительную безаварийную эксплуатацию объектов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющих максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов перспективного жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

За период 2012 - 2019 годов для решения существующих проблем выполнен ряд мероприятий в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годов» и муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

- ремонт и замена инженерных сетей – 32 049 п м (2012 год – 4 180 п м, 2013 год – 3 638 п м, 2014 год – 4 220 п м, 2015 год – 2 761 п м, 2016 год – 2 938 п м, 2017 год – 1 961 п м, 2018 год – 3 425 п м, 2019 год – 4 347 п м, 2020 год – 4 579 п.м);

- завершен комплекс работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда - 264 зданий (2012 год - 13 зданий, 2013 год - 40 зданий, 2014 год - 27 зданий, 2015 год - 5 зданий, 2016 год – 22 здания, 2017 год – 42 зданий, 2018 год – 31 здание, 2019 год -35 зданий, 2020 год – 49 зданий);

- снесены аварийные и ветхие строения – 12 строений (2012 год - 3 строения, 2013 год - 3 строения, 2014 год - 1 строение, 2018 год – 2 строения, 2019 год -1 строение, 2020 год – 2 строения);

- выполнен ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда – 1 229 квартир (с 2012 по 2015 год – по 160 квартир ежегодно, в 2016 году – 22 квартиры, в 2017 году – 42 квартиры, в 2018 году – 205 квартир, в 2019 и 2020 году по 160 квартир);

- разработана проектная документация и завершен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домов: пр. Ленинский, д. 10, подъезды 1, 2, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, ул. Кирова, д. 1, подъезды 2, 3, 4, 5.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и возможно только программными методами путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

Реализация данной подпрограммы завершена в 2021 году.

### 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы являлось создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.

Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск.

### 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

В период с 2011 года по 2020 год в городе Норильске реализовывалось четырехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель».

В соответствии с заключенным Соглашением по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31.08.2010 реализовывались мероприятия в рамках данной подпрограммы.

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являлось до 2020 года - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, в 2020-2021 годах – Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

4.2. Средства бюджета муниципального образования город Норильск, в том числе субсидии, предоставляемые местному бюджету из краевого бюджета и федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы, направлялись на:

1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с разделом 1 приложения № 3 и приложением № 3.1 к настоящей подпрограмме;

2) выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с разделом 2 приложения № 3 к настоящей подпрограмме.

Работы по капитальному ремонту фундаментов в многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства;

3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с разделом 3 приложения № 3 к настоящей подпрограмме;

4) выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений в соответствии с разделом 4 приложения № 4 к настоящей подпрограмме;

5) выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (в случае возникновения при ремонте квартир необходимости ремонта (замены) перекрытий, обеспечить выполнение данных работ в соответствии с существующим проектным решением и сметными нормативами) в соответствии с разделом 5 приложения № 3 к настоящей подпрограмме.

4.3. Субсидии перечислялись бюджету муниципального образования город Норильск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий.

4.4. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 4.3 настоящей подпрограммы, осуществлялась при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляла не менее 0,1 процента от суммы субсидии.

Субсидии предоставлялись на основании Соглашения, заключенного между министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Норильска.

Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществлялось по выполненным объемам работ.

4.5. Для перечисления субсидий на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений, выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда Администрация города Норильска предоставляла в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края следующие документы:

- выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающих долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта;

- копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Документы, указанные в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, предоставлялись единовременно.

Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) предоставлялись Администрацией города Норильска получателем бюджетных средств до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Копии документов заверялись уполномоченным органом местного самоуправления.

Перечисление субсидий осуществлялось в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте полного пакета документов.

4.6. Для перечисления субсидии на выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в виде аванса в размере 30% от суммы, предусмотренной Соглашением, Администрация города Норильска предоставляла в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края следующие документы:

- выписки из решений о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающие долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам (управляющим организациям и (или) товариществам собственников жилья) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, а также на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта.

Дальнейшее предоставление субсидий осуществлялось по выполненным объемам работ и (или) услуг, превышающим сумму аванса, для чего Администрация города Норильска ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за истекшим, предоставляла в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты за разработку проектно-сметной документации, за проведение государственной экспертизы проектной документации, за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, с отметкой кредитной организации, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Перечисление субсидии осуществлялось в течение 10 рабочих дней со дня представления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте, полного пакета документов.

4.7. Администрация города Норильска предоставляла в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчеты о целевом использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Соглашением.

Отчеты о целевом использовании субсидий должны были содержать копии следующих документов:

- актов сверки выполненных работ и (или) услуг;

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию субсидий из бюджета муниципального образования город Норильск;

- платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ и (или) услуг.

4.8. Нормативным правовым актом, регламентирующим выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, являлось постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являлись средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов 2017-2021 годов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей подпрограмме МП, распределение расходов по источникам финансирования мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 4 к настоящей подпрограмме МП.

### 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

6.1. В результате реализации подпрограммы планировалось достижение целевых показателей, которые приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания и повысить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг с учетом доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг, что будет способствовать повышению качества жизни населения муниципального образования город Норильск.

6.2. К концу реализации I этапа (2018 год) достигнуты следующие результаты:

- доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 11,3%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%;

- объем ремонта инженерных сетей – 23 123 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 52,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,9%;

- количество отремонтированных квартир – 909 квартир.

6.3. К концу реализации II этапа (2021 год) достигнуты следующие результаты:

- доля магистральных коллекторов с предельно-допустимой степенью износа – 7,3%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях – 5,0%;

- объем ремонта инженерных сетей – 32 489 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 44,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений – 0,2%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,3%;

- количество отремонтированных квартир – 1 229 квартир.

6.4. Реализация подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- обеспечить устойчивое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей муниципального образования город Норильск;

- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;

- повысить эффективность использования инженерных объектов;

- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования город Норильск;

- переселить в жилые помещения, соответствующие условиям безопасности и комфортности, граждан из аварийных и ветхих жилых домов;

- снизить бюджетное финансирование на переселение жителей из аварийного жилищного фонда;

- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда.

Целевые показатели реализации подпрограммы

"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

| № п/п | Мероприятия программы | Целевой показатель | Един. измер. | Величина базового показателя до реализации программы* | 1-ый этап реализации |  |  | 2-ой этап реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Доля магистральных коллекторов нуждающихся в замене | % | 23% | 20% | 17% | 14% | 13,2% | 11,3% | 9,5% | 7% | 7% |
| 1.1.2. |  | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 5,7% | 5,6% | 5,5% | 5,4% | 5,3% | 5,2% | 5,1% | 5,0% | 5,0% |
| 1.1.3. |  | Объем ремонта инженерных сетей | пог.м. | 7 176 | 11 057 | 14 799 | 17 737 | 19 698 | 23 123 | 27 470 | 32 489 | 32 489 |
| Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда и по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов | % | 65% | 62% | 62% | 58% | 52,4% | 52% | 48% | 44,0% | - |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | Объем восстановления жилищного фонда | кв.м. | 0 | 6047 | 6047 | 11120 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реализация мероприятий по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Снос выселенных аварийных и ветхих строений | Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений | % | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | - |
| 2.2.2. |  | Объем сноса аварийных и ветхих строений | кв.м. | 20732 | 6967 | - | - | - | 10398 | 7230,7 | 15760 | - |
| 2.2.3. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде | % | 3,7% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 2,9% | 2,5% | 2,3% | - |
| 2.2.4. |  | Количество отремонтированных квартир | квартир | 320 | 480 | 640 | 662 | 704 | 909 | 1069 | 1227 | - |

* За базовое значение целевых индикаторов принят 2013 год

Перечень работ в рамках мероприятий

подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

| № п/п | Мероприятия программы | Един. измер. | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | I - этап | 2017 | 2018 | II - этап | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры | тыс.руб. | 532 964,7 | 257 760 | 128 910 | 128 850 | 275 204,7 | 128 850 | 120 864,1 | 25 490,6 |
|  |  | пог.м. | 14 752 | 5 386 | 1 961 | 3 425 | 9 366 | 4 347 | 5 019 |  |
|  | Итого по задаче 1 | тыс.руб. | 532 964,7 | 257 760 | 128 910 | 128 850 | 275 204,7 | 128 850 | 120 864,1 | 25 490,6 |
| Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | тыс.руб. | 1 822 922,8 | 762 288,6 | 320 320,0 | 441 968,6 | 1 060 634,2 | 352 771,8 | 707 862,4 | - |
|  |  | зданий | 157 | 73 | 42 | 31 | 84 | 35 | 49 | - |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | зданий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений и сносу аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Снос выселенных аварийных и ветхих строений | тыс.руб. | 84 116,1 | 20 592,2 | - | 20 592,2 | 63 523,9 | 20 692,2 | 42 831,7 | - |
|  |  | зданий | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| 2.2.2. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | тыс.руб. | 320 089,4 | 198 627,3 | 80 080,0 | 118 547,3 | 121 462,1 | 66 536,5 | 54 925,6 | - |
|  |  | квартир | 565 | 247 | 42 | 205 | 318 | 160 | 158 | - |
|  | Итого по задаче 2 | тыс.руб. | 2 227 128,3 | 981 508,1 | 400 400,0 | 581 108,1 | 1 245 620,2 | 440 000,5 | 805 619,7 | - |
|  | ИТОГО по задаче 1-2 | тыс.руб. | 2 760 093,0 | 1 239 268,1 | 529 310,0 | 709 958,1 | 1 520 824,9 | 568 850,5 | 926 483,8 | 25 490,6 |

Примечание: В 2021 году предусмотрено финансирование работ 2020 года

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Объем работ, всего, м.п.: | в том числе: |  |  |  |  | Срок реализации мероприятий | Всего инвестиций | в том числе по видам услуг, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коллектор | Инженерные коммуникации, всего: | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |  |  | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение и очистка сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ВСЕГО модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры 2017-2021: | 14752,2 | 346,5 | 14405,7 | 8362,7 | 3749,3 | 2293,7 |  | 482854,7 | 296888,9 | 104300,6 | 81665,2 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе 2017 года | 1961 | - | 1961 | 1424 | 537 | - |  | 78800 | 56131 | 22669 | - |
| 1 | Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | 833 | - | 833 | 671 | 162 | - | 2017 | 27548 | 22519 | 5029 | - |
| 2 | Магистральные сети - г.Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | 1128 | - | 1128 | 753 | 375 | - | 2017 | 51252 | 33612 | 17640 | - |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе 2018 года | 3425,1 | 140,5 | 3284,6 | 2004,3 | 900,2 | 380,1 | 16144 | 128850 | 86267 | 26743 | 15840 |
| 1 | Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | 329,6 | 15,5 | 314,1 | 212,5 | 101,6 | 0 | 2018 | 11572 | 8030 | 3542 | - |
| 2 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | 272,4 | - | 272,4 | - | - | 272,4 | 2018 | 13696 | - | - | 13696 |
| 3 | Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н.Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 307 | 75 | 232 | 120,4 | 62,4 | 49,2 | 2018 | 11574 | 7374 | 3403 | 797 |
| 4 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | 384,7 | - | 384,7 | 256 | 128,7 | - | 2018 | 13208 | 10210 | 2998 | - |
| 5 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г.Норильск (РВС от пр.Молодежный до пр.Солнечный) | 1005,8 | - | 1005,8 | 664,8 | 341 | - | 2018 | 34632 | 26545 | 8087 | - |
| 6 | Водопровод по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская). Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская) | 614,6 | - | 614,6 | 409,6 | 205 | - | 2018 | 23221 | 15564 | 7657 | - |
| 7 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, райщн Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул.Нансена и зданием МБОУ "СОШ №13, корпус 2") | 136 | - | 136 | 136 | - | - | 2018 | 3424 | 3424 | - | - |
| 8 | Коллектор г.Норильск, ул.Талнахская, д.45 | 375 | 50 | 325 | 205 | 61,5 | 58,5 | 2018 | 17523 | 15120 | 1056 | 1347 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе 2019 года | 4347,1 | 113 | 4234,1 | 2342,4 | 1051,1 | 840,6 |  | 128850 | 67316 | 22273 | 39261 |
| 1 | Канализация пр.Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | 592 | 48 | 544 | 96 | 48 | 400 | 2019 | 33768 | - | - | 33768 |
| 2 | Коллектор по ул.Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) | 308 | 21 | 287 | 123 | 94 | 70 | 2019 | 16282 | 9428 | 4481 | 2373 |
| 3 | Магистральные сети ул. Ветеранов | 340,7 | - | 340,7 | 227 | 113,7 | - | 2019 | 31449 | 23864 | 7585 | - |
| 4 | Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Коллектор по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул. 50 лет Октября - ул.Пушкина) | - | - | - | - | - | - | 2019 | 11025 | 6901 | 4124 | - |
| 5 | «Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская)» (участок от ТК 1.7 до ж/д 4 по ул. Таймырская) | 589,5 | - | 589,5 | 391,8 | 197,7 | - | 2019 | 7537 | 5955 | 1582 | - |
| 6 | Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в | 201,8 | - | 201,8 | 130,9 | 70,9 | - | 2019 | 756 | 524 | 232 | - |
| 7 | Коллектор г. Норильск ул.Набережная, д.9, д.15 | 558,6 | - | 558,6 | 328 | 158,5 | 72,1 | 2019 | 4817 | 3505 | 877 | 435 |
| 8 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.24 | 214,8 | - | 214,8 | - | - | 214,8 | 2019 | 2685 | - | - | 2685 |
| 9 | Коллектор г. Норильск ул.Хантайская, д. 13 | 222 | - | 222 | 141,1 | 71,2 | 9,7 | 2019 | 1776 | 1387 | 389 | - |
| 10 | Вводной коллектор г.Норильск, р-н Талнах, ул.Таймырская, д.32, д.30 | 454,8 | - | 454,8 | 251,4 | 129,4 | 74 | 2019 | 2388 | 1847 | 541 | - |
| 11 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Надеждинская, д. 2Г (ул. Надеждинская 2Г, в т.ч. транзитные трубопрроводы через ж/д по ул. Надеждинская 2а, ул. Шахтерская 15) | 465,4 | - | 465,4 | 304,6 | 160,8 | - | 2019 | 5152 | 3660 | 1492 | - |
| 12 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Строительная, д. 2Г (уч-к вводного коллектора) | 97,8 | 29 | 68,8 | 68,8 | - | - | 2019 | 3430 | 3430 | - | - |
| 13 | Камера переключения объектов «Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)», «Водопровод по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр .Ленинский-ул. Талнахская)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 35,1 | 15 | 20,1 | 13,2 | 6,9 | - | 2019 | 4853 | 4259 | 594 | - |
| 14 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Рудная, д.13 | 111,9 | - | 111,9 | 111,9 | - | - | 2019 | 1226 | 850 | 376 | - |
| 15 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Федоровского, д. 6 - 1, 2 к., д. 8 - 1, 2 к. | 154,7 | - | 154,7 | 154,7 | - | - | 2019 | 1706 | 1706 | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе 2020 года | 5019 | 93 | 4926 | 2592 | 1261 | 1073 |  | 120864,1 | 71260 | 24494 | 25110,1 |
| 1 | Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) | 497 | 93 | 404 | 212 | 102 | 90 | 2020 | 29642 | 16355 | 7952 | 5335 |
| 2 | Коллектор г.Норильск, ул.50 лет Октября, д.6а | 1098 | - | 1098 | 576 | 286 | 236 | 2020 | 12422,1 | 6785 | 3261 | 2376,1 |
| 3 | Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул.Павлова-ул.Московская), Водопровод по ул.Кирова (г.Норильск, ул.Павлова-ул.Московская), Коллектор по ул.Кирова (г.Норильск, ул.Кирова)" (участок от ул.Московская до ул.Советская) | 528 | - | 528 | 295 | 150 | 83 | 2020 | 15133 | 8561 | 2937 | 3635 |
| 4 | Магистральные сети ул.Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в сторону ул. Талнахская) | 514 | - | 514 | 344 | 170 | - | 2020 | 17448 | 13433 | 4015 | - |
| 5 | Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от зд. 28 по ул. Ветеранов до ж/д 21 по ул. Ветеранов) | 486 |  | 486 | 319 | 167 |  | 2020 | 12720 | 9612 | 3108 | - |
| 6 | Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Коллектор по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул. Пушкина) | 407 | - | 407 | 275 | 132 | - | 2020 | 13698 | 12037 | 1661 | - |
| 7 | Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Дудинская, 1-ТК 4.7) (на участках от ул. Дудинская, 1 до ТК 4.8 и от ТК 4.8 до КНС 4а) | 374 | - | 374 | - | - | 374 | 2020 | 11393 | - | - | 11393 |
| 8 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.36, Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.14 | 258 | - | 258 | - | - | 258 | 2020 | 2218 | - | - | 2218 |
| 9 | Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул.Бауманская, д.30, д.28 | 671 | - | 671 | 445 | 194 | 32 | 2020 | 5207 | 3785 | 1269 | 153 |
| 10 | Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул.Кравца, д.2 | 186 | - | 186 | 126 | 60 | - | 2020 | 983 | 692 | 291 | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе 2021 года |  |  |  |  |  |  |  | 25490,6 | 15914,9 | 8121,6 | 1454,1 |
| 1 | Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) |  |  |  |  |  |  | 2021 | 25490,6 | 15914,9 | 8121,6 | 1454,1 |

Примечание: В 2021 году предусмотрено финансирование работ 2020 года

2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

| №п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Серия | Площадь технического подполья | Стоимость работ на плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО сохранение устойчивости зданий жилищного фонда на 2017-2020 годы - 157 зданий |  |  |  | 1 822 922,8 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Бегичева,15 | 1966 | 1-447-С | 700 | 2 600,0 |
| 2 | ул. Бегичева, 39 | 1967 | 1-447-С | 698 | 830,0 |
| 3 | ул. Солнечный, 13 | 1981 | 111-112 | 420 | 1 520,0 |
| 4 | пр. Молодежный, 23б | 1974 | 1-335 | 1180 | 15 160,0 |
| 5 | пр. Молодежный, 27-1 | 1974 | 1-335 | 1180 | 7 240,0 |
| 6 | пр. Молодежный, 27-2 | 1974 | 1-335 | 1180 | 11 940,0 |
| 7 | ул. Бегичева, 4 | 1967 | 1-464 | 889 | 2 481,1 |
| 8 | ул. Комсомольская,45а(переходящий на 2018) | 1963 | 1-464 | 886 | 10 650,0 |
| 9 | ул. Комсомольская,45б(переходящий на 2018) | 1963 | 1-464 | 413 | 9 050,0 |
| 10 | ул. Бегичева,21(переходящий на 2018) | 1977 | 84 | 562 | 10 064,0 |
| 11 | ул. Бегичева,23(переходящий на 2018) | 1978 | 84 | 565 | 8 030,0 |
| 12 | ул. Анисимова,5 | 1974 | 1-335 | 1116 | 15 255,2 |
| 13 | пр. Ленинский, 24 к.1 | 1960 | 1-447-С | 490 | 2 193,0 |
| 14 | пр. Ленинский, 24 к.2 | 1960 | 1-447-С | 490 | 11 722,5 |
| 15 | пр. Ленинградская,14 | 1966 | 1-464-М | 655 | 635,7 |
| 16 | ул. Лауреатов,33 | 1976 | 84 | 1197 | 18 518,9 |
| 17 | ул. Московская,8 | 1973 | к-69-5 | 655 | 4 503,4 |
| 18 | ул. Талнахская,25 | 1980 | 84 | 557 | 5 711,0 |
| 19 | ул. Талнахская,59 к.2 | 1970 | 1-464м | 885 | 3 410,1 |
| 20 | ул. Ленинградская, 12а | 1970 | 1-447-С | 715 | 748,2 |
| 21 | ул. Комсомольская,19 | 1983 | 111-112 | 1085 | 2 656,5 |
| 22 | ул. Набережная Урванцева,45 -1,2,3к. (переходящий на 2018) | 1983 | 111-112 | 1553 | 15 362,6 |
| 23 | ул. Орджоникидзе,19 (переходящий на 2018) | 1965 | 1-447-С | 920 | 7 188,0 |
| 24 | ул. Талнахская,67 | 1964 | 1-447-С | 1000 | 8 654,6 |
| 25 | ул. Ленинский, 46 (переходящий на 2018) | 1964 | 1-447-С | 2811 | 8 284,7 |
| 26 | ул. Орджоникидзе,10-3к.(переходящий на 2018) | 1964 | 1-447-С | 888 | 7 372,9 |
| 27 | ул. Орджоникидзе, 18-1к. | 1964 | 1-464-М | 888 | 1 240,4 |
| 28 | ул. Завенягина 4-1 | 1959 | 1-447-С | 822 | 4 621,2 |
| 29 | ул. Ленинский, 27-2 | 1959 | 1-447-С | 886 | 5 422,7 |
| 30 | пр. Ленинский, 19-2 | 1960 | 1-447-С | 883 | 6 397,0 |
| 31 | пр. Ленинский, 37-1 | 1962 | 1-447-С | 885 | 4 390,3 |
| 32 | пр. Ленинский, 29-2 | 1961 | 1-447-С | 880 | 4 063,3 |
| 33 | ул. Мира 2 | 1972 | 1-447-С | 1117 | 2 450,0 |
| 34 | ул. Талнахская,66 | 1976 | К-69 | 2015 | 9 571,6 |
| 35 | ул. Талнахская,69 (переходящий на 2018) | 1964 | 1-447С | 1450 | 6 900,0 |
| 36 | ул. Завенягина 6-1 | 1959 | 1-447-С | 452 | 2 819,0 |
| 37 | ул. Завенягина 6-3 | 1960 | 1-447-С | 450 | 5 059,1 |
|  | ИТОГО Центральный район |  |  | 34 418 | 244 717,0 |
| Район Талнах |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Маслова,6 | 1969 | 1-447-С | 917 | 6 075,0 |
| 2 | ул. Космонавтов,15 | 1980 | К-69 | 725 | 4 466,1 |
| 3 | ул. Бауманская, д.26 ( переходящий на 2018) | 1982 | 111-84 | 600 | 213,5 |
| 4 | ул. Бауманская, д.28 ( переходящий на 2018 ) | 1980 | 111-84 | 600 | 1 836,7 |
| 5 | ул. Игарская,54 | 1976 | К-69 | 1 500 | 4 765,4 |
| 6 | ул. Таймырская,3 (переходящий на 2018) | 1973 | 1-447-С | 690 | 6 596,9 |
| 7 | ул. Диксона,4 (переходящий на 2018) | 1972 | 1-447-С | 690 | 6 229,9 |
| 8 | ул. Полярная,11 (переходящий на 2018) | 1977 | К-69 | 1 400 | 6 257,4 |
| 9 | ул. Таймырская,22 | 1970 | 1-447-С | 700 | 3 224,9 |
| 10 | ул. Федоровского,17 | 1993 | 84м | 620 | 4 429,0 |
| 11 | ул. Космонавтов, 41 | 1981 | 111-84 | 900 | 1 096,8 |
| 12 | ул. Космонавтов, 31 | 1981 | К-69 | 1 805 | 993,1 |
| 13 | ул. Первопроходцев,13 | 1982 | 84 | 1306 | 3 318,0 |
| 14 | ул. Рудная,13 | 1987 | 84 | 595 | 2 168,0 |
| 15 | ул. Рудная,25 | 1987 | 84 | 600 | 960,0 |
| 16 | ул. Енисейская 15 | 1990 | 84м | 2164 | 2 661,0 |
| 17 | ул. Новая 10 | 1984 | 111-84 | 2025 | 4 053,4 |
| 18 | ул. Новая 12 | 1984 | 111-84 | 1303 | 6 140,0 |
|  | ИТОГО район Талнах |  |  | 19 140 | 65 485,1 |
|  | Резерв |  |  |  | 10 117,9 |
|  | ВСЕГО 2017 год: | 42 здания |  | 53 558 | 320 320,0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская,45А (переходящий на 2019 год) | 1963 | 1-464 | 886 | 6 692,3 |
| 2 | ул. Комсомольская,45Б (переходящий на 2019 год) | 1963 | 1-464 | 413 | 3 650,9 |
| 3 | ул. Бегичева,21 | 1977 | 84 | 562 | 4 906,9 |
| 4 | ул. Бегичева,23 | 1978 | 84 | 565 | 4 714,5 |
| 5 | пр.Ленинский,40-1к. | 1961 | 1-447-С | 445 | 4 307,2 |
| 6 | ул. Талнахская,30 | 1979 | К-69 | 5614 | 11 310,5 |
| 7 | ул. Павлова, 3 | 1957 | сталинка | 1666 | 2 401,8 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, 6 А | 1957 | 111-112 | 723 | 2 026,1 |
| 9 | ул. Мира,1 - 4 к. | 1960 | 1-447-С | 806 | 7 938,0 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, 8 | 1991 | 111-112 | 725 | 2 611,4 |
| 11 | ул. Орджоникидзе,10-3к.(перенесен на 2019) | 1964 | 1-447-М | 888 | 4 996,0 |
| 12 | ул. Комсомольская,30 (перенесен на 2019) | 1959 | 1-447-С | 1405 | 4 487,0 |
| 13 | ул. Талнахская,66 (перенесен на 2019) | 1976 | К-69 | 2015 | 1 120,0 |
| 14 | ул. Талнахская,69 (перенесен на 2019) | 1964 | 1-447С | 1450 | 6 113,0 |
| 15 | ул. Орджоникидзе, 10-4к. (перенесен на 2019) | 1964 | 1-464-М | 650 | 7 537,4 |
| 16 | ул. Комсомольская,44 к.1 (перенесен на 2019) | 1963 | 1-447-С | 890 | 5 687,7 |
| 17 | ул. Комсомольская,44 к.2 (перенесен на 2019) | 1963 | 1-447-С | 705 | 5 502,0 |
| 18 | ул. Комсомольская,52 к.1 (перенесен на 2019) | 1963 | 1-447-С | 882 | 6 538,0 |
| 19 | ул. Орджоникидзе,4 (перенесен на 2019) | 1963 | 1-447-С | 704 | 7 526,0 |
| 20 | ул.Орджоникидзе,14 (перенесен на 2019) | 1964 | 1-447-М | 657 | 3 450,0 |
| 21 | ул.Лениградская,3к.6 (перенесен на 2019) | 1962 | 1-447С | 450 | 3 340,0 |
| 22 | ул. Михайличенко,8а (перенесен на 2019) | 1985 | 111-112 | 705 | 3 511,0 |
| 23 | ул. Бегичева,13 (переходящий на 2019 год) | 1966 | 1-447-С | 697 | 5 084,3 |
| 24 | ул. Бегичева,17 (переходящий на 2019 год) | 1966 | 1-447-С | 1326 | 9 691,3 |
| 25 | ул. Бегичева,43 (переходящий на 2019 год) | 1967 | 1-447-С | 892 | 6 681,3 |
| 26 | пр. Солнечный, 1 (переходящий на 2019 год) | 1964 | 1-447-С | 874 | 7 553,1 |
| 27 | пр. Солнечный, 3 (переходящий на 2019 год) | 1964 | 1-447-С | 415 | 4 485,2 |
| 28 | ул. Металлургов, 17 (переходящий на 2019 год) | 1973 | 84 | 2405 | 12 620,1 |
| 29 | ул. Нансена, 8 (переходящий на 2019 год) | 1969 | 1-464-м | 887 | 5 982,5 |
| 30 | ул. Нансена, 24(переходящий на 2019 год) | 1968 | 1-464-м | 893 | 8 950,8 |
| 31 | ул. Красноярская,д.5(переходящий на 2019 год) | 1966 | 1-464 | 697 | 7 468,5 |
| 32 | ул. Котульского,2 (переходящий на 2019 год) | 1967 | 1-447-С | 698 | 4 084,2 |
| 33 | ул. Котульского,3 (переходящий на 2019 год)реходящий на 2019) | 1966 | 1-447-С | 698 | 6 182,4 |
| 34 | ул. Котульского,13 (переходящий на 2019 год) | 1970 | 1-447-С | 500 | 5 097,4 |
| 35 | ул. Комсомольская,41Б (переходящий на 2019 год)реходящий на 2019) | 1964 | 1-464 | 418 | 4 060,2 |
| 36 | ул. Комсомольская,49В (переходящий на 2019 год)еходящий на 2019 ) | 1968 | 1-447С | 962 | 10 849,9 |
| 37 | ул. Б.Хмельницкого,19 (переходящий на 2019 год) | 1953 | сталинка | 2008 | 10 263,6 |
| 38 | ул. Б.Хмельницкого,21 | 1954 | сталинка | 2018 | 6 979,7 |
| 39 | ул. Б.Хмельницкого,25 | 1966 | 1-447-С | 698 | 6 944,0 |
| 40 | ул. Мира,8а | 1971 | 1-447-С | 450 | 4 162,6 |
| 41 | ул. Московская,14 | 1973 | К-69-5 | 1670 | 6 486,1 |
| 42 | ул. Ленинградская,4-2к. | 1961 | 1-447-С | 1618 | 5 615,5 |
| 43 | ул. Кирова,29 | 1958 | сталинка | 2948 | 15 657,1 |
| 44 | ул. Набережная Урванцева,45 -1,2,3к. | 1983 | 111-112 | 1553 | 16 000,0 |
| 45 | ул. Талнахская,33(проектные работы) | 1974 | 1-464-м |  | 331,3 |
| 46 | ул. Озерная,7(проектные работы) | 1993 | 84м |  | 659,1 |
| 47 | ул. Ленинградская,8 корп.3(проектные работы) | 1965 | 1-464-м |  | 286,0 |
| 48 | ул. Лауреатов,43(проектные работы) | 1978 | 84 |  | 576,3 |
| 49 | ул. Лауреатов,35(проектные работы) | 1982 | к-69 |  | 671,5 |
| 50 | ул. Кирова,25(проектные работы) | 1958 | сталинка |  | 543,3 |
| 51 | ул. Комсомольская,17(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 408,7 |
| 52 | ул. Набережная Урванцева,33(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 559,8 |
| 53 | ул. Комсомольская,25(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 546,0 |
| 54 | ул. Дзержинского,6(проектные работы) | 1961 | 1-447с |  | 257,8 |
| 55 | ул. Ленинградская,3-4к.(проектные работы) | 1962 | 1-464-м |  | 210,7 |
| 56 | ул. Ленинградская,3-5к.(проектные работы) | 1962 | 1-464-м |  | 206,6 |
| 57 | ул. Ленинградская,7-1к.(проектные работы) | 1963 | 1-464-м |  | 206,8 |
| 58 | ул. Ленинградская,9-1к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 206,5 |
| 59 | ул. Ленинградская,9-2к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 206,8 |
| 60 | ул. Ленинградская,11-2к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 210,9 |
|  | ВСЕГО Центральный район |  |  | 49 131 | 287 355,6 |
| Район Кайеркан |  |  |  |  |  |
| 61 | ул.Надеждинская,д.2в к.2 перенесен на 2019) | 1984 | 84 | 1126 | 6 902,7 |
| 62 | ул.Надеждинская,д.2б перенесен на 2019) | 1981 | 84 | 867 | 1 900,8 |
| 63 | ул. Норильская,26 (переходящий на 2019 год) | 1990 | 84 | 482 | 408,4 |
| 64 | ул. Строительная, 2в (проектные работы) | 1978 | 84 |  | 359,5 |
|  | ВСЕГО район Кайеркан |  |  | 2 475 | 9 571,4 |
| Район Талнах |  |  |  |  |  |
| 65 | ул.Дудинская,11 | 1990 | К-69 | 1 000 | 3 252,9 |
| 66 | ул.Федоровского,1 | 1990 | 111-112 | 351 | 1 914,2 |
| 67 | ул. Космонавтов,12 | 1986 | 111-112 | 1 240 | 6 512,9 |
| 68 | ул.Строителей,11А | 1992 | 111-112 | 350 | 462,3 |
| 69 | ул.Строителей,37 | 1968 | 1-447-С | 960 | 1 838,6 |
| 70 | ул.Бауманская,6 | 1978 | 111-84 | 1 200 | 6 366,8 |
| 71 | ул.Игарская,42-1к. | 1984 | 111-84 | 1 200 | 3 824,7 |
| 72 | ул.Игарская,42-2к. | 1984 | 111-84 |  | 4 545,9 |
| 73 | ул.Горняков,15 | 1969 | 1-447-С | 907 | 3 998,3 |
| 74 | ул. Космонавтов,41 | 1981 | 111-84 | 900 | 8 043,6 |
| 75 | ул. Космонавтов,19 | 1979 | 111-84 | 600 | 4 275,2 |
| 76 | ул.Космонавтов,16 | 1986 | 111-112 | 1 240 | 2 431,0 |
| 77 | ул.Космонавтов,4 | 1986 | 111-112 | 620 | 3 572,1 |
| 78 | ул.Дудинская,1-2к. | 1984 | 111-84 | 1 500 | 3 069,0 |
| 79 | ул.Строителей,29 | 1967 | 1-447-С | 960 | 2 622,5 |
| 80 | ул. Енисейская,28а(переходящий на 2019) | 1992 | 84 | 400 | 258,7 |
| 81 | ул. Енисейская, 12(переходящий на 2019) | 1983 | 84м | 1155 | 323,4 |
| 82 | ул. Первопроходцев, 10 (переходящий на 2019) | 1988 | 111-84 | 1768 | 346,7 |
| 83 | ул. Первопроходцев, 12(переходящий на 2019) | 1985 | 111-84 | 1890 | 392,1 |
| 84 | ул. Енисейская,22 (переходящий на 2019) | 1984 | 84 | 1437 | 420,0 |
| 85 | ул. Бауманская, д.26(переходящий на 2019) | 1982 | 111-84 | 600 | 3 156,6 |
| 86 | ул. Бауманская, д.28 (переходящий на 2019) | 1980 | 111-84 | 600 | 3 500,0 |
| 87 | ул. Энтузиастов,11(проектные работы) | 1982 | 84 |  | 415,0 |
| 88 | ул. Энтузиастов,1(проектные работы) | 1982 | 84 |  | 493,4 |
| 89 | ул. Рудная,23 корп.1(проектные работы) | 1987 | 84 |  | 381,1 |
| 90 | ул. Бауманская,16(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 368,0 |
| 91 | ул. Бауманская,18(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 367,9 |
| 92 | ул. Бауманская,22(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 366,7 |
| 93 | ул. Горняков,11(проектные работы) | 1969 | 1-447с |  | 247,5 |
| 94 | ул. Федоровского,3 к.2(проектные работы) | 1990 | 111-112 |  | 433,7 |
| 95 | ул. Федоровского,16 к.1(проектные работы) | 1989 | 84м |  | 367,3 |
| 96 | ул. Космонавтов,5(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 400,9 |
| 97 | ул. Федоровского,15(проектные работы) | 1980 | к-69 |  | 364,4 |
| 98 | ул. Космонавтов,27(проектные работы) | 1980 | 84 |  | 366,1 |
| 99 | ул. Космонавтов,37(проектные работы) | 1980 | 84 |  | 366,4 |
|  | ВСЕГО район Талнах |  |  | 20 878 | 70 065,9 |
|  | ВСЕГО 2018 год: | 31 здание |  | 72 484 | 366 992,9 |
|  | Погашение кредиторской задолженности 2017 года |  |  |  | 74 975,71839 |
|  | ВСЕГО 2018 год: |  | 31 здание | 72 484 | 441 968,6 |
| 2019год |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская,45А | 1963 | 1-464 | 886 | 397,1 |
| 2 | ул. Комсомольская,45Б | 1963 | 1-464 | 413 | 304,0 |
| 3 | ул. Орджоникидзе,10-3к. | 1964 | 1-464-М | 888 | 4 009,6 |
| 4 | ул. Комсомольская,30 | 1959 | 1-447-С | 1405 | 7 881,1 |
| 5 | ул. Талнахская,66 | 1976 | К-69 | 2015 | 1 066,0 |
| 6 | ул. Талнахская,69 | 1964 | 1-447С | 1450 | 7 515,2 |
| 7 | ул. Орджоникидзе, 10-4к. | 1964 | 1-464-М | 650 | 10 999,7 |
| 8 | ул. Комсомольская,44 к.1(проектные работы) | 1963 | 1-447-С | 890 | 194,5 |
| 9 | ул. Комсомольская,44 к.2(проектные работы) | 1963 | 1-447-С | 705 | 184,1 |
| 10 | ул. Комсомольская,52 к.1(проектные работы) | 1963 | 1-447-С | 882 | 192,9 |
| 11 | ул. Орджоникидзе,4(проектные работы) | 1963 | 1-447-С | 704 | 182,9 |
| 12 | ул.Орджоникидзе,14 | 1964 | 1-464-М | 657 | 5 782,0 |
| 13 | ул.Лениградская,3к.6 | 1962 | 1-447-С | 450 | 4 280,7 |
| 14 | ул. Михайличенко,8а | 1985 | 111-112 | 705 | 11 049,0 |
| 15 | ул. Бегичева,13 (переходящий на 2020 год) | 1966 | 1-447-С | 697 | 380,0 |
| 16 | ул. Бегичева,43 (переходящий на 2020 год) | 1967 | 1-447-С | 892 | 486,0 |
| 17 | ул. Солнечный, 1 | 1964 | 1-447-С | 874 | 434,7 |
| 18 | ул. Солнечный, 3 | 1964 | 1-447-С | 415 | 272,4 |
| 19 | ул. Металлургов, 17 | 1973 | 84 | 2405 | 3 894,2 |
| 20 | ул. Нансена, 8 | 1969 | 1-464-м | 887 | 412,5 |
| 21 | ул. Нансена, 24 | 1968 | 1-464-м | 893 | 1 028,2 |
| 22 | ул. Красноярская, 5 | 1966 | 1-464 | 697 | 692,3 |
| 23 | ул. Котульского,2 | 1967 | 1-447-С | 698 | 321,4 |
| 24 | ул. Котульского,3 | 1966 | 1-447-С | 698 | 454,3 |
| 25 | ул. Котульского,13 | 1970 | 1-447-С | 500 | 262,5 |
| 26 | ул. Комсомольская,41Б | 1964 | 1-464 | 418 | 262,0 |
| 27 | ул. Комсомольская,49В | 1968 | 1-447С | 962 | 3 460,2 |
| 28 | ул.Б.Хмельницкого,19 | 1953 | сталинка | 2008 | 9 317,6 |
| 29 | ул.Талнахская,33 | 1974 | 1-464-м | 894 | 8 160,0 |
| 30 | ул.Озерная,7 | 1993 | 84м | 1536 | 9 618,6 |
| 31 | ул.Ленинградская,8 к.3 | 1965 | 1-464-м | 652 | 4 784,0 |
| 32 | ул.Лауреатов,43 | 1978 | 84 | 1203 | 9 128,0 |
| 33 | ул.Лауреатов,35 | 1982 | к-69 | 1767 | 4 890,0 |
| 34 | ул.Кирова,25 | 1958 | сталинка | 2948 | 18 835,0 |
| 35 | ул.Кирова,14 (переходящий на 2020 год) | 1993 | НК-12 | 1329 | 2 613,4 |
| 36 | пр.Ленинский,40 к.4 (переходящий на 2020 год) | 1961 | 1-447С | 720 | 3 306,4 |
| 37 | ул.Кирова,10 (переходящий на 2020 год) | 1988 | к-69 | 2234 | 3 144,2 |
| 38 | ул.Б.Хмельницкого,27 (переходящий на 2020 год) | 1968 | 1-464-м | 823 | 2 681,1 |
| 39 | ул.Б.Хмельницкого,23 (переходящий на 2020 год) | 1968 | 1-464-м | 648 | 2 575,9 |
| 40 | ул.Мира,4в (переходящий на 2020 год) | 1971 | 1-464-м | 651 | 3 773,1 |
| 41 | ул.Московская,12 (переходящий на 2020 год) | 1973 | к-69-5 | 655 | 2 775,2 |
| 42 | ул.Комсомольская,17 (переходящий на 2020 год) | 1983 | 111-112 | 2192 | 337,7 |
| 43 | ул.Набережная,33 (переходящий на 2020 год) | 1983 | 111-112 | 1912 | 10 911,4 |
| 44 | ул.Комсомольская,25 (переходящий на 2020 год) | 1983 | 111-112 | 1776 | 440,4 |
| 45 | ул.Дзержинского,6 (проектные работы) | 1961 | 1-447с |  | 206,6 |
| 46 | пр.Солнечный,10 к.2 (проектные работы) | 111-112 | 1981 |  | 334,7 |
| 47 | пр.Солнечный,10 к.3 (проектные работы) |  |  |  | 260,4 |
| 48 | пр.Солнечный,10 к.1 (проектные работы) |  |  |  | 334,7 |
| 49 | ул.Орджоникидзе,7 (проектные работы) | 1965 | 1-447с |  | 196,6 |
| 50 | ул.Нансена,58 (проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 222,6 |
| 51 | ул.Нансена,50 (проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 222,8 |
| 52 | ул.Нансена,40 (проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 222,6 |
| 53 | ул.Нансена,38 (проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 222,6 |
| 54 | ул.Нансена,36 (проектные работы) | 1985 | нк-12 |  | 307,8 |
| 55 | ул.Нансена,30 (проектные работы) | 1969 | 1-464 |  | 205,1 |
| 56 | ул.Нансена,26 (проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 222,7 |
| 57 | ул.Нансена,20 (проектные работы) | 1970 | 1-447 |  | 193,1 |
| 58 | ул.Нансена,16 (проектные работы) | 1969 | 1-464 |  | 223,0 |
| 59 | ул.Нансена,14 (проектные работы) | 1969 | 1-464 |  | 223,0 |
| 60 | ул.Красноярская,6а (проектные работы) | 1968 | 1-447 |  | 194,7 |
| 61 | ул.Красноярская,6 (проектные работы) | 1967 | 1-464 |  | 207,5 |
| 62 | ул. Бегичева,24(проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 318,9 |
| 63 | ул. Бегичева,26(проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 318,7 |
| 64 | ул. Бегичева,28(проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 318,9 |
| 65 | ул. Нансена,2(проектные работы) | 1972 | 1-464 |  | 318,7 |
| 66 | ул. Нансена,4(проектные работы) | 1971 | 1-464 |  | 318,9 |
| 67 | ул. Нансена,52(проектные работы) | 1968 | 1-464 |  | 319,2 |
| 68 | ул. Комсомольская,47А(проектные работы) | 1963 | 1-464 |  | 318,9 |
| 69 | ул. Комсомольская,47В(проектные работы) | 1963 | 1-464 |  | 318,9 |
| 70 | ул. Комсомольская,47Г(проектные работы) | 1964 | 1-464 |  | 318,9 |
| 71 | ул. Комсомольская,47Д(проектные работы) | 1964 | 1-464 |  | 318,5 |
| 72 | ул. Комсомольская,47Е(проектные работы) | 1970 | 1-464 |  | 318,6 |
| 73 | ул.Ленинградская,3-4к.(переходящий на 2020 год) | 1962 | 1-447-С | 695 | 3 764,8 |
| 74 | ул.Ленинградская,3-5к.(переходящий на 2020 год) | 1962 | 1-464-М | 695 | 3 420,5 |
| 75 | ул.Ленинградская,7-1к.(переходящий на 2020 год) | 1963 | 1-464-М | 888 | 4 149,1 |
| 76 | ул.Ленинградская,9-1к. (переходящий на 2020 год) | 1964 | 1-464-М | 653 | 3 971,0 |
| 77 | ул.Ленинградская,9-2к.(переходящий на 2020 год) | 1964 | 1-464-М | 653 | 3 202,9 |
| 78 | ул.Ленинградская,11-2к.(переходящий на 2020 год) | 1964 | 1-447-М | 705 | 3 174,0 |
|  | ВСЕГО Центральный район |  |  | 51 973,0 | 192 881,4 |
| Район Кайеркан |  |  |  |  |  |
| 79 | ул.Надеждинская,д.2в к.2 | 1984 | 84 | 563 | 4 652,1 |
| 80 | ул.Надеждинская,д.2б | 1981 | 111-84 | 867 | 5 187,2 |
| 81 | ул. Строительная,13 (проектные работы) | 1958 | 1-447-С | 563 | 170,2 |
| 82 | ул.Норильская,26 (переходящий на 2020 год) | 1990 | 84 | 482 | 1 561,7 |
| 83 | ул.Строительная, 2в (переходящий на 2020 год) | 1978 | 84 | 867 | 255,4 |
|  | ВСЕГО район Кайеркан |  |  | 3 342 | 11 826,6 |
| Район Талнах |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Бауманская, д.26 (переходящий на 2020 год) | 1982 | 111-84 | 600 | 44 794,8 |
| 85 | ул. Бауманская, д.28 (переходящий на 2020 год) | 1980 | 111-84 | 600 | 45 239,2 |
| 86 | ул.Бауманская,16 | 1981 | 84 | 739 | 7 035,9 |
| 87 | ул.Бауманская,18 | 1981 | 84 | 738 | 4 619,7 |
| 88 | ул.Бауманская,22 | 1981 | 84 | 623 | 5 456,3 |
| 89 | ул.Горняков,11 | 1969 | 1-447с | 907 | 6 463,5 |
| 90 | ул.Федоровского,3 к.2 | 1990 | 111-112 | 1 210 | 4 843,7 |
| 91 | ул.Федоровского,16 к.1 | 1989 | 84м | 607 | 1 235,5 |
| 92 | ул.Космонавтов,5 | 1981 | 84 | 858 | 8 821,7 |
| 93 | ул.Федоровского,15 | 1980 | к-69 | 615 | 2 799,7 |
| 94 | ул.Космонавтов,27 | 1980 | 84 | 2 095 | 6 760,4 |
| 95 | ул.Космонавтов,37 | 1980 | 84 | 568 | 6 494,3 |
| 96 | ул.Диксона,11(проектные работы) | 1990 | к-69 |  | 293,2 |
| 97 | ул.Горняков,5(проектные работы) | 1969 | 1-447С |  | 175,3 |
| 98 | ул.Горняков,7(проектные работы) | 1969 | 1-447С |  | 191,9 |
| 99 | ул.Таймырская,18(проектные работы) | 1967 | 1-447С |  | 183,3 |
| 100 | ул.Строителей,27(проектные работы) | 1967 | 1-447С |  | 184,3 |
| 101 | ул.Строителей,31(проектные работы) | 1967 | 1-447С |  | 181,5 |
| 102 | ул.Таймырская,4(проектные работы) | 1971 | 1-447С |  | 174,7 |
| 103 | ул.Полярная,5(проектные работы) | 1975 | к-69 |  | 276,9 |
| 104 | ул.Бауманская,34(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 233,8 |
| 105 | ул.Дудинская,3-1к.(проектные работы) | 1985 | 84 |  | 240,7 |
| 106 | ул.Дудинская,3-2к.(проектные работы) | 1986 | 84 |  | 260,7 |
| 107 | ул.Дудинская,7(проектные работы) | 1985 | 84 |  | 241,1 |
| 108 | ул.Бауманская,2(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 220,7 |
| 109 | ул.Бауманская,4(проектные работы) | 1978 | 84 |  | 260,4 |
| 110 | ул.Горняков,17(проектные работы) | 1970 | 1-447С |  | 192,8 |
| 111 | ул.Маслова,2(проектные работы) | 1969 | 1-447С |  | 187,8 |
|  | ВСЕГО район Талнах |  |  | 10 160 | 148 063,8 |
|  | ВСЕГО 2019 год: |  | 35 зданий | 65 475 | 352 771,8 |
| 2020год |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская,44 к.1 (СМР+экспертиза) | 1963 | 1-447 | 890 | 9 621,7 |
| 2 | ул. Комсомольская,44 к.2 (СМР+экспертиза) | 1963 | 1-447 | 705 | 8 801,1 |
| 3 | ул. Комсомольская,52 к.1 (СМР+экспертиза) | 1963 | 1-447 | 882 | 10 296,0 |
| 4 | ул. Орджоникидзе,4 (СМР+экспертиза) | 1963 | 1-447 | 704 | 9 511,5 |
| 5 | ул. Ленинградская,3-4к.(СМР) | 1962 | 1-447 | 697 | 3 684,7 |
| 6 | ул. Ленинградская,3-5к.(СМР) | 1962 | 1-464 | 655 | 4 718,9 |
| 7 | ул. Ленинградская,7-1к.(СМР) | 1963 | 1-464 | 656 | 2 662,1 |
| 8 | ул. Ленинградская,9-1к.(СМР) | 1964 | 1-464 | 656 | 2 513,3 |
| 9 | ул. Ленинградская,9-2к.(СМР) | 1964 | 1-464 | 653 | 4 039,4 |
| 10 | ул. Ленинградская,11-2к.(СМР) | 1964 | 1-447 | 687 | 1 567,8 |
| 11 | ул. Орджоникидзе, 10-1к. (ПСД+экспертиза+СМР) | 1964 | 1-447 | 453 | 8 639,0 |
| 12 | ул. Орджоникидзе, 10-5к. (ПСД+экспертиза+СМР) | 1964 | 1-447 | 652 | 14 669,4 |
| 13 | ул. Орджоникидзе, 10-6к. (ПСД+экспертиза+СМР) | 1964 | 1-447 | 679 | 12 420,5 |
| 14 | ул. Орджоникидзе, 10В (ПСД+экспертиза+СМР) | 1984 | 111-112 | 722 | 12 913,0 |
| 15 | ул.Талнахская,36 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1973 | 1-464 | 1233 | 24 117,4 |
| 16 | ул. Талнахская,41 (ПСД+экспертиза) | 1973 | 1-464 | 888 | 217,5 |
| 17 | ул. Московская,12 (СМР) | 1973 | к-69-5 | 655 | 9 597,2 |
| 18 | ул. Мира,4в (СМР) | 1971 | 1-464 | 651 | 13 063,3 |
| 19 | ул.Б.Хмельницкого,27 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1968 | 1-464 | 823 | 10 634,4 |
| 20 | ул. Б.Хмельницкого,23 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1968 | 1-464 | 648 | 9 448,1 |
| 21 | ул.Кирова,10 (СМР) | 1988 | к-69 | 2234 | 15 839,5 |
| 22 | ул. Кирова,14 (СМР) | 1993 | НК-12 | 1329 | 9 607,3 |
| 23 | ул. Пушкина,12 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1988 | к-69 | 2840 | 17 159,7 |
| 24 | ул. Талнахская,6 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1988 | 111-112 | 2493 | 21 797,8 |
| 25 | ул. Севастопольская, 6/4 (ПСД+экспертиза+ СМР) | 1996 | 111-112 | 1050 | 1 925,2 |
| 26 | ул. Набережная Урванцева,33 (СМР) | 1983 | 111-112 | 1912 | 5 235,1 |
| 27 | ул. Орджоникидзе,7 (СМР) | 1965 | 1-447 | 696 | 12 422,0 |
| 28 | ул. Нансена,58 (СМР) | 1968 | 1-464 | 1228 | 17 494,2 |
| 29 | ул. Нансена,40 (СМР) | 1968 | 1-464 | 1231 | 19 350,4 |
| 30 | ул. Нансена,38 (СМР) | 1968 | 1-464 | 1222 | 22 805,0 |
| 31 | ул. Нансена,36 (СМР) | 1985 | нк-12 | 1350 | 10 601,2 |
| 32 | ул. Нансена,30 (СМР) | 1969 | 1-464 | 886 | 15 662,0 |
| 33 | ул. Нансена,8 (СМР) | 1971 | 1-464 | 700 | 262,3 |
| 34 | ул. Красноярская,5 (СМР) | 1966 | 1-464 | 895 | 542,4 |
| 35 | ул. Красноярская,6 (СМР) | 1967 | 1-464 | 887 | 14 524,3 |
|  | ВСЕГО район Центральный |  |  | 35 542,0 | 358 364,7 |
| Район Кайеркан |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Строительная,13 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1963 | 1-447 | 723 | 11 315,8 |
| 37 | ул. Строительная,14 (ПСД+экспертиза+СМР) | 1960 | 1-447 | 697 | 13 748,3 |
| 38 | ул. Норильская,26 (СМР) | 1990 | 84 | 482 | 2 741,1 |
| 39 | ул. Строительная, 2в (СМР) | 1978 | 84 | 867 | 4 100,1 |
|  | ВСЕГО район Кайеркан |  |  | 2 769 | 31 905,3 |
| Район Талнах |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Енисейская,22 (СМР) | 1984 | 84 | 1437 | 5 800,0 |
| 41 | ул. Енисейская,28а (СМР) | 1992 | 84 | 400 | 4 300,0 |
| 42 | ул. Енисейская, 12 (СМР) | 1983 | 84м | 1155 | 6 541,0 |
| 43 | ул. Первопроходцев, 10 (СМР) | 1988 | 111-84 | 1768 | 5 500,0 |
| 44 | ул. Первопроходцев, 12 (СМР) | 1985 | 111-84 | 1890 | 6 800,0 |
| 45 | ул. Энтузиастов,1 (СМР) | 1982 | 84 | 1664 | 5 900,0 |
| 46 | ул. Энтузиастов,11 (СМР) | 1982 | 84 | 941 | 3 700,0 |
| 47 | ул. Рудная,23 к. 1 (СМР) | 1987 | 84 | 1753 | 2 140,0 |
| 48 | ул. Диксона,11 (СМР) | 1973 | к-69 | 1 354 | 23 245,5 |
| 49 | ул. Горняков,5 (СМР) | 1969 | 1-447 | 698 | 9 990,0 |
| 50 | ул. Горняков,7 (СМР) | 1969 | 1-447 | 877 | 23 272,8 |
| 51 | ул. Таймырская,18 (СМР) | 1967 | 1-447 | 960 | 11 650,6 |
| 52 | ул. Строителей,27 (СМР) | 1967 | 1-447 | 960 | 12 522,9 |
| 53 | ул. Таймырская,4 (СМР) | 1971 | 1-447 | 690 | 14 445,8 |
| 54 | ул. Полярная,5 (СМР) | 1975 | к-69 | 1 969 | 47 910,1 |
| 55 | ул. Бауманская,34 (СМР) | 1981 | 84 | 900 | 16 896,3 |
| 56 | ул. Бауманская,2 (СМР) | 1985 | 84 | 600 | 6 485,7 |
| 57 | ул. Бауманская,4 (СМР) | 1986 | 84 | 1 200 | 35 246,8 |
| 58 | ул. Маслова,2 (СМР) | 1985 | 84 | 950 | 16 108,1 |
| 59 | ул. Дудинская, 7 (СМР) | 1985 | 84 | 900 | 23 922,4 |
| 60 | ул. Дудинская, 3 - 1к. (СМР) | 1985 | 84 | 900 | 15 544,7 |
| 61 | ул. Дудинская, 3 - 2к. (СМР) | 1985 | 84 | 1 200 | 19 669,7 |
|  | ВСЕГО район Талнах |  |  | 25 166 | 317 592,4 |
|  | ВСЕГО 2020 год: |  | 49 зданий | 63 477 | 707 862,4 |

# 3. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту

многоквартирных домов

| N п/п | Адрес жилого дома (помещения) | Год постройки | % износа | Серия | Дата акта о признании жилых домов/помещений непригодными для проживания | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Стоимость ремонта 1 кв. м, тыс. руб. | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость проектных работ, тыс. руб. | Стоимость комплексного ремонта, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ВСЕГО комплексный капитальный ремонт МКД на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  | 73 | 5073 |  |  |  | 133364,2 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кирова, 1 - 2, 3, 4, 5 под. | 1952 | 80 | сталин. | № 1666, 05.12.97 | 5 | 73 | 5073 |  |  | 133364,2 | 133364,2 |
|  | ИТОГО 2016 год: |  |  |  |  |  | 73 | 5073 |  |  |  | 133364,2 |

# 4. Снос выселенных аварийных и ветхих строений

| N п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Серия дома | Площадь, м2 | Прогноз расселения (год) | Количество зданий (ед.) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО снос выселенных аварийных и ветхих строений 2017 - 2020: |  |  | 33389 |  | 5 | 84016,1 |
|  | ВСЕГО 2017 - 2020: |  |  | 33389 |  | 5 | 84016,1 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2017 год: |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Талнахская, 59, корп. 1 | 1970 | 1-464-м | 3556 |  | 1 | 6255,0 |
| 2 | Лауреатов, 81 | 1974 | 1-464-Д-82 | 6842 |  | 1 | 14337,2 |
|  | Итого 2018 год: |  |  | 10398 |  | 2 | 20592,2 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надеждинская, 26 | 1977 | 1-464-Д-82 | 7231 |  | 1 | 20592,2 |
|  | Итого 2019 год: |  |  | 7231 |  | 1 | 20592,2 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надеждинская, 19 | 1978 | 1-464-Д | 7388 |  | 1 | 22141,9 |
| 2 | Комсомольская, 20 | 1954 | сталинка | 8372 |  | 1 | 20689,8 |
|  | Итого 2020 год: |  | 15750 | 15760 |  | 2 | 42831,7 |

5. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда

| № п.п. | Показатель | Количество квартир (шт) | Площадь, м2 | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого ЖФ на 2017-2020: | 565 | 16 168 | 320 089,4 |
| 2017 год |  |  |  |  |
|  | Итого 2017 год: | 42 | 834 | 80 080,0 |
| 2018 год |  |  |  |  |
|  | Итого 2018 год: | 205 | 6 615 | 118 547,3 |
| 2019 год |  |  |  |  |
|  | Итого 2019 год: | 160 | 4 498 | 66 536,5 |
| 2020 год |  |  |  |  |
|  | Итого 2020 год: | 158 | 4 221 | 54 925,6 |

1. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость по ПСД (в ценах года создания/утверждения) | Год начала строительства (капитального ремонта) | Год завершения строительства (капитального ремонта) | Единица измерений мощности | Мощность объекта | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах года создания/утверждения программы | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| число | текст | тыс. руб. | год | год | текст | число | текст | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | 27 548 | 2017 | 2017 | м.п. | 833 | Капитальные вложения, всего | 27 548 | 27 548 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 27 548 | 27 548 | - | - |  |  |
| 2 | Магистральные сети - г.Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | 51 252 | 2017 | 2017 | м.п. | 1128 | Капитальные вложения, всего | 51 252 | 51 252 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 51 252 | 51 252 | - | - |  |  |
| 3 | Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | 11 572 | 2018 | 2018 | м.п. | 329,6 | Капитальные вложения, всего | 11 572 | - | 11 572 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 11 561 | - | 11 561 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 11 | - | 11 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | 13 696 | 2018 | 2018 | м.п. | 272,4 | Капитальные вложения, всего | 13 696 | - | 13 696 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 13 682 | - | 13 682 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 14 | - | 14 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н.Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 11 574 | 2018 | 2018 | м.п. | 307 | Капитальные вложения, всего | 11 574 | - | 11 574 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 11 562 | - | 11 562 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 12 | - | 12 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | 13 208 | 2018 | 2018 | м.п. | 384,7 | Капитальные вложения, всего | 13 208 | - | 13 208 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 13 195 | - | 13 195 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 13 | - | 13 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г.Норильск (РВС от пр.Молодежный до пр.Солнечный) | 34 632 | 2018 | 2018 | м.п. | 1005,8 | Капитальные вложения, всего | 34 632 | - | 34 632 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 34 632 | - | 34 632 | - |  |  |
| 8 | Водопровод по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская). Теплосеть по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский - ул.Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская) | 23 221 | 2018 | 2018 | м.п. | 614,6 | Капитальные вложения, всего | 23 221 | - | 23 221 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 23 221 | - | 23 221 | - |  |  |
| 9 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул. Нансена и зданием МБОУ "СОШ №13, корпус 2") | 3 424 | 2018 | 2018 | м.п. | 136,0 | Капитальные вложения, всего | 3 424 | - | 3 424 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 3 424 |  | 3 424 |  |  |  |
| 10 | Коллектор г.Норильск, ул. Талнахская, д.45 | 17 523 | 2018 | 2018 | м.п. | 375,0 | Капитальные вложения, всего | 17 523 | - | 17 523 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 17 523 |  | 17 523 |  |  |  |
| 11 | Канализация пр.Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | 33 768 | 2019 | 2019 | м.п. | 592,0 | Капитальные вложения, всего | 33 768 | - | - | 33 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 33 734 | - | - | 33 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 34 | - | - | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Коллектор по ул.Набережной Урванцева (г.Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 16 282 | 2019 | 2019 | м.п. | 308,0 | Капитальные вложения, всего | 16 282 | - | - | 16 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 16 266 | - | - | 16 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 16 | - | - | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Магистральные сети ул. Ветеранов, Коллектор по ул. Ветеранов | 31 449 | 2019 | 2019 | м.п. | 340,7 | Капитальные вложения, всего | 31 449 | - | - | 31 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 31 449 | - | - | 31 449 |  |  |
| 14 | "Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина)", "Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина)", Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул.Пушкина) | 11 025 | 2019 | 2019 | м.п. | - | Капитальные вложения, всего | 11 025 | - | - | 11 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 11 025 | - | - | 11 025 |  |  |
| 15 | "Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская)" (участок от ТК 1.7 до ж/д 4 по ул. Таймырская). | 7 537 | 2019 | 2019 | м.п. | 589,5 | Капитальные вложения, всего | 7 537 | - | - | 7 537 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 7 537 | - | - | 7 537 |  |  |
| 16 | Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в | 756 | 2019 | 2019 | м.п. | 201,8 | Капитальные вложения, всего | 756 | - | - | 756 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 756 | - | - | 756 |  |  |
| 17 | Коллектор г. Норильск ул.Набережная, д.9,д. 15 | 4 817 | 2019 | 2019 | м.п. | 558,6 | Капитальные вложения, всего | 4 817 | - | - | 4 817 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 4 817 | - | - | 4 817 |  |  |
| 18 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.24 | 2 685 | 2019 | 2019 | м.п. | 214,8 | Капитальные вложения, всего | 2 685 | - | - | 2 685 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 2 685 | - | - | 2 685 |  |  |
| 19 | Коллектор г. Норильск ул.Хантайская, д. 13 | 1 776 | 2019 | 2019 | м.п. | 222,0 | Капитальные вложения, всего | 1 776 | - | - | 1 776 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 1 776 | - | - | 1 776 |  |  |
| 20 | Вводной коллектор г.Норильск, р-н Талнах, ул.Таймырская, д.32,д.30 | 2 388 | 2019 | 2019 | м.п. | 454,8 | Капитальные вложения, всего | 2 388 | - | - | 2 388 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 2 388 | - | - | 2 388 |  |  |
| 21 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Надеждинская, д. 2Г (ул. Надеждинская 2Г, в т.ч. транзитные трубопрроводы через ж/д по ул. Надеждинская 2а, ул. Шахтерская 15) | 5 152 | 2019 | 2019 | м.п. | 465,4 | Капитальные вложения, всего | 5 152 | - | - | 5 152 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 5 152 | - | - | 5 152 |  |  |
| 22 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Строительная, д. 2Г (уч-к вводного коллектора) | 3 430 | 2019 | 2019 | м.п. | 97,8 | Капитальные вложения, всего | 3 430 | - | - | 3 430 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 3 430 | - | - | 3 430 |  |  |
| 23 | Камера переключения объектов "Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)", "Водопровод по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр .Ленинский-ул. Талнахская)", "Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)". | 4 853 | 2019 | 2019 | м.п. | 35,1 | Капитальные вложения, всего | 4 853 | - | - | 4 853 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 4 853 | - | - | 4 853 |  |  |
| 24 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Рудная, д.13 | 1 226 | 2019 | 2019 | м.п. | 111,9 | Капитальные вложения, всего | 1 226 | - | - | 1 226 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 1 226 | - | - | 1 226 |  |  |
| 25 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Федоровского, д. 6 - 1, 2 к., д. 8 - 1, 2 к. | 1 706 | 2019 | 2019 | м.п. | 154,7 | Капитальные вложения, всего | 1 706 | - | - | 1 706 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 1 706 | - | - | 1 706 |  |  |
| 26 | Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) | 55 133 | 2020 | 2020 | м.п. | 497 | Капитальные вложения, всего | 55 132,6 | - | - | - | 29 642,0 | 25 490,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 29 612,3 | - | - | - | 29 612,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 25 520,3 | - | - | - | 29,7 | 25 490,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Коллектор г.Норильск, ул.50 лет Октября, д.6а | 12 422 | 2020 | 2020 | м.п. | 1 098 | Капитальные вложения, всего | 12 422,1 | - | - | - | 12 422,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 12 409,7 | - | - | - | 12 409,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 12,4 | - | - | - | 12,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул.Павлова-ул.Московская), Водопровод по ул.Кирова (г.Норильск, ул.Павлова-ул.Московская), Коллектор по ул.Кирова(г. Норильск, ул. Кирова)" (участок от ул. Московская до ул. Советская) | 15 133 | 2020 | 2020 | м.п. | 528,0 | Капитальные вложения, всего | 15 133 | - | - | - | 15 133 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 15 133 | - | - | - | 15 133 | - |
| 29 | Магистральные сети ул.Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в сторону ул. Талнахская) | 17 448 | 2020 | 2020 | м.п. | 514,0 | Капитальные вложения, всего | 17 448 | - | - | - | 17 448 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 17 448 | - | - | - | 17 448 | - |
| 30 | Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от зд. 28 по ул. Ветеранов до ж/д 21 по ул. Ветеранов) | 12 720 | 2020 | 2020 | м.п. | 486,0 | Капитальные вложения, всего | 12 720 | - | - | - | 12 720 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 12 720 | - | - | - | 12 720 | - |
| 31 | Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул.Пушкина), Коллектор по ул.Богдана Хмельницкого (г.Норильск, ул.50 лет Октября - ул. Пушкина). | 13 698 | 2020 | 2020 | м.п. | 407,0 | Капитальные вложения, всего | 13 698 | - | - | - | 13 698 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 13 698 | - | - | - | 13 698 | - |
| 32 | Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Дудинская, 1-ТК 4.7) (на участках от ул. Дудинская, 1 до ТК 4.8 и от ТК 4.8 до КНС 4а) | 11 393 | 2020 | 2020 | м.п. | 374,0 | Капитальные вложения, всего | 11 393 | - | - | - | 11 393 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 11 393 | - | - | - | 11 393 | - |
| 33 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.36, Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.14 | 2 218 | 2020 | 2020 | м.п. | 258,0 | Капитальные вложения, всего | 2 218 | - | - | - | 2 218 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 2 218 | - | - | - | 2 218 | - |
| 34 | Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул.Бауманская, д.30, д.28 | 5 207 | 2020 | 2020 | м.п. | 671,0 | Капитальные вложения, всего | 5 207 | - | - | - | 5 207 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 5 207 | - | - | - | 5 207 | - |
| 35 | Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул.Кравца, д.2 | 983 | 2020 | 2020 | м.п. | 186,0 | Капитальные вложения, всего | 983 | - | - | - | 983 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 983 | - | - | - | 983 | - |
|  | ИТОГО: | 482 854,7 |  |  |  | 14 752 | Капитальные вложения, всего | 482 854,7 | 78 800 | 128 850 | 128 850 | 120 864,1 | 25 490,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет субъекта РФ | 142 022,0 | - | 50 000 | 50 000 | 42 022,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - местный бюджет | 25 632,7 | - | 50 | 50 | 42,1 | 25 490,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 315 200,0 | 78 800 | 78 800 | 78 800 | 78 800,0 | - |

Мероприятия подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы,

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда"

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Код статьи классификации операций сектора гос. управления | Главные распорядители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I - этап | 2017 | 2018 | II - этап | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 251 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |  | 532 964,7 | 257 760,0 | 128 910,0 | 128 850,0 | 275 204,7 | 128 850,0 | 120 864,1 | 25 490,6 |  |
| 1.1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Всего, в том числе: | 507 474,1 | 257 760,0 | 128 910,0 | 128 850,0 | 275 204,7 | 128 850,0 | 120 864,1 | 25 490,6 | Ремонт 14 752 п. метров инженерных сетей |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 192 022,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 92 022,0 | 50 000,0 | 42 022,0 | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 252,1 | 160,0 | 110,0 | 50,0 | 92,1 | 50,0 | 42,1 | 25 490,6 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 315 200,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | - |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  | Всего, в том числе: | 532 964,7 | 257 760,0 | 128 910,0 | 128 850,0 | 275 204,7 | 128 850,0 | 120 864,1 | 25 490,6 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 192 022,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 92 022,0 | 50 000,0 | 42 022,0 | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25 742,7 | 160,0 | 110,0 | 50,0 | 25 582,7 | 50,0 | 42,1 | 25 490,6 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 315 200,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | - |  |
| Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда | 251 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |  | 1 822 922,8 | 762 288,6 | 320 320,0 | 441 968,6 | 1 060 634,2 | 352 771,8 | 707 862,4 | - |  |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда |  |  | Всего, в том числе: | 1 822 922,8 | 762 288,6 | 320 320,0 | 441 968,6 | 1 060 634,2 | 352 771,8 | 707 862,4 | - | Сохранение устойчивости 157зданий |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 1 821 101,7 | 761 527,1 | 320 000,0 | 441 527,1 | 1 059 574,6 | 352 419,4 | 707 155,2 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 74 975,7 | 74 975,7 | - | 74 975,7 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 821,1 | 761,5 | 320,0 | 441,5 | 1 059,6 | 352,4 | 707,2 | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | Всего, в том числе: | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов | 251 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |  | 404 205,5 | 219 219,5 | 80 080,0 | 139 139,5 | 184 986,0 | 87 228,7 | 97 757,3 | - |  |
| 2.2.1. | Снос аварийных и ветхих строений |  |  | Всего, в том числе: | 84 116,1 | 20 592,2 | - | 20 592,2 | 63 523,9 | 20 692,2 | 42 831,7 | - | Снос 5 аварийных и ветхих строений |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 83 476,8 | 20 571,6 | - | 20 571,6 | 62 905,2 | 20 571,6 | 42 333,6 | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 639,3 | 20,6 | - | 20,6 | 618,7 | 120,6 | 498,1 | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда |  |  | Всего, в том числе: | 320 089,4 | 198 627,3 | 80 080,0 | 118 547,3 | 121 462,1 | 66 536,5 | 54 925,6 | - | Ремонт 565 квартир |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 319 242,0 | 197 901,3 | 80 000,0 | 117 901,3 | 121 340,7 | 66 470,0 | 54 870,7 | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 847,4 | 726,0 | 80,0 | 646,0 | 121,4 | 66,5 | 54,9 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 528,1 | 528,1 |  | 528,1 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  | Всего, в том числе: | 2 227 128,3 | 981 508,1 | 400 400,0 | 581 108,1 | 1 245 620,2 | 440 000,5 | 805 619,7 | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 2 223 820,5 | 980 000,0 | 400 000,0 | 580 000,0 | 1 243 820,5 | 439 461,0 | 804 359,5 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 74 975,7 | 74 975,7 |  | 74 975,7 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 307,8 | 1 508,1 | 400,0 | 1 108,1 | 1 799,7 | 539,5 | 1 260,2 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 528,1 | 528,1 |  | 528,1 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по задаче 1-2. |  |  | Всего, в том числе: | 2 760 093,0 | 1 239 268,1 | 529 310,0 | 709 958,1 | 1 520 824,9 | 568 850,5 | 926 483,8 | 25 490,6 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 2 415 842,5 | 1 080 000,0 | 450 000,0 | 630 000,0 | 1 335 842,5 | 489 461,0 | 846 381,5 | - |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 74 975,7 | 74 975,7 | - | 74 975,7 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 29 050,5 | 1 668,1 | 510,0 | 1 158,1 | 27 382,4 | 589,5 | 1 302,3 | 25 490,6 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года | 528,1 | 528,1 |  | 528,1 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 315 200,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 157 600,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | - |  |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию многоквартирных домов; - сохранение жилищного фонда муниципального образования город Норильск. |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2017 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2017-2027 годов за счет всех источников финансирования составит 10 353 052,0 тыс.руб., в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 210 062,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2023 годы – 100 549,0 тыс.руб.; 2024 год – 21 320,2 тыс.руб.; 2025 год – 65 350,3 тыс.руб.; 2026 год – 11 421,7 тыс.руб.; 2027 год – 11 421,7 тыс.руб. - бюджета муниципального образования – 10 142 989,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 – 2023 годы – 7 367 471,2 тыс.руб.; 2024 год – 2 282 873,0 тыс.руб.; 2025 год – 120 477,1 тыс.руб.; 2026 год – 372 167,8 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | - снижение доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий до 20,0% в 2025 г.; - отсутствие кровель, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии; - разработка проектов на выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов – 14 шт. в 2025 г.; - количество МКД, в которых выполнен ремонт лестниц (наружных) – 2 ед. в 2025 г.; - доля МКД, на которых выполнено восстановление аварийных участков наружных стен МКД – до 93,6% в 2025 г.; - количество строений, с выполненным ремонтом по сохранению устойчивости жилищного фонда – 2 строения в 2025 г. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

На территории муниципального образования город Норильск в эксплуатации находится 852 многоквартирных домов общей площадью жилых и нежилых помещений 4 540,6 тыс. кв. м.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют перечень и состав работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и поддержание технических характеристик конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с нормативными требованиями. Своевременное проведение капитального ремонта - важный фактор сохранения технических характеристик жилищного фонда на уровне нормативных требований.

Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, определяются по результатам сезонных технических осмотров и рекомендаций управляющих организаций.

Приоритетными являются работы, направленные на обеспечение безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищном фонде муниципального образования город Норильск, сохранение параметров технических характеристик многоквартирных домов.

Длительное время ремонт фасадов почти не выполнялся, что значительно ухудшило внешний вид города Норильска. С 2000 года ремонты фасадов выполнялись малыми объемами, составляющими 9 - 18% от нормативной потребности. Кроме того, за весь период эксплуатации жилищного фонда муниципального образования город Норильск не производился капитальный ремонт балконов, архитектурных элементов, газозолобетонных блоков фасадов, которые находятся в аварийном состоянии, обрушаются, создается угроза жизни и здоровью жителей.

В эксплуатации находятся 44 здания «сталинской» планировки, фасады которых имеют архитектурные элементы. В 2008 году начат ремонт фасадов зданий данного типа с выполнением капитального ремонта элементов фасадов и балконов.

За период с 2017 по 2023 годы выполнены работы по ремонту и окраске 86 фасадов.

На территории Центрального района муниципального образования город Норильск находятся в эксплуатации многоквартирные дома «сталинской» планировки с конструкциями перекрытий по деревянным балкам. Срок эксплуатации деревянных конструкций составляет 50-60 лет. До 2015 года ремонт деревянных перекрытий практически не выполнялся. Из-за неудовлетворительного состояния отдельных перекрытий на начало 2022 года было 125 пустующих квартир. По причине аварийного состояния конструкций перекрытий часть этих квартир освобождена еще в начале 90-х годов прошлого века. Невыполнение своевременного ремонта чердачных и цокольных перекрытий в помещениях способствует дальнейшему разрушению конструкций междуэтажных перекрытий, элементов зданий и непрерывному ежегодному увеличению количества аварийных помещений. За период с 2015 по 2018 годы выполнена замена перекрытий в 39 помещениях многоквартирных домов «сталинской планировки». В 2019 году была запланирована замена перекрытий 7 квартир, но в связи с несостоявшимися конкурсами по отбору подрядных организаций эти работы не выполнены. В 2022 году был выполнен I этап работ по замене перекрытий в 3 квартирах. В 2023 году выполнена замена перекрытий в 40 квартирах.

Во избежание порчи имущества и повреждения конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов Норильска в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия жилых домов и многочисленными жалобами жителей, данных МКД, на залитие помещений с крыши за период с 2017 по 2022 годы ремонт кровель выполнен на 108 МКД. В 2023 году выполнен ремонт кровель на 31 МКД.

А также ремонт кровель осуществляется за счет средств региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (далее – программа Регионального оператора).

С целью оперативного устранения аварийных ситуаций и восстановления несущей способности конструкций «0» цикла дома включены в мероприятие подпрограммы 2 «Ремонт несущих конструкций «0» циклов». В 2019 году выполнены работы по устранению аварийной ситуации многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, д.21. В 2021 году выполнены работы на 30 объектах. С 2023 года данное мероприятие переименовано в «Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда», в 2023 году выполнены работы на 1 объекте.

На территории муниципального образования город Норильск имеются многоквартирные дома серий 1-447с и 1-464м с аварийными участками наружных стен (из-за неудовлетворительного состояния имеющихся на фасаде навесных «холодильных» плит, выполненных из газозолобетона). Строительство данных домов проводилось в период массовой застройки города в 60-е годы прошлого века. Срок эксплуатации изделий и конструкций из газозолобетона составляет 25 лет. Существующие навесные «холодильные» плиты исчерпали свой эксплуатационный ресурс по материалу, подвержены интенсивному разрушению и создают угрозу здоровью и жизни граждан. Единственным решением данной проблемы является выполнение работ по восстановлению аварийных участков путем демонтажа блоков с восстановлением участка наружной стены. Всего на территории города Норильска 109 многоквартирных домов с такими элементами. К выполнению данных работ приступили в 2014 году. За период 2014 - 2018 гг. восстановлены аварийные участки наружных стен 93 МКД. В период 2019-2020 гг. данный вид ремонта не выполнялся. В 2021 году восстановлены аварийные участки наружных стен 2 МКД. В 2022 году восстановлены аварийные участки наружных стен 5 МКД.

Основное строительство жилых высотных зданий, оборудованных лифтами, в муниципальном образовании город Норильск проводилось в период 70-80 годов прошлого века и в настоящее время 45% от общего количества лифтов отработали нормативный ресурс - 25 лет. На 01.01.2020 в жилищном фонде муниципального образования город Норильск из 1 450 пассажирских лифта, находящихся в эксплуатации, 651 единиц имеют срок службы 25 лет и более.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» от 04.12.2012) пригодность и безопасность лифтов, отработавших назначенный срок службы, определяется в форме оценки соответствия при обследовании организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством, и на основании результатов обследования может быть вынесено решение об условиях и возможном сроке продления использования лифта.

ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис», осуществляющее на территории муниципального образования город Норильск указанные услуги в рамках заключенных договоров со всеми управляющими организациями, с 2013 года проводило работу по аккредитации лифтового оборудования жилых домов города. Учитывая, что в заключениях о продлении эксплуатации лифтов ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис» указывало на необходимость по истечении трех лет выполнить модернизацию или замену лифта, дальнейшее повторное продление работы лифтов без выполнения рекомендаций не представляется возможным.

За период 2014 -2019 годов была выполнена замена 267 лифтов.

В 2020-2025 годах работы по замене лифтов будут осуществляться за счет средств программы Регионального оператора.

В соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 с 2018 года в муниципальную программу капитального ремонта включено мероприятие «Проектные работы. В рамках этого мероприятия в 2018 году выполнены работы по разработке 30 проектов, в 2019 разработано 59 проектов, в 2020 году разработано 29 проектов, в 2021 году получено 57 проектов, в 2022 году получен 41 проект, в 2023 году получено 57 проектов.

В эксплуатации находится 4 995 368 м п систем тепловодоснабжения, в том числе: 3 004 187 м п – стальные, 1 991 181 м п - медные. В соответствии с ВСН 58-88 (р) межремонтный период ремонта стальных трубопроводов составляет 15 лет, исходя из этого ежегодный нормативный объем ремонта систем ТВС в МКД города Норильска составляет 200 279 м п.

За период 2019-2022 годов выполнен ремонт систем ТВС общей протяженностью трубопроводов 78 245 м п. В связи с аварийным состоянием систем тепловодоснабжения в 2023 году выполнен ремонт 23 488 м п указанных систем 8 МКД.

В качестве основного метода регулирования тепловой нагрузки в МКД города Норильска используются водоструйные элеваторы, которые имеют ряд недостатков, в том числе зависимость от гидравлических параметров сети. Необходимо модернизировать тепловые пункты МКД в районах с низкими гидравлическими параметрами. Установка автоматизированного теплового пункта позволит стабилизировать работу внутридомовой системы отопления, а также регулировать расход тепла в зависимости от погодных условий В 2021 году выполнена установка автоматизированного теплового пункта в 18 МКД, в 2022 году в 11 МКД, в 2023 году в 19 МКД.

В связи с обязательствами органов местного самоуправления по предоставлению и ремонту жилых помещений за период 2017-2022 годы выполнен ремонт 631 муниципальной квартиры. В 2023 году выполнен ремонт 289 муниципальных квартир.

Количество аварийного жилья, признанного решениями Межведомственной комиссии аварийным, подлежащим расселению и сносу по состоянию на 01.11.2023 составляет 7 МКД: ул. Московская, д. 31, ул. Бауманская, д. 33, ул. Горняков, д. 14, ул. Шахтерская, д. 11, ул. Шахтерская, д. 22, ул. Шахтерская, д. 24, ул. Надеждинская, д. 17, кроме того 3 МКД расселены, выведены из эксплуатации и подлежат сносу (ул. Кирова, 11, ул. Шахтерская, д. 9, ул. Лауреатов, д. 75).

В мероприятие программы включен снос уже выселенных строений, признанных Межведомственной комиссией аварийными, подлежащими сносу.

В 2021 году произведен снос одного аварийного МКД (ул. Шахтерская, 5). В 2022 году произведен снос трех аварийных МКД (ул. Надеждинская, 1, ул. Московская, 14, ул. Дзержинского, 3).

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Финансирование программы Регионального оператора осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, уплаченного собственниками помещений в многоквартирном доме. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах перечисляются в фонд регионального оператора.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью обеспечения надежности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, обеспечения надлежащего состояния жилищного фонда и его развития, обеспечивающее комфортные и безопасные условия проживания населения в муниципальном образовании.

Без комплексного решения проблем невозможно обеспечить воспроизводство и сохранность жилищного фонда. Без конструктивного изменения к подходу проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов создаются предпосылки для снижения работоспособности ответственных конструкций и инженерного оборудования жилых зданий под реальными эксплуатационными нагрузками, что может привести к конкретным аварийным ситуациям на объектах жилищного фонда.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы является обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие стандартам качества, обеспечивающим надежную эксплуатацию многоквартирных домов.

Задача 2. Сохранение жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.07.2021 года – Управление городского хозяйства Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

4.2. Реализация подпрограммы, в том числе раздела подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», включающего мероприятия: «Ремонт и окраска фасадов», «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий», «Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда» (в данные работы не входит мероприятие по термостабилизации грунтов под МКД), «Проектные работы», «Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения», «Работы по установке пластинчатых теплообменников», «Работы по установке системы автоматизации теплового пункта», «Ремонт лестниц (наружных)», «Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)», «Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)», «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД», осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

В соответствии с данным Порядком получателями субсидий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья. Субсидии выделяются в целях создания равных условий для управления многоквартирными домами.

В рамках субсидий, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, разрабатывается проект сводного титульного списка, включающего в себя информацию по каждому многоквартирному дому, виды капитального ремонта, стоимость и источники финансирования.

Сводный титульный список формируется с учетом оценки фактического технического состояния объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по результатам их сезонных осмотров и учитывает физический износ и нормативный срок эффективной эксплуатации конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования многоквартирных домов.

Проект сводного титульного списка выносится на рассмотрение и утверждение комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов.

На основании утвержденного решением комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов сводного титульного списка распоряжением Администрации города Норильска осуществляется распределение субсидий по управляющим организациям, ТСЖ. В соответствии с данным распоряжением заключаются с управляющими организациями, ТСЖ договоры на предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Финансирование субсидий управляющим организациям, ТСЖ в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Договором, заключаемым МКУ «УЖКХ» и управляющей организацией, ТСЖ.

4.3. Реализация мероприятий «Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах», «Снос аварийных и ветхих строений» - до 31.12.2023 года, с 01.01.2024 года «Снос (демонтаж) аварийных (ветхих) зданий, строений, объектов незавершенного строительства, а также конструктивных элементов, оставшихся после сноса аварийных (ветхих) многоквартирных домов», «Проектные, изыскательские, научно-исследовательские работы», «Восстановительные работы по ремонту крыш многоквартирных домов, вызванных разрушениями вследствие шквального ветра» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мероприятия по сносу (демонтажу) аварийных (ветхих) зданий, объектов незавершенного строительства, осуществляются в отношении объектов, зарегистрированных в качестве объектов капитального строительства, с разработкой соответствующей документации.

Мероприятия по сносу (демонтажу) конструктивных элементов осуществляются в отношении конструктивных элементов, оставшихся после сноса аварийных многоквартирных домов, и не являющихся капитальными строениями, без разработки проектной документации.

4.4. Реализация мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда регионального оператора)» регламентируется Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».

Обязанность по уплате взносов у муниципального образования город Норильск, как собственника муниципальных помещений, возникает в силу требований статей 154, 155, 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Расчет суммы взноса в фонд регионального оператора осуществляется на основании Постановления Правительства Красноярского края от 29.09.2022 № 826 - п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2023 – 2025 годы», устанавливающего размер взноса за единицу площади (руб./кв. м в месяц) и площади муниципальных жилых и нежилых помещений.

Порядок взаимодействия Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - Региональный оператор) и муниципального образования город Норильск (далее - Собственник) по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД за муниципальные помещения регулируется Соглашением о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственников помещений - муниципальным образованием город Норильск.

По данному Соглашению обязанность собственника ежемесячно, в полном объеме и в сроки, установленные статьей 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451, уплачивать взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных Региональным оператором либо уполномоченным им лицом. Платежные документы предоставляются Региональным оператором не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. По письменному заявлению собственника доставка платежных документов может осуществляться посредством электронной почты на его электронный адрес.

Реализация мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда регионального оператора)» осуществляется с 2017 по 01.11.2019 МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», с 01.11.2019 по 01.04.2024 Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»), с 01.04.2024 Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска, Управлением имущества Администрации города Норильска.

С 01.01.2025 года реализация мероприятия будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 588.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, планируемые для достижения целей и показателей результативности подпрограммы.

Распределение расходов 2024-2027 годов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Перечень целевых индикаторов результативности подпрограммы МП представлен в приложении № 3 к настоящей МП.

Ремонт муниципальных квартир

| № п.п. | Показатель | Утверждено количество квартир (шт) | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВСЕГО ремонт муниципальных квартир на 2021-2027: | 1539 | 1 678 011,5 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир | 250 | 167 532,4 |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 9 | 3 925,8 |
|  | Итого 2021год: | 259 | 171 458,2 |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Итого 2022год: | 315 | 317 893,1 |
| 2023 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир | 277 | 326 368,3 |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 49 | 10 877,8 |
|  | Итого 2023 год: | 326 | 337 246,1 |
| 2024 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир | 317 | 337 208,2 |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 64 | 69 150,0 |
|  | Итого 2024 год: | 381 | 406 358,2 |
| 2025 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир | 8 | 19 689,9 |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 53 | 74 537,5 |
|  | Итого 2025 год: | 61 | 94 227,4 |
| 2026 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир | 181 | 327 985,10 |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 11 421,70 |
|  | Итого 2026 год: | 189 | 339 406,80 |
| 2027 год |  |  |  |
|  | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 11 421,70 |
|  | Итого 2027 год: | 8 | 11 421,70 |
| № п/п | Адрес | Серия дома | Кол-во комнат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт муниципальных квартир для последующего распределения детям-сиротам за счет средств краевого бюджета |  |  |
| 1 | ул.Набережная, 49, кв.113 | НК-12 | 1 |
| 2 | ул.Ленинградская, 10А, кв.68 | 84 | 1 |
| 3 | ул.Ленинградская, 16, кв.73 | 1-447с | 1 |
| 4 | ул.Ленинградская, 22, кв.37 | 1-447с | 1 |
| 5 | ул.Мира, 1, кв.182 | 1-447с | 1 |
| 6 | ул.Талнахская, 28, кв.24 | 1-464м | 1 |
| 7 | ул.Талнахская, 28, кв.64 | 1-464м | 1 |
| 8 | ул.Талнахская, 41, кв.13 | 1-464м | 1 |
| 9 | ул.Бегичева, 24 кв.30 | 1-464м | 1 |
| 10 | ул.Бегичева, 32 кв.1 | 1-464м | 1 |
| 11 | ул.Бегичева, 36 кв.52 | 1-464м | 1 |
| 12 | ул.Нансена,14, кв.45 | 1-464м | 1 |
| 13 | ул.Завенягина,4 кв.174 | 1-447с | 1 |
| 14 | ул.Комсомольская,44 А, кв.35 | К-69 | 1 |
| 15 | ул.Комсомольская, 48, кв.4 | 1-447с | 1 |
| 16 | пр-т Ленинский, 25, кв.156 | 1-447с | 1 |
| 17 | пр-т Ленинский, 27, кв.142 | 1-447с | 1 |
| 18 | пр-т Ленинский, 35, кв.53 | 1-447с | 1 |
| 19 | ул.Космонавтов, 9, кв.14 | К-69 | 1 |
| 20 | ул.Строителей, 27, кв.60 | 1-447с | 1 |
| 21 | ул.Федоровского, 23 кв.13 | 84 | 1 |
| 22 | ул. Новая, 11, кв.1 | 84 | 1 |
| 23 | ул. Рудная, 23, кв.5 | 84 | 1 |
| 24 | ул. Энтузиастов, 1, кв.1 | 84 | 1 |
|  | Всего 24 квартиры |  |  |
| 2. | Ремонт муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |  |  |
| 1 | ул. Анисимова, 3-32 | 84 | 3 |
| 2 | ул. Бегичева, 18-23 | 1-447м | 3 |
| 3 | ул. Бегичева, 24-1 | 1-464м | 1 |
| 4 | ул. Б.Хмельницкого, 5-37 | 112 | 3 |
| 5 | ул. Кирова, 6-34 | К-69 | 1 |
| 6 | ул. Кирова, 32-46 | 84 | 2 |
| 7 | ул. Кирова, 38-54 | 1-464м | 2 |
| 8 | ул. Комсомольская, 3-367 | 112 | 2 |
| 9 | ул. Лауреатов, 47-60 | 84 | 3 |
| 10 | ул. Лауреатов, 55-41 | К-69 | 1 |
| 11 | ул. Лауреатов, 61-81 | К-69 | 3 |
| 12 | ул. Ленинградская, 12-26 | 1-464м | 3 |
| 13 | ул. Мира, 5-2 | 1-447с | 5 |
| 14 | ул. Талнахская, 36-82 | 1-464м | 2 |
| 15 | ул. Талнахская, 43А-31 | 1-464м | 3 |
| 16 | ул. Талнахская, 53-137 | 1-464м | 1 |
| 17 | ул. Хантайская, 13-23 | 1-464м | 1 |
| 18 | ул. Хантайская, 27-31 | 112 | 3 |
| 19 | ул. Павлова, 12-39 | К-69 | 1 |
| 20 | ул. Пушкина, 12-103 | К-69 | 1 |
| 21 | ул. Севастопольская, 9-26 | К-69 | 1 |
| 22 | ул. Талнахская, 10А-39 | 111-112 | 3 |
| 23 | ул. Талнахская, 17-124 | 84 | 3 |
| 24 | ул. Талнахская, 17-133 | 84 | 2 |
| 25 | ул. Нансена, 16-63 | 1-464м | 2 |
| 26 | ул. Нансена, 16-21 | 1-464м | 2 |
| 27 | ул. Нансена, 52-56 | 1-464м | 2 |
| 28 | ул. Нансена, 60-91 | 1-464м | 2 |
| 29 | ул. Нансена, 92-53 | 1-447с | 1 |
| 30 | ул. Нансена, 118-39 | 1-447с | 1 |
| 31 | ул. Орджоникидзе, 10-15 | 1-464м | 2 |
| 32 | ул. Орджоникидзе, 10-195 | 1-464м | 2 |
| 33 | ул. Орджоникидзе, 10-227 | 1-464м | 3 |
| 34 | ул. Солнечный пр., 8-4 | 112 | 3 |
| 35 | ул. Солнечный пр., 10А-57 | 112 | 3 |
| 36 | ул. Бауманская, 4-11 | 84 | 2 |
| 37 | ул. Бауманская, 4-115 | 84 | 2 |
| 38 | ул. Бауманская, 27-40 | 84 | 1 |
| 39 | ул. Дудинская,15-100 | 112 | 2 |
| 40 | ул. Дудинская, 17-61 | 84 | 3 |
| 41 | ул. Дудинская, 17-109 | 84 | 2 |
| 42 | ул. Енисейская, 1-14 | 84м | 2 |
| 43 | ул. Рудная, 11-70 | 84 | 2 |
| 44 | ул. Новая, 5-120 | 84 | 1 |
| 45 | ул. Новая, 9-1 | 84 | 1 |
| 46 | ул. Первопроходцев, 7-30 | 112 | 2 |
| 47 | ул. Первопроходцев, 7-69 | 112 | 2 |
| 48 | ул. Горняков, 3-27 | 1-447с | 2 |
| 49 | ул. Горняков, 3-34 | 1-447с | 3 |
| 50 | ул. Горняков, 15-9 | 1-447с | 1 |
| 51 | ул. Горняков, 15-36 | 1-447с | 1 |
| 52 | ул. Горняков, 15-72 | 1-447с | 3 |
| 53 | ул. Диксона, 4-3 | 1-447с | 1 |
| 54 | ул. Диксона, 7-93 | К-69 | 2 |
| 55 | ул. Диксона, 11-54 | К-69 | 2 |
| 56 | ул. Строителей, 29-18 | 1-447с | 1 |
| 57 | ул. Строителей, 33-31 | 1-447с | 3 |
| 58 | ул. Строителей, 33-36 | 1-447с | 3 |
| 59 | ул. Таймырская, 7-57 | 1-447с | 1 |
| 60 | ул. Таймырская, 7-58 | 1-447с | 1 |
| 61 | ул. Таймырская, 14-33 | 1-447с | 3 |
| 62 | 50 лет Октября, 6а-45 | 112 | 1 |
| 63 | ул. Анисимова, 1-30 | 84 | 2 |
| 64 | Б.Хмельницкого, 5-20 | 112 | 3 |
| 65 | Б.Хмельницкого, 2-37(по муниципальному контракту 2020 года) | индив. | 1 |
| 66 | ул. Наб. Урванцева, 1-29 | 112 | 3 |
| 67 | ул. Нансена, 24-36 | НК-12 | 1 |
| 68 | пр-т Ленинский 19-58 | 1-447с | 2 |
| 69 | пр-т Ленинский 24-26 (по муниципальному контракту 2020 года) | 1-447с | 2 |
| 70 | ул. Ленинградская,4-36 | 1-447с | 1 |
| 71 | ул. Московская, 3-13 | 1-447с | 1 |
| 72 | ул. Комсомольская, 3-358 | 112 | 2 |
| 73 | ул. Комсомольская, 23-100 | 112 | 3 |
| 74 | ул. Комсомольская, 28-48 | 1-447с | 3 |
| 75 | ул. Орджоникидзе, 14-2 | 1-464м | 2 |
| 76 | ул. Талнахская, 21-234 | 84 | 2 |
| 77 | ул. Талнахская, 28-57 | 1-464м | 1 |
| 78 | ул. Талнахская, 77-21 | 1-447с | 2 |
| 79 | ул. Игарская, 4-68 | 84 | 1 |
| 80 | ул. Игарская, 14-44 | 84 | 1 |
| 81 | ул. Игарская, 42-34 | 84 | 2 |
| 82 | ул. Игарская, 50-123 | 84 | 2 |
| 83 | ул. Космонавтов, 12-135 | 112 | 3 |
| 84 | ул. Космонавтов, 29-6 | 84 | 2 |
| 85 | ул. Космонавтов, 29-9 | 84 | 1 |
| 86 | ул. Космонавтов, 31-21 | К-69 | 1 |
| 87 | ул. Космонавтов, 35А-9 | 84 | 1 |
| 88 | ул. Космонавтов, 35А-63 | 84 | 2 |
| 89 | ул. Маслова, 3А-57 | 84 | 3 |
| 90 | ул. Маслова, 10-88 | 84м | 2 |
| 91 | ул. Пионерская, 2-20 | 84 | 3 |
| 92 | ул. Рудная, 9-45 | 84 | 3 |
| 93 | ул. Рудная, 39-139 | 112 | 3 |
| 94 | ул. Федоровского, 3-104 | 112 | 3 |
| 95 | ул. Федоровского, 3-205 | 112 | 3 |
| 96 | ул. Федоровского, 19-176 | 84 | 3 |
| 97 | ул. Федоровского, 23-12 | 84 | 3 |
| 98 | ул. Надеждинская, 1В-68 | 84 | 1 |
| 99 | ул. Надеждинская, 1Г-17 | 84 | 1 |
| 100 | ул. Надеждинская, 2А-33 | 84 | 1 |
| 101 | ул. Надеждинская, 20-12 | 1-142 | 1 |
| 102 | ул. Надеждинская, 24А-68 | 84 | 1 |
| 103 | ул. Норильская, 2-25 | 112 | 1 |
| 104 | ул. Норильская, 14-58 | 84м | 3 |
| 105 | ул. Первомайская, 8-13 | 84 | 1 |
| 106 | ул. Первомайская, 9-1 | 84 | 1 |
| 107 | ул. Первомайская, 9-15 | 84 | 2 |
| 108 | ул. Первомайская, 42-60 | 84 | 1 |
| 109 | ул. Первомайская, 46-17 | 84 | 1 |
| 110 | ул. Первомайская, 46-33 | 84 | 1 |
| 111 | ул. Первомайская, 46-89 | 84 | 1 |
| 112 | ул. Первомайская, 50-17 | 84 | 1 |
| 113 | ул. Первомайская, 50-56 | 84 | 1 |
| 114 | ул. Первомайская, 52-64 | 84 | 1 |
| 115 | ул. Первомайская, 52-140 | 84 | 1 |
| 116 | ул. Первомайская, 56-1 | 84 | 1 |
| 117 | ул. Победы, 9-33 | 84 | 1 |
| 118 | ул. Строительная, 1Д-59 | 112 | 2 |
| 119 | ул. Строительная, 2В-5 | 84 | 1 |
| 120 | ул. Строительная, 2Г-33 | 84 | 1 |
| 121 | ул. Строительная, 8-14 | 1-447с | 2 |
| 122 | ул. Строительная, 8А-72 | 84 | 1 |
| 123 | ул. Строительная, 10-51 | 1-447с | 1 |
| 124 | ул. Строительная, 18-80 | 1-464м | 1 |
| 125 | ул. Строительная, 22-5 | 84 | 1 |
| 126 | ул. Строительная, 22-124 | 84 | 1 |
| 127 | ул. Шахтерская, 9Б-13 | 84 | 1 |
| 128 | ул. Школьная, 3А-14 | 1-447с | 1 |
| 129 | ул. Школьная, 19-33 | 84 | 1 |
| 130 | ул.Ломоносова,5, кв.19 (по муниципальному контракту 2020 года) | индив. | 3 |
| 131 | ул.Ломоносова,5, кв.25 (по муниципальному контракту 2020 года) | индив. | 2 |
| 132 | ул.Ломоносова, 5, кв.29 (по муниципальному контракту 2020 года) | индив. | 2 |
| 133 | ул. Дудинская, 7, кв.26 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 134 | ул. Дудинская, 7, кв.75 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 135 | ул. Дудинская, 17, кв.142 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 136 | ул. Дудинская, 19, кв.11 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 137 | ул. Енисейская,8, кв. 31 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 138 | ул.Игарская, 42, кв.31(по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 139 | ул.Космонавтов, 5, кв.53 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 3 |
| 140 | ул. Новая, 11, кв.23 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 141 | ул. Первопроходцев, 4, кв.43 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 142 | ул.Рудная, 23, кв.54 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 143 | ул.Рудная, 25, кв.37 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 2 |
| 144 | ул.Энтузиастов, 7, кв.131 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84 | 3 |
| 145 | ул.Норильская, 22, кв.49 (по муниципальному контракту 2020 года) | 84-м | 2 |
| 146 | ул.Строительная, 5, кв.51 (по муниципальному контракту 2020 года) | 112 | 3 |
| 147 | ул. Б.Хмельницкого, 17-57 | индивид. | 2 |
| 148 | ул. Комсомольская, 17-48 | 112 | 2 |
| 149 | ул. Комсомольская, 46-63 | 1-447-С | 2 |
| 150 | ул. Лауреатов, 85А-46 | 84 | 2 |
| 151 | ул. Лауреатов, 85А-59 | 84 | 2 |
| 152 | ул. Ломоносова, 5-1 | индивид. | 2 |
| 153 | ул. Ломоносова, 5-27 | индивид. | 3 |
| 154 | ул. Ломоносова, 5-47 | индивид. | 2 |
| 155 | ул. Ленинградская, 13-82 | 1-464-м | 1 |
| 156 | ул. Ленинградская, 22-77 | 1-447-С | 3 |
| 157 | ул.Орджоникидзе, 12-47 | 1-464м | 2 |
| 158 | ул. Павлова, 19-29 | К-69 | 3 |
| 159 | ул. Талнахская, 1-65 | 84 | 2 |
| 160 | ул. Талнахская, 26-71 | 1-464м | 2 |
| 161 | ул. Талнахская, 30-69 | К-69 | 2 |
| 162 | ул. Рудная, 17-34 | 84 | 2 |
| 163 | ул. Рудная, 17-86 | 112 | 2 |
| 164 | ул. Рудная, 17-164 | 112 | 3 |
| 165 | ул. Рудная, 19-137 | 112 | 2 |
| 166 | ул. Рудная, 19-159 | 112 | 2 |
| 167 | ул. Рудная, 35-24 | 84 | 3 |
| 168 | ул. Надеждинская, 1-65 | 1-142 | 1 |
| 169 | ул. Надеждинская, 1А-130 | 84 | 2 |
| 170 | ул. Надеждинская, 1Г-54 | 84 | 2 |
| 171 | ул. Надеждинская, 2А-6 | 84 | 2 |
| 172 | ул. Надеждинская, 2А-10 | 84 | 2 |
| 173 | ул. Надеждинская, 8-49 | 111-142 | 2 |
| 174 | ул. Надеждинская, 10-62 | 84 | 2 |
| 175 | ул. Надеждинская, 20-26 | 111-142 | 2 |
| 176 | ул. Надеждинская, 20-38 | 111-142 | 2 |
| 177 | ул. Надеждинская, 22-44 | 84 | 1 |
| 178 | ул. Норильская, 2-9 | 112 | 1 |
| 179 | ул. Норильская, 20-53 | 84 | 2 |
| 180 | ул. Первомайская, 2-15 | 84 | 2 |
| 181 | ул. Первомайская, 2-31 | 84 | 2 |
| 182 | ул. Первомайская, 12-43 | 84 | 2 |
| 183 | ул. Первомайская, 15-35 | 84 | 2 |
| 184 | ул. Первомайская, 15-46 | 84 | 2 |
| 185 | ул. Первомайская, 17-60 | 84 | 1 |
| 186 | ул. Первомайская, 18-6 | 84 | 2 |
| 187 | ул. Первомайская, 18-35 | 84 | 2 |
| 188 | ул. Первомайская, 26-42 | 84 | 2 |
| 189 | ул. Первомайская, 28-19 | 84 | 2 |
| 190 | ул. Первомайская, 28-66 | 84 | 2 |
| 191 | ул. Первомайская, 38-18 | 84 | 2 |
| 192 | ул. Первомайская, 38-54 | 84 | 2 |
| 193 | ул. Первомайская, 40-10 | 84 | 2 |
| 194 | ул. Первомайская, 40-62 | 84 | 2 |
| 195 | ул. Первомайская, 46-70 | 84 | 2 |
| 196 | ул. Строительная, 1А-26 | 1-447с | 2 |
| 197 | ул. Строительная, 1А-34 | 1-447с | 2 |
| 198 | ул. Строительная, 1А-36 | 1-447с | 2 |
| 199 | ул. Строительная, 1А-54 | 1-447с | 2 |
| 200 | ул. Строительная, 1Д-24 | 112 | 2 |
| 201 | ул. Строительная, 1Д-67 | 112 | 2 |
| 202 | ул. Строительная, 2В-46 | 84 | 2 |
| 203 | ул. Строительная, 2Г-6 | 84 | 2 |
| 204 | ул. Строительная, 2Г-50 | 84 | 2 |
| 205 | ул. Строительная, 17-57 | 1-447с | 2 |
| 206 | ул. Строительная, 18-76 | 1-464м | 2 |
| 207 | ул. Школьная, 3-90 | 84 | 2 |
| 208 | ул. Школьная, 15-10 | 84 | 2 |
| 209 | ул. Школьная, 15-47 | 84 | 2 |
| 210 | ул. Школьная, 17-11 | 84 | 2 |
| 211 | ул. Наб. Урванцева, 9-115 | 112 | 3 |
| 212 | ул. Строительная, 8-23 | 1-447с | 2 |
| 213 | ул. Строительная, 12-34 | 1-447с | 2 |
| 214 | ул. Строительная, 17-21 | 1-447с | 2 |
| 215 | ул. Строительная, 1А-62 | 1-447с | 2 |
| 216 | ул. Кравца, 2-3 | 84м | 3 |
| 217 | ул. Первомайская, 9-2 | 84 | 2 |
| 218 | ул. Первомайская, 19-4 | 84 | 1 |
| 219 | ул. Первомайская, 46-109 | 84 | 2 |
| 220 | ул. Строительная, 1А-21 | 1-447с | 2 |
| 221 | ул. Энтузиастов, 13-73 | 84 | 2 |
| 222 | ул. Б.Хмельницкого, 2-11 | индивид. | 4 |
| 223 | ул. Ленинградская, 22-76 | 1-447-С | 3 |
| 224 | ул. Надеждинская, 24а-110 | 84 | 2 |
| 225 | ул. Строительная 13-32 | 1-447с | 1 |
| 226 | ул. Московская, 29а-21 | 112 | 4 |
|  | Всего 250 квартиры |  |  |
| 3. | Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |
| 1 | ул. Норильская, 14-10 | 84м | 4 |
| 2 | ул. Бегичева, 6-17 | 1-464м | 1 |
| 3 | ул. Строителей, 21-38 | 1-447с | 2 |
| 4 | ул. Красноярская, 6А-53 | 1-447-с | 1 |
| 5 | ул. Шахтерская, 4-61 | НК-12 | 2 |
| 6 | ул. Кирова, 38-39 | 1-464 | 2 |
| 7 | ул. Федоровского, 19-7 | 84м | 2 |
| 8 | ул. Дудинская, 7-73 | 84 | 2 |
| 9 | ул. Первомайская, 18-8 | 84 | 3 |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир для последующего распределения детям-сиротам за счет средств краевого бюджета |  |  |
| 1 | Бегичева, 2-68 | хр | 1 |
| 2 | Бегичева, 35-104 | хр | 1 |
| 3 | Бегичева, 45-76 | хр | 1 |
| 4 | Дзержинского, 3-165 | хр | 1 |
| 5 | Завенягина, 4-87 | хр | 1 |
| 6 | Завенягина, 6-1 | хр | 1 |
| 7 | Талнахская, 36-28 | 1-464м | 1 |
| 8 | Нансена, 102-103 | 1-464м | 1 |
| 9 | Комсомольская, 34-53 | хр | 1 |
| 10 | Комсомольская, 43в-17 | хр | 1 |
| 11 | Комсомольская, 38-100 | хр | 1 |
| 12 | Комсомольская, 43д-42 | хр | 1 |
| 13 | Комсомольская, 52-159 | хр | 1 |
| 14 | Лауреатов, 39-21 | 84 | 1 |
| 15 | Ленинградская, 6а-48 | 84 | 1 |
| 16 | Ленинский пр., 39а-67 | хр | 1 |
| 17 | Ленинский пр., 43-29 | хр | 1 |
| 18 | Нансена, 20-3 | хр | 1 |
| 19 | Нансена, 40-70 | хр | 1 |
| 20 | Нансена, 48-57 | нк-12 | 1 |
| 21 | Нансена, 50-81 | хр | 1 |
| 22 | Нансена, 76-17 | 1-464м | 1 |
| 23 | Нансена, 76-44 | 1-464м | 1 |
| 24 | Нансена, 114-63 | хр | 1 |
| 25 | Московская, 15-3 | хр | 1 |
| 26 | Нансена, 20-36 | хр | 1 |
| 27 | Нансена, 20-52 | хр | 1 |
| 28 | Нансена, 28-85 | хр | 1 |
| 29 | Талнахская, 25-13 | 84 | 1 |
| 30 | Хантайская, 13-10 | хр | 1 |
| 31 | ул.Набережная, 49, кв.113 (по муниципальному контракту 2021 года) | НК-12 | 1 |
| 32 | ул.Ленинградская, 10А, кв.68 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 33 | ул.Ленинградская, 16, кв.73 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 34 | ул.Ленинградская, 22, кв.37 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 35 | ул.Мира, 1, кв.182 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 36 | ул.Талнахская, 28, кв.24 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 37 | ул.Талнахская, 28, кв.64 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 38 | ул.Талнахская, 41, кв.13 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 39 | ул.Бегичева, 24 кв.30 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 40 | ул.Бегичева, 32 кв.1 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 41 | ул.Бегичева, 36 кв.52 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 42 | ул.Нансена,14, кв.45 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 43 | ул.Завенягина,4 кв.174 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 44 | ул.Комсомольская,44 А, кв.35 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 45 | ул.Комсомольская, 48, кв.4 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 46 | пр-т Ленинский, 25, кв.156 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 47 | пр-т Ленинский, 27, кв.142 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 48 | пр-т Ленинский, 35, кв.53 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 49 | ул.Космонавтов, 9, кв.14 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 50 | ул.Строителей, 27, кв.60 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 1 |
| 51 | ул.Федоровского, 23 кв.13 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 52 | ул. Новая, 11, кв.1 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 53 | ул. Рудная, 23, кв.5 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 54 | ул. Энтузиастов, 1, кв.1 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| Ремонт муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 1 | Анисимова, 5-4 | 1-335а | 3 |
| 2 | Бегичева, 30-25 | 1-464м | 3 |
| 3 | Молодежный пр., 31-4 | 1-464м | 3 |
| 4 | Московская, 7а-53 | 1-464м | 2 |
| 5 | Нансена, 60-26 | 1-464м | 2 |
| 6 | Бегичева, 18-49 | 1-464м | 2 |
| 7 | Мира, 4в-57 | 1-464м | 2 |
| 8 | Мира, 6б-56 | 1-464м | 2 |
| 9 | Мира, 6б-20 | 1-464м | 2 |
| 10 | Молодежный пр., 27-45 | 1-464м | 2 |
| 11 | Молодежный пр., 23б-45 | 1-464м | 2 |
| 12 | Нансена, 26-98 | 1-464м | 2 |
| 13 | Нансена, 66-19 | 1-464м | 2 |
| 14 | Нансена, 66-58 | 1-464м | 2 |
| 15 | Нансена, 102-26 | 1-464м | 2 |
| 16 | Нансена, 2-35 | 1-464м | 2 |
| 17 | Солнечный пр., 7-69 | 1-464м | 2 |
| 18 | Мира, 6г-2 | 1-464м | 2 |
| 19 | Енисейская, 1-34 | 84м | 2 |
| 20 | Енисейская, 7-23 | 92-н | 2 |
| 21 | Кирова, 16-57 | 112 | 3 |
| 22 | Кирова, 32-60 | 84 | 3 |
| 23 | Норильская, 4-229 | 112 | 2 |
| 24 | Норильская, 4-242 | 112 | 2 |
| 25 | Рудная, 17-155 | 112 | 2 |
| 26 | Комсомольская, 17-172 | 112 | 3 |
| 27 | Павлова, 20а-14 | 84 | 2 |
| 28 | Нансена, 46-65 | 112 | 2 |
| 29 | Школьная, 19-22 | 84 | 2 |
| 30 | Югославская, 6-22 | 112 | 2 |
| 31 | Енисейская, 5-48 | 84м | 3 |
| 32 | Енисейская, 28-103 | 112 | 2 |
| 33 | Игарская, 20-116 | 84 | 3 |
| 34 | Игарская, 20-144 | 84 | 3 |
| 35 | Комсомольская, 1а-5 | 84 | 2 |
| 36 | Кравца, 22-57 | 112 | 3 |
| 37 | Кравца, 22-38 | 112 | 2 |
| 38 | Кравца, 22-63 | 112 | 2 |
| 39 | Н.Урванцева, 33-130 | 112 | 2 |
| 40 | Надеждинская, 1б-77 | 84 | 3 |
| 41 | Надеждинская, 1б-101 | 84 | 3 |
| 42 | Солнечный пр., 8-23 | 112 | 2 |
| 43 | Хантайская, 1-63 | 84 | 2 |
| 44 | Хантайская, 27-53 | 112 | 3 |
| 45 | Югославская, 14-18 | 112 | 2 |
| 46 | Югославская, 32-12 | 84 | 2 |
| 47 | Югославская, 38-23 | 112 | 2 |
| 48 | Югославская, 48-21 | 112 | 2 |
| 49 | Югославская, 52-58 | 112 | 3 |
| 50 | Югославская, 52-91 | 112 | 2 |
| 51 | Талнахская, 1-154 | 84 | 2 |
| 52 | Талнахская, 17-234 | 84 | 2 |
| 53 | Бауманская, 22-48 | 84 | 1 |
| 54 | Дудинская, 1-160 | 84 | 1 |
| 55 | Дудинская, 9-92 | 84 | 1 |
| 56 | Новая, 10-122 | 84 | 2 |
| 57 | Новая, 11-67 | 84 | 2 |
| 58 | Дзержинского, 7б-26 | 112 | 1 |
| 59 | Енисейская, 6-80 | 84 | 1 |
| 60 | Енисейская, 8-9 | 84 | 1 |
| 61 | Енисейская, 9-5 | 92-н | 1 |
| 62 | Космонавтов, 23-21 | 84 | 1 |
| 63 | Лауреатов, 39-35 | 84 | 2 |
| 64 | Маслова, 16-52 | 84 | 1 |
| 65 | Н.Урванцева, 33-99 | 112 | 1 |
| 66 | Надеждинская, 24а-56 | 84 | 1 |
| 67 | Новая, 1-35 | 84 | 2 |
| 68 | Новая, 5-13 | 84 | 1 |
| 69 | Первомайская, 8-64 | 84 | 1 |
| 70 | Первомайская, 50-29 | 84 | 1 |
| 71 | Первомайская, 56-48 | 84 | 1 |
| 72 | Первомайская, 7-5 | 84 | 1 |
| 73 | Первопроходцев, 6-9 | 84 | 1 |
| 74 | Рудная, 9-88 | 84 | 1 |
| 75 | Рудная, 25-27 | 84 | 2 |
| 76 | Севастопольская, 8/3-47 | 112 | 1 |
| 77 | Строительная, 2в-55 | 84 | 2 |
| 78 | Федоровского, 23-42 | 84 | 2 |
| 79 | Школьная, 5-5 | 84 | 1 |
| 80 | Энтузиастов, 13-108 | 84 | 1 |
| 81 | Энтузиастов, 7-13 | 84 | 1 |
| 82 | Энтузиастов, 7-33 | 84 | 1 |
| 83 | Югославская, 38-10 | 112 | 1 |
| 84 | Югославская, 52-115 | 112 | 1 |
| 85 | Рудная, 7-75 | 84 | 2 |
| 86 | Металлургов пл., 27-2 | 112 | 2 |
| 87 | Надеждинская, 1б-40 | 84 | 3 |
| 88 | Норильская, 20-30 | 84 | 3 |
| 89 | Югославская, 52-38 | 112 | 3 |
| 90 | Югославская, 52-73 | 112 | 3 |
| 91 | Рудная, 9-40 | 84 | 3 |
| 92 | Ветеранов, 13-72 | 112 | 3 |
| 93 | Ленинградская, 17-64 | 1-447с | 3 |
| 94 | Бегичева, 15-37 | 1-447с | 3 |
| 95 | Комсомольская, 28-21 | 1-447с | 2 |
| 96 | Комсомольская, 50-40 | 1-447с | 3 |
| 97 | Ленинский пр., 31-101 | 1-447с | 3 |
| 98 | Металлургов пл., 17-93 | 1-447с | 3 |
| 99 | Московская, 3-177 | 1-447с | 3 |
| 100 | Орджоникидзе, 7-21 | 1-447с | 3 |
| 101 | Ленинский пр., 24-62 | 1-447с | 2 |
| 102 | Ленинский пр., 25-82 | 1-447с | 2 |
| 103 | Ленинский пр., 31-110 | 1-447с | 2 |
| 104 | Завенягина, 11-232 | 1-447с | 2 |
| 105 | Орджоникидзе, 4-27 | 1-447с | 2 |
| 106 | Орджоникидзе, 10-341 | 1-447с | 2 |
| 107 | Ленинский пр., 47-226 | 1-447с | 2 |
| 108 | Завенягина, 13-118 | 1-447с | 2 |
| 109 | Комсомольская, 52-26 | 1-447с | 2 |
| 110 | Ленинградская, 4-44 | 1-447с | 2 |
| 111 | Бегичева, 17-17 | 1-447с | 2 |
| 112 | Горняков, 3-37 | 1-447с | 2 |
| 113 | Горняков, 17-47 | 1-447с | 1 |
| 114 | Горняков, 17-56 | 1-447с | 1 |
| 115 | Дзержинского, 3-176 | 1-447с | 2 |
| 116 | Дзержинского, 7-38 | 1-447с | 2 |
| 117 | Комсомольская, 48-77 | 1-447с | 2 |
| 118 | Нансена, 18-72 | 1-447с | 2 |
| 119 | Нансена, 86-10 | 1-447с | 2 |
| 120 | Строителей, 15-46 | 1-447с | 2 |
| 121 | Строителей, 19-10 | 1-447с | 1 |
| 122 | Строителей, 21-56 | 1-447с | 1 |
| 123 | Строителей, 33-45 | 1-447с | 1 |
| 124 | Строителей, 35-48 | 1-447с | 1 |
| 125 | Строительная, 13-5 | 1-447с | 1 |
| 126 | Таймырская, 1-11 | 1-447с | 1 |
| 127 | Таймырская, 10-40 | 1-447с | 2 |
| 128 | Таймырская, 30-14 | 1-447с | 2 |
| 129 | Талнахская, 79-48 | 1-447с | 2 |
| 130 | Талнахская, 69-44 | 1-447с | 2 |
| 131 | Советская, 6-20 | стал. | 3 |
| 132 | Комсомольская, 22-19 | стал. | 2 |
| 133 | Орджоникидзе, 10-196 | 1-447с | 2 |
| 134 | Ленинградская, 3-155 | 1-447с | 3 |
| 135 | Нансена, 52-100 | 1-447с | 3 |
| 136 | Б.Хмельницкого, 19-85 | стал. | 2 |
| 137 | Солнечный пр., 2-24 | к-69 | 4 |
| 138 | Лауреатов, 35-29 | к-69 | 2 |
| 139 | Лауреатов, 35-5 | к-69 | 2 |
| 140 | Павлова, 19-58 | к-69 | 1 |
| 141 | Павлова, 20-35 | к-69 | 1 |
| 142 | Енисейская, 5-87 | к-69 | 1 |
| 143 | Лауреатов, 37-55 | к-69 | 1 |
| 144 | Нансена, 36-24 | нк-12 | 1 |
| 145 | Первопроходцев, 10-37 | к-69 | 1 |
| 146 | Полярная, 11-110 | к-69 | 1 |
| 147 | Талнахская, 39-30 | к-69 | 1 |
| 148 | Талнахская, 39-90 | к-69 | 1 |
| 149 | Талнахская, 62-50 | к-69 | 1 |
| 150 | Дудинская, 11-54 | к-69 | 1 |
| 151 | Нансена, 26-61 | 1-464 | 2 |
| 152 | Нансена,58-2 | 1-464 | 2 |
| 153 | Енисейская,22-24 | 112 | 3 |
| 154 | Енисейская, 30-35 | 84м | 3 |
| 155 | Первопроходцев, 6-45 | 84 | 3 |
| 156 | Первопроходцев, 9-120 | 84 | 4 |
| 157 | Федоровского, 8-83 | 84м | 4 |
| 158 | Федоровского, 16-88 | 84 | 4 |
| 159 | Федоровского, 25-145 | 112 | 3 |
| 160 | Югославская, 22-39 | 84 | 3 |
| 161 | Югославская, 4-89 | 84м | 3 |
| 162 | Енисейская, 3-29 | 84м | 4 |
| 163 | Рудная, 17-248 | 112 | 4 |
| 164 | Рудная, 53-1 | 84м | 4 |
| 165 | Федоровского, 8-28 | 84м | 4 |
| 166 | Таймырская, 14-40 | 1-447с | 3 |
| 167 | Таймырская, 3-40 | 1-447с | 3 |
| 168 | Космонавтов, 31-15 | к-69 | 4 |
| 169 | Полярная, 5-108 | к-69 | 4 |
| 170 | ул. Талнахская, 28-57 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 171 | ул. Ломоносова, 5-1 (по муниципальному контракту 2021 года) | индивид. | 2 |
| 172 | ул. Ломоносова, 5-27 (по муниципальному контракту 2021 года) | индивид. | 3 |
| 173 | ул. Ломоносова, 5-47 (по муниципальному контракту 2021 года) | индивид. | 2 |
| 174 | ул. Анисимова, 3-32 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 175 | ул. Кирова, 6-34 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 176 | ул. Комсомольская, 3-367 (по муниципальному контракту 2021 года) | 112 | 2 |
| 177 | ул. Лауреатов, 47-60 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 178 | ул. Лауреатов, 55-41 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 179 | ул. Лауреатов, 61-81 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 3 |
| 180 | ул. Ленинградская, 12-26 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 3 |
| 181 | ул. Мира, 5-2 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447с | 5 |
| 182 | ул. Талнахская, 36-82 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 2 |
| 183 | ул. Талнахская, 53-137 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 1 |
| 184 | ул. Хантайская, 27-31 (по муниципальному контракту 2021 года) | 112 | 3 |
| 185 | ул. Павлова, 12-39 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 186 | ул. Пушкина, 12-103 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 187 | ул. Севастопольская, 9-26 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 188 | ул. Талнахская, 10А-39 (по муниципальному контракту 2021 года) | 111-112 | 3 |
| 189 | ул. Талнахская, 17-124 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 190 | ул. Талнахская, 17-133 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 191 | ул. Космонавтов, 31-21 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 1 |
| 192 | ул. Маслова, 10-88 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84м | 2 |
| 193 | ул. Пионерская, 2-20 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 194 | ул. Рудная, 9-45 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 195 | ул. Норильская, 14-58 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84м | 3 |
| 196 | ул. Первомайская, 8-13 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 197 | ул. Первомайская, 9-1 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 1 |
| 198 | ул. Первомайская, 9-15 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 199 | ул. Б.Хмельницкого, 2-11 (по муниципальному контракту 2021 года) | индивид. | 4 |
| 200 | ул. Б.Хмельницкого, 17-57 (по муниципальному контракту 2021 года) | индивид. | 2 |
| 201 | ул. Комсомольская, 17-48 (по муниципальному контракту 2021 года) | 112 | 2 |
| 202 | ул. Комсомольская, 46-63 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-447-С | 2 |
| 203 | ул. Лауреатов, 85А-46 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 204 | ул. Лауреатов, 85А-59 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 205 | ул. Павлова, 19-29 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 3 |
| 206 | ул. Талнахская, 1-65 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 207 | ул. Талнахская, 26-71 (по муниципальному контракту 2021 года) | 1-464м | 2 |
| 208 | ул. Талнахская, 30-69 (по муниципальному контракту 2021 года) | К-69 | 2 |
| 209 | ул. Рудная, 17-34 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 210 | ул. Рудная, 17-164 (по муниципальному контракту 2021 года) | 112 | 3 |
| 211 | ул. Рудная, 19-137 (по муниципальному контракту 2021 года) | 112 | 2 |
| 212 | ул. Рудная, 35-24 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 3 |
| 213 | ул. Кравца, 2-3 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84м | 3 |
| 214 | ул. Энтузиастов, 13-73 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84 | 2 |
| 215 | ул. Енисейская, 1-14 (по муниципальному контракту 2021 года) | 84м | 2 |
| 216 | ул. Надеждинская, 1г-17 | 84 | 1 |
| 217 | ул. Надеждинская, 24а-68 | 84 | 1 |
| 218 | ул. Первомайская, 46-31 | 84 | 2 |
| 219 | ул. Первомайская, 8-33 | 84 | 1 |
| 220 | ул. Первомайская, 52-140 | 84 | 1 |
| 221 | ул. Победы, 3-90 | 84 | 2 |
| 222 | ул. Шахтерская, 9б-13 | 84 | 1 |
| 223 | ул. Школьная, 15-87 | 84 | 2 |
| 224 | ул. Богдана Хмельницкого, 27-71 | 1-464м | 2 |
| 225 | ул. Завенягина, 2-169 | 1-447-С | 2 |
| 226 | ул. Кирова, 2-14 | К-69 | 1 |
| 227 | ул. Комсомольская, 42а-11 | стал. | 1 |
| 228 | Котульский пр-д, 2-19 | 1-447-С | 2 |
| 229 | ул. Ленинградская, 19-16 | 1-447-С | 2 |
| 230 | ул. Ленинградская, 13-111 | 1-447-С | 1 |
| 231 | Ленинский пр., 37-105 | 1-447-С | 1 |
| 232 | ул. Металлургов, 7-50 | 1-447-С | 2 |
| 233 | ул. Московская, 3-78 | 1-447-С | 2 |
| 234 | ул. Нансена, 92-106 | 1-447-С | 2 |
| 235 | ул. Орджоникидзе, 10-254 | 1-464м | 2 |
| 236 | ул. Бауманская, 4-11 | 84 | 2 |
| 237 | ул. Бауманская, 27-40 | 84 | 1 |
| 238 | ул. Горняков, 15-9 | 1-447-С | 1 |
| 239 | ул. Горняков, 15-36 | 1-447-С | 1 |
| 240 | ул. Горняков, 3-27 | 1-447-С | 2 |
| 241 | ул. Диксона, 4-3 | 1-447-С | 1 |
| 242 | ул. Дудинская, 17-109 | 84м | 2 |
| 243 | ул. Дудинская, 19-11 | 84 | 2 |
| 244 | ул. Енисейская, 15-3 | 84м | 2 |
| 245 | ул. Игарская, 12-96 | 84 | 1 |
| 246 | ул. Космонавтов, 3-25 | 84 | 1 |
| 247 | ул. Космонавтов, 17-40 | 84 | 2 |
| 248 | ул. Новая, 5-120 | 84 | 1 |
| 249 | ул. Новая, 9-1 | 84 | 1 |
| 250 | ул. Новая, 5-90 | 84 | 2 |
| 251 | ул. Новая, 13-4 | 84 | 2 |
| 252 | ул. Первопроходцев, 1-144 | 84 | 1 |
| 253 | ул. Первопроходцев, 13-75 | 84 | 2 |
| 254 | ул. Полярная, 11-17 | К-69 | 1 |
| 255 | ул. Полярная, 11-76 | К-69 | 1 |
| 256 | ул. Рудная, 11-70 | 84 | 2 |
| 257 | ул. Строителей, 29-18 | 1-447-С | 1 |
| 258 | ул. Таймырская, 7-57 | 1-447-С | 1 |
| 259 | ул. Таймырская, 7-58 | 1-447-С | 1 |
| 260 | ул. Федоровского, 25-37 | К-69 | 1 |
| 261 | ул. Энтузиастов, 11-71 | 84 | 2 |
| 2023 год |  |  |  |
| Ремонт муниципальных квартир для последующего распределения детям-сиротам |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 13-108 | 84 | 1 |
| 2 | ул. Бегичева, 28-25 | 1-447с | 1 |
| 3 | ул. Бегичева, 28-71 | 1-447с | 1 |
| 4 | ул. Бегичева, 30-5 | 1-464м | 1 |
| 5 | ул. Бегичева, 36-13 | 1-447с | 1 |
| 6 | ул. Комсомольская, 32-47 | 1-447с | 1 |
| 7 | ул. Талнахская, 57-45 | 1-464м | 1 |
| 8 | ул. Хантайская, 13-11 | 1-464м | 1 |
| 9 | Ленинский пр., 39а-71 | 1-464м | 1 |
| 10 | Ленинский пр., 45-148 | 1-447с | 1 |
| 11 | ул. Мира, 1-40 | 1-447с | 1 |
| 12 | ул. Мира, 4-53 | 1-447с | 1 |
| 13 | ул. Талнахская, 25-25 | 84 | 1 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, 13-80 | 84 | 1 |
| 15 | ул. Талнахская, 66-110 | к-69 | 1 |
| 16 | ул. Бегичева, 20-54 | 1-464м | 1 |
| 17 | ул. Бегичева, 33-98 | 1-447с | 1 |
| 18 | ул. Завенягина, 11-313 | 1-447с | 1 |
| 19 | ул. Лауреатов, 43-1 | 84 | 1 |
| 20 | ул. Ленинградская, 9-48 | 1-464м | 1 |
| 21 | ул. Ленинградская, 15-58 | 1-464м | 1 |
| 22 | ул. Ленинградская, 22-80 | 1-447с | 1 |
| 23 | Ленинский пр-т, 29-88 | 1-447с | 1 |
| 24 | Ленинский пр-т, 39а-26 | 1-464м | 1 |
| 25 | Ленинский пр-т, 47-193 | 1-447с | 1 |
| 26 | ул. Мира, 4-2 | 1-447с | 1 |
| 27 | ул. Московская, 3-140 | 1-447с | 1 |
| 28 | ул. Нансена, 8-18 | 1-464м | 1 |
| 29 | ул. Нансена, 16-85 | 1-464 | 1 |
| 30 | ул. Нансена, 20-8 | 1-447 | 1 |
| 31 | ул. Нансена, 40-33 | 1-464 | 1 |
| 32 | ул. Нансена, 44-15 | 1-447 | 1 |
| 33 | ул. Нансена, 100-1 | 1-464м | 1 |
| 34 | ул. Орджоникидзе, 9-46 | 1-447с | 1 |
| 35 | ул. Орджоникидзе, 10-367 | 1-447с | 1 |
| 36 | ул. Орджоникидзе, 18-120 | 1-464м | 1 |
| 37 | ул. Павлова, 18-22 | 1-464м | 1 |
| 38 | Солнечный пр., 3-1 | 1-464м | 1 |
| 39 | ул. Талнахская, 26-72 | 1-464м | 1 |
| 40 | ул. Талнахская, 41-68 | 1-464м | 1 |
| 41 | ул. Талнахская, 66-169 | к-69 | 1 |
| 42 | ул. Ленинградская, 3-185 | 1-464м | 1 |
| 43 | ул. Завенягина, 6-28 | 1-447с | 1 |
| 44 | пр. Котульского, 3А-21 | 84 | 1 |
| Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова, 17-6 | сталинка | 3 |
| 2 | ул. Завенягина, 2-66 | 1-447 | 2 |
| 3 | ул. М. Кравца, 2-8 | 84-м | 4 |
| 4 | ул. Дудинская, 17-32 | 84 | 3 |
| 5 | ул. Надеждинская, 1г-12 | 84 | 3 |
| Ремонт муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 1 | пр. Котульского, 6-109 | 1-464-82Д | 1 |
| 2 | пр. Котульского, 6-114 | 1-464-82Д | 1 |
| 3 | пр. Котульского, 6-121 | 1-464-82Д | 1 |
| 4 | пр. Котульского, 6-129 | 1-464-82Д | 1 |
| 5 | пр. Котульского, 6-234 | 1-464-82Д | 1 |
| 6 | пр. Котульского, 6-311 | 1-464-82Д | 1 |
| 7 | пр. Котульского, 6-332 | 1-464-82Д | 1 |
| 8 | пр. Котульского, 6-427 | 1-464-82Д | 1 |
| 9 | пр. Котульского, 6-511 | 1-464-82Д | 1 |
| 10 | пр. Котульского, 6-626 | 1-464-82Д | 1 |
| 11 | пр. Котульского, 6-630 | 1-464-82Д | 1 |
| 12 | пр. Котульского, 6-638 | 1-464-82Д | 1 |
| 13 | пр. Котульского, 6-805 | 1-464-82Д | 1 |
| 14 | пр. Котульского, 6-835 | 1-464-82Д | 1 |
| 15 | пл. Металлургов, 19-311 | 1-464-82Д | 1 |
| 16 | пл. Металлургов, 19-522 | 1-464-82Д | 1 |
| 17 | пл. Металлургов, 19-533 | 1-464-82Д | 1 |
| 18 | пл. Металлургов, 19-603 | 1-464-82Д | 1 |
| 19 | пл. Металлургов, 19-614 | 1-464-82Д | 1 |
| 20 | пл. Металлургов, 19-719 | 1-464-82Д | 1 |
| 21 | пл. Металлургов, 19-830 | 1-464-82Д | 1 |
| 22 | пл. Металлургов, 19-918 | 1-464-82Д | 1 |
| 23 | ул. Бегичева, 39а-934 | 1-464-82Д | 1 |
| 24 | ул. Бегичева, 39а-834 | 1-464-82Д | 1 |
| 25 | ул. Лауреатов, 33-30 | 84 | 2 |
| 26 | ул. Лауреатов, 76-17 | 84 | 2 |
| 27 | ул. 50 лет Октября, 13-101 | 84 | 3 |
| 28 | ул. Набережная Урванцева, 23-200 | 112 | 3 |
| 29 | ул. Югославская, 4-98 | 84 | 2 |
| 30 | ул. Бауманская, 30-4 | 84 | 2 |
| 31 | ул. Горняков, 3-49 | 1-447с | 2 |
| 32 | ул. Новая, 17-70 | 84 | 2 |
| 33 | ул. Игарская, 58-21 | 84 | 1 |
| 34 | ул. Маслова, 2-35 | 1-447с | 1 |
| 35 | ул. Маслова, 2-50 | 1-447с | 1 |
| 36 | ул. Первопроходцев, 6-131 | 84 | 2 |
| 37 | ул. Полярная, 1-21 | к-69 | 1 |
| 38 | ул. Рудная, 17-255 | 84 | 3 |
| 39 | ул. Строителей, 27-25 | 1-447с | 1 |
| 40 | ул. Строителей, 33-36 | 1-447с | 3 |
| 41 | ул. Таймырская, 1-7 | 1-447с | 1 |
| 42 | ул. Таймырская, 3-53 | 1-447с | 1 |
| 43 | ул. Таймырская, 10-31 | 1-447с | 2 |
| 44 | ул. Федоровского, 8-82 | 84м | 2 |
| 45 | ул. Надеждинская, 1а-29 | 84 | 1 |
| 46 | ул. Надеждинская, 1а-132 | 84 | 1 |
| 47 | ул. Надеждинская, 1а-130 | 84 | 2 |
| 48 | ул. Надеждинская, 1б-17 | 84 | 1 |
| 49 | ул. Надеждинская, 1в-42 | 84 | 2 |
| 50 | ул. Надеждинская, 1в-68 | 84 | 1 |
| 51 | ул. Надеждинская, 1г-54 | 84 | 2 |
| 52 | ул. Надеждинская, 2б-23 | 84 | 2 |
| 53 | ул. Надеждинская, 2-3 | 111-142 | 1 |
| 54 | ул. Надеждинская, 2-30 | 111-142 | 2 |
| 55 | ул. Надеждинская, 2а-33 | 84 | 1 |
| 56 | ул. Надеждинская, 2а-130 | 84 | 2 |
| 57 | ул. Надеждинская, 8-64 | 111-142 | 2 |
| 58 | ул. Надеждинская, 20-12 | 111-142 | 1 |
| 59 | ул. Надеждинская, 20-17 | 111-142 | 1 |
| 60 | ул. Надеждинская, 22-55 | 84 | 2 |
| 61 | ул. Надеждинская, 24а-130 | 84 | 2 |
| 62 | ул. Надеждинская, 24а-138 | 84 | 2 |
| 63 | ул. Норильская, 2-9 | 112 | 1 |
| 64 | ул. Норильская, 4-2 | 112 | 1 |
| 65 | ул. Норильская, 4-123 | к-69 | 1 |
| 66 | ул. Норильская, 4-256 | 112 | 2 |
| 67 | ул. Норильская, 20-3 | 84 | 2 |
| 68 | ул. Первомайская, 2-15 | 84 | 2 |
| 69 | ул. Первомайская, 2-31 | 84 | 2 |
| 70 | ул. Первомайская, 7-38 | 84 | 2 |
| 71 | ул. Первомайская, 12-43 | 84 | 2 |
| 72 | ул. Первомайская, 14-7 | 84 | 2 |
| 73 | ул. Первомайская, 14-15 | 84 | 2 |
| 74 | ул. Первомайская, 15-35 | 84 | 2 |
| 75 | ул. Первомайская, 15-46 | 84 | 2 |
| 76 | ул. Первомайская, 17-60 | 84 | 1 |
| 77 | ул. Первомайская, 18-23 | 84 | 2 |
| 78 | ул. Первомайская, 18-35 | 84 | 2 |
| 79 | ул. Первомайская, 18-47 | 84 | 2 |
| 80 | ул. Первомайская, 18-70 | 84 | 2 |
| 81 | ул. Первомайская, 19-4 | 84 | 2 |
| 82 | ул. Первомайская, 19-27 | 84 | 2 |
| 83 | ул. Первомайская, 19-31 | 84 | 2 |
| 84 | ул. Первомайская, 19-40 | 84 | 1 |
| 85 | ул. Первомайская, 20-108 | 84 | 1 |
| 86 | ул. Первомайская, 26-4 | 84 | 2 |
| 87 | ул. Первомайская, 26-42 | 84 | 2 |
| 88 | ул. Первомайская, 26-59 | 84 | 2 |
| 89 | ул. Первомайская, 28-19 | 84 | 2 |
| 90 | ул. Первомайская, 28-38 | 84 | 2 |
| 91 | ул. Первомайская, 28-66 | 84 | 2 |
| 92 | ул. Первомайская, 30-62 | 84 | 2 |
| 93 | ул. Первомайская, 38-54 | 84 | 2 |
| 94 | ул. Первомайская, 38-64 | 84 | 1 |
| 95 | ул. Первомайская, 40-62 | 84 | 2 |
| 96 | ул. Первомайская, 46-70 | 84 | 2 |
| 97 | ул. Первомайская, 46-76 | 84 | 2 |
| 98 | ул. Первомайская, 46-109 | 84 | 2 |
| 99 | ул. Первомайская, 50-19 | 84 | 2 |
| 100 | ул. Первомайская, 52-58 | 84 | 2 |
| 101 | ул. Первомайская, 52-64 | 84 | 1 |
| 102 | ул. Первомайская, 52-103 | 84 | 2 |
| 103 | ул. Первомайская, 52-109 | 84 | 2 |
| 104 | ул. Первомайская, 52-136 | 84 | 1 |
| 105 | ул. Первомайская, 56-27 | 84 | 2 |
| 106 | ул. Первомайская, 8-1 | 84 | 1 |
| 107 | ул. Первомайская, 17-44 | 84 | 1 |
| 108 | ул. Победы, 1-31 | 84 | 2 |
| 109 | ул. Победы, 3-141 | 84 | 2 |
| 110 | ул. Победы, 3-177 | 84 | 2 |
| 111 | ул. Победы, 3-180 | 84 | 2 |
| 112 | ул. Победы, 3-193 | 84 | 2 |
| 113 | ул. Победы, 9-73 | 84 | 2 |
| 114 | ул. Победы, 9-86 | 84 | 2 |
| 115 | ул. Победы, 15-11 | 84 | 2 |
| 116 | ул. Победы, 15-67 | 84 | 2 |
| 117 | ул. Победы, 15-102 | 84 | 2 |
| 118 | ул. Строительная, 1а-10 | 1-447с | 2 |
| 119 | ул. Строительная, 1а-21 | 1-447с | 2 |
| 120 | ул. Строительная, 1а-28 | 1-447с | 2 |
| 121 | ул. Строительная, 1а-36 | 1-447с | 2 |
| 122 | ул. Строительная, 1а-49 | 1-447с | 2 |
| 123 | ул. Строительная, 1а-54 | 1-447с | 2 |
| 124 | ул. Строительная, 1а-62 | 1-447с | 2 |
| 125 | ул. Строительная, 1а-76 | 1-447с | 2 |
| 126 | ул. Строительная, 1б-82 | 84м | 2 |
| 127 | ул. Строительная, 1в-64 | 84м | 2 |
| 128 | ул. Строительная, 1г-40 | 84м | 2 |
| 129 | ул. Строительная, 1д-24 | 112 | 2 |
| 130 | ул. Строительная, 1д-59 | 112 | 2 |
| 131 | ул. Строительная, 1д-92 | 112 | 2 |
| 132 | ул. Строительная, 1д-180 | 112 | 2 |
| 133 | ул. Строительная, 1д-216 | 112 | 1 |
| 134 | ул. Строительная, 1ж-66 | к-69 | 1 |
| 135 | ул. Строительная, 1ж-82 | к-69 | 1 |
| 136 | ул. Строительная, 1ж-122 | 112 | 2 |
| 137 | ул. Строительная, 2в-5 | 84 | 1 |
| 138 | ул. Строительная, 2в-46 | 84 | 2 |
| 139 | ул. Строительная, 2в-54 | 84 | 2 |
| 140 | ул. Строительная, 2г-33 | 84 | 1 |
| 141 | ул. Строительная, 2г-50 | 84 | 2 |
| 142 | ул. Строительная, 5-40 | 112 | 3 |
| 143 | ул. Строительная, 5-51 | 84 | 3 |
| 144 | ул. Строительная, 7-41 | 112 | 3 |
| 145 | ул. Строительная, 8-14 | 1-447с | 2 |
| 146 | ул. Строительная, 8-23 | 1-447с | 2 |
| 147 | ул. Строительная, 8-38 | 1-447с | 2 |
| 148 | ул. Строительная, 8-41 | 1-447с | 2 |
| 149 | ул. Строительная, 8-45 | 1-447с | 2 |
| 150 | ул. Строительная, 8-51 | 1-447с | 1 |
| 151 | ул. Строительная, 10-20 | 1-447с | 1 |
| 152 | ул. Строительная, 10-22 | 1-447с | 2 |
| 153 | ул. Строительная, 10-39 | 1-447с | 2 |
| 154 | ул. Строительная, 10-58 | 1-447с | 2 |
| 155 | ул. Строительная, 10-62 | 1-447с | 2 |
| 156 | ул. Строительная, 12-15 | 1-447с | 1 |
| 157 | ул. Строительная, 12-18 | 1-447с | 2 |
| 158 | ул. Строительная, 12-19 | 1-447с | 1 |
| 159 | ул. Строительная, 12-34 | 1-447с | 2 |
| 160 | ул. Строительная, 12-37 | 1-447с | 2 |
| 161 | ул. Строительная, 12-38 | 1-447с | 2 |
| 162 | ул. Строительная, 12-40 | 1-447с | 2 |
| 163 | ул. Строительная, 13-32 | 1-447с | 1 |
| 164 | ул. Строительная, 17-14 | 1-447с | 2 |
| 165 | ул. Строительная, 17-21 | 1-447с | 2 |
| 166 | ул. Строительная, 17-57 | 1-447с | 2 |
| 167 | ул. Строительная, 18-13 | 1-464м | 2 |
| 168 | ул. Строительная, 18-30 | 1-464м | 2 |
| 169 | ул. Строительная, 18-76 | 1-464м | 46 |
| 170 | ул. Строительная, 22-110 | 84 | 2 |
| 171 | ул. Строительная, 22-114 | 84 | 2 |
| 172 | ул. Строительная, 22-124 | 84 | 1 |
| 173 | ул. Строительная, 26-3 | 84 | 2 |
| 174 | ул. Строительная, 26-47 | 84 | 2 |
| 175 | ул. Строительная, 26-84 | 84 | 1 |
| 176 | ул. Строительная, 26-106 | 84 | 2 |
| 177 | ул. Шахтерская, 6-19 | к-69 | 1 |
| 178 | ул. Шахтерская, 9б-11 | 84 | 2 |
| 179 | ул. Шахтерская, 9б-114 | 84 | 2 |
| 180 | ул. Школьная, 1-58 | 84 | 2 |
| 181 | ул. Школьная, 2-75 | 84 | 2 |
| 182 | ул. Школьная, 2-109 | 84 | 2 |
| 183 | ул. Школьная, 3-73 | 84 | 2 |
| 184 | ул. Школьная, 3а-3 | 1-447с | 1 |
| 185 | ул. Школьная, 3а-14 | 1-447с | 1 |
| 186 | ул. Школьная, 19-33 | 84 | 1 |
| 187 | ул. Школьная, 15-47 | 84 | 2 |
| 188 | ул. Школьная, 15-75 | 84 | 2 |
| 189 | ул. Школьная, 12-31 | 84 | 2 |
| 190 | ул. Школьная, 12-42 | 84 | 2 |
| 191 | ул. Школьная, 17-11 | 84 | 2 |
| 192 | ул. Школьная, 19-94 | 84 | 2 |
| 193 | ул. Новая, 5-120 | 84 | 1 |
| 194 | ул. Талнахская, 35-77 | к-69 | 1 |
| 195 | ул. Анисимова,5-21 (для приглашенных специалистов) | 1-335а | 2 |
| 196 | ул. Бегичева, 43-12 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 197 | ул. Бегичева, 33-94 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 198 | ул. Дзержинского, 5-12 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 199 | ул. Кирова, 29-115 (для приглашенных специалистов) | ст. | 2 |
| 200 | ул. Ленинградская, 13-77 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 201 | ул. Ленинградская, 23-17 (для приглашенных специалистов) | 1-464с | 1 |
| 202 | Ленинский пр-кт, 31-17 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 203 | Ленинский пр-кт, 45-61 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 204 | ул. Ломоносова, 3-1 (для приглашенных специалистов) | ст. | 1 |
| 205 | ул. Нансена, 20-1 (для приглашенных специалистов) | 1-447 | 1 |
| 206 | ул. Нансена, 52-31 (для приглашенных специалистов) | 1-464 | 2 |
| 207 | ул. Нансена, 66-48 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 208 | ул. Нансена, 68-27 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 209 | ул. Нансена, 106-54 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 2 |
| 210 | ул. Павлова, 15-34 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 211 | ул. Талнахская, 26-4 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 2 |
| 212 | ул. Озерная, 13-80 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 213 | ул. Югославская, 6-32 (для приглашенных специалистов) | 112 | 3 |
| 214 | ул. Бауманская, 27-19 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 215 | ул. Горняков, 11-10 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 216 | ул. Диксона, 4-46 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 217 | ул. Дудинская, 17-152 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 218 | ул. Дудинская, 21-92 (для приглашенных специалистов) | 112 | 1 |
| 219 | ул. Игарская, 6-40 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 220 | ул. Космонавтов, 15-75 (для приглашенных специалистов) | к-69 | 1 |
| 221 | ул. Космонавтов, 31-55 (для приглашенных специалистов) | к-69 | 1 |
| 222 | ул. Космонавтов, 35а-25 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 223 | ул. Полярная, 9-106 (для приглашенных специалистов) | к-69 | 2 |
| 224 | ул. Рудная, 19-150 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 225 | ул. Рудная, 29-240 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 226 | ул. Строителей, 27-21 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 227 | ул. Строителей, 37-2 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 228 | ул. Таймырская, 3-5 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 229 | ул. Таймырская, 3-26 (для приглашенных специалистов) | 1-447 | 1 |
| 230 | ул. Таймырская, 7-49 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 231 | ул. Таймырская, 12-39 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 232 | ул. Федоровского, 23-109 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 233 | ул. Энтузиастов, 7-25 (для приглашенных специалистов) | 84 | 1 |
| 234 | ул. Комсомольская, 52-44 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 235 | ул. Ленинградская, 4-60 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 236 | ул. Нансена, 52-1 (для приглашенных специалистов) | 1-464 | 1 |
| 237 | ул. Орджоникидзе, 1-48 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 238 | ул. Талнахская, 9-1 (для приглашенных специалистов) | 112 | 1 |
| 239 | ул. Талнахская, 60-72 (для приглашенных специалистов) | 1-464м | 1 |
| 240 | ул. Талнахская, 79-38 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 1 |
| 241 | ул. Бегичева, 16-60 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 242 | ул. Бегичева, 43-24 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 243 | ул. Завенягина, 4-124 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 244 | ул. Комсомольская, 34-151 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 245 | ул. Лауреатов, 53а-15 (для приглашенных специалистов) | к-69 | 2 |
| 246 | ул. Набережная Урванцева, 19-73 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 247 | ул. Нансена, 26-101 (для приглашенных специалистов) | 1-464 | 2 |
| 248 | ул. Хантайская, 11-49 (для приглашенных специалистов) | 1-464 | 2 |
| 249 | ул. Горняков, 3-4 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 250 | ул. Строителей, 5-59 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 251 | ул. Строителей, 35-32 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 252 | ул. Таймырская, 3-42 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 253 | ул. Рудная, 19-34 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 254 | ул. Надеждинская, 10-36 (для приглашенных специалистов) | 84 | 3 |
| 255 | ул. Надеждинская, 20-60 (для приглашенных специалистов) | 111-142 | 3 |
| 256 | ул. Норильская, 14-88 (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 257 | ул. Строительная, 11-11 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 258 | ул. Строительная, 12-62 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 259 | ул. Строительная, 12-74 (для приглашенных специалистов) | 1-447с | 2 |
| 260 | ул. Комсомольская, 22-19 (переходящие с 2022 года) (для приглашенных специалистов) | индив. | 2 |
| 261 | ул. Павлова, 20а-14 (переходящие с 2022 года) (для приглашенных специалистов) | 84 | 2 |
| 262 | ул. Лауреатов, 39-35 (переходящие с 2022 года) | 84 | 2 |
| 263 | ул. Севастопольская, 8/3-47 (переходящие с 2022 года) | 112 | 1 |
| 264 | ул. Талнахская, 17-234 (переходящие с 2022 года) | 84 | 2 |
| 265 | ул. Талнахская, 39-30 (переходящие с 2022 года) | К-69 | 1 |
| 266 | ул. Нансена, 2-35 (переходящие с 2022 года) | 1-464м | 2 |
| 267 | ул. Нансена, 26-98 (переходящие с 2022 года) | 1-464м | 2 |
| 268 | ул. Нансена, 36-24 (переходящие с 2022 года) | НК-12 | 1 |
| 269 | ул. Нансена, 102-26 (переходящие с 2022 года) | 1-464м | 2 |
| 270 | ул. Орджоникидзе, 10-196 (переходящие с 2022 года) | 1-447с | 2 |
| 271 | ул. Павлова, 19-58 (переходящие с 2022 года) | К-69 | 1 |
| 272 | ул. Павлова, 20-35 (переходящие с 2022 года) | К-69 | 1 |
| 273 | ул. Бауманская, 4-11 | 84 | 2 |
| 274 | ул. Котульского, 2-19 | 1-447с | 2 |
| 275 | ул. Московская, 3-78 | 1-447с | 2 |
| 276 | ул. Нансена, 92-106 | 1-447с | 2 |
| 277 | ул. Орджоникидзе, 10-254 | 1-447с | 2 |
| 2024 год |  |  |  |
| Ремонт муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 1 | ул. Дзержинского, 7-35 | 1-447с | 2 |
| 2 | ул. Лауреатов, 33-83 | 84 | 2 |
| 3 | ул. Ленинградская, 13-2 | 1-464м | 2 |
| 4 | ул. Ленинградская, 16-66 | 1-447с | 2 |
| 5 | Ленинский пр-кт, 25-95 | 1-447с | 2 |
| 6 | Ленинский пр-кт, 48-22 | 1-447с | 2 |
| 7 | ул. Мира, 1-202 | 1-447с | 2 |
| 8 | ул. Орджоникидзе, 18-48 | 1-464м | 2 |
| 9 | ул. Талнахская, 28-98 | 1-464м | 2 |
| 10 | ул. Талнахская, 41-15 | 1-464м | 2 |
| 11 | ул. Талнахская, 61-18 | 1-447с | 2 |
| 12 | ул. Нансена, 112-24 | 1-464м | 3 |
| 13 | Котульского пр-д, 6-130 | 1-464-82Д | 1 |
| 14 | Котульского пр-д, 6-131 | 1-464-82Д | 1 |
| 15 | Котульского пр-д, 6-136 | 1-464-82Д | 1 |
| 16 | Котульского пр-д, 6-230 | 1-464-82Д | 1 |
| 17 | Котульского пр-д, 6-319 | 1-464-82Д | 1 |
| 18 | Котульского пр-д, 6-408 | 1-464-82Д | 1 |
| 19 | Котульского пр-д, 6-830 | 1-464-82Д | 1 |
| 20 | Котульского пр-д, 6-929 | 1-464-82Д | 1 |
| 21 | Михайличенко пр-д, 6-105 | 1-464-82Д | 1 |
| 22 | Михайличенко пр-д, 6-108 | 1-464-82Д | 1 |
| 23 | Михайличенко пр-д, 6-113 | 1-464-82Д | 1 |
| 24 | Михайличенко пр-д, 6-133 | 1-464-82Д | 1 |
| 25 | Михайличенко пр-д, 6-219 | 1-464-82Д | 1 |
| 26 | Михайличенко пр-д, 6-229 | 1-464-82Д | 1 |
| 27 | Михайличенко пр-д, 6-235 | 1-464-82Д | 1 |
| 28 | Михайличенко пр-д, 6-236 | 1-464-82Д | 1 |
| 29 | Михайличенко пр-д, 6-304 | 1-464-82Д | 1 |
| 30 | Михайличенко пр-д, 6-305 | 1-464-82Д | 1 |
| 31 | Михайличенко пр-д, 6-307 | 1-464-82Д | 1 |
| 32 | Михайличенко пр-д, 6-323 | 1-464-82Д | 1 |
| 33 | Михайличенко пр-д, 6-401 | 1-464-82Д | 1 |
| 34 | Михайличенко пр-д, 6-415 | 1-464-82Д | 1 |
| 35 | Михайличенко пр-д, 6-525 | 1-464-82Д | 1 |
| 36 | Михайличенко пр-д, 6-529 | 1-464-82Д | 1 |
| 37 | Михайличенко пр-д, 6-530 | 1-464-82Д | 1 |
| 38 | Михайличенко пр-д, 6-535 | 1-464-82Д | 1 |
| 39 | Михайличенко пр-д, 6-633 | 1-464-82Д | 1 |
| 40 | Михайличенко пр-д, 6-741 | 1-464-82Д | 1 |
| 41 | Михайличенко пр-д, 6-803 | 1-464-82Д | 1 |
| 42 | Михайличенко пр-д, 6-813 | 1-464-82Д | 1 |
| 43 | Михайличенко пр-д, 6-817 | 1-464-82Д | 1 |
| 44 | Михайличенко пр-д, 6-837 | 1-464-82Д | 1 |
| 45 | Михайличенко пр-д, 6-909 | 1-464-82Д | 1 |
| 46 | Михайличенко пр-д, 6-926 | 1-464-82Д | 1 |
| 47 | Михайличенко пр-д, 6-937 | 1-464-82Д | 1 |
| 48 | Молодежный пр-д, 5-313 | 1-464-82Д | 1 |
| 49 | Молодежный пр-д, 11-101 | 1-464-82Д | 1 |
| 50 | Молодежный пр-д, 11-102 | 1-464-82Д | 1 |
| 51 | Молодежный пр-д, 11-108 | 1-464-82Д | 1 |
| 52 | Молодежный пр-д, 11-117 | 1-464-82Д | 1 |
| 53 | Молодежный пр-д, 11-122 | 1-464-82Д | 1 |
| 54 | Молодежный пр-д, 11-129 | 1-464-82Д | 1 |
| 55 | Молодежный пр-д, 11-131 | 1-464-82Д | 1 |
| 56 | Молодежный пр-д, 11-134 | 1-464-82Д | 1 |
| 57 | Молодежный пр-д, 11-201 | 1-464-82Д | 1 |
| 58 | Молодежный пр-д, 11-224 | 1-464-82Д | 1 |
| 59 | Молодежный пр-д, 11-236 | 1-464-82Д | 1 |
| 60 | Молодежный пр-д, 11-237 | 1-464-82Д | 1 |
| 61 | Молодежный пр-д, 11-304 | 1-464-82Д | 1 |
| 62 | Молодежный пр-д, 11-321 | 1-464-82Д | 1 |
| 63 | Молодежный пр-д, 11-438 | 1-464-82Д | 1 |
| 64 | Молодежный пр-д, 11-440 | 1-464-82Д | 1 |
| 65 | Молодежный пр-д, 11-505 | 1-464-82Д | 1 |
| 66 | Молодежный пр-д, 11-522 | 1-464-82Д | 1 |
| 67 | Молодежный пр-д, 11-530 | 1-464-82Д | 1 |
| 68 | Молодежный пр-д, 11-534 | 1-464-82Д | 1 |
| 69 | Молодежный пр-д, 11-623 | 1-464-82Д | 1 |
| 70 | Молодежный пр-д, 11-636 | 1-464-82Д | 1 |
| 71 | Молодежный пр-д, 11-702 | 1-464-82Д | 1 |
| 72 | Молодежный пр-д, 11-703 | 1-464-82Д | 1 |
| 73 | Молодежный пр-д, 11-903 | 1-464-82Д | 1 |
| 74 | Молодежный пр-д, 11-906 | 1-464-82Д | 1 |
| 75 | Молодежный пр-д, 11-911 | 1-464-82Д | 1 |
| 76 | Молодежный пр-д, 11-936 | 1-464-82Д | 1 |
| 77 | Молодежный пр-д, 11-939 | 1-464-82Д | 1 |
| 78 | Молодежный пр-д, 15-128 | 1-464-82Д | 1 |
| 79 | Молодежный пр-д, 15-205 | 1-464-82Д | 1 |
| 80 | Молодежный пр-д, 15-210 | 1-464-82Д | 1 |
| 81 | Молодежный пр-д, 15-211 | 1-464-82Д | 1 |
| 82 | Молодежный пр-д, 15-228 | 1-464-82Д | 1 |
| 83 | Молодежный пр-д, 15-229 | 1-464-82Д | 1 |
| 84 | Молодежный пр-д, 15-232 | 1-464-82Д | 1 |
| 85 | Молодежный пр-д, 15-321 | 1-464-82Д | 1 |
| 86 | Молодежный пр-д, 15-329 | 1-464-82Д | 1 |
| 87 | Молодежный пр-д, 15-402 | 1-464-82Д | 1 |
| 88 | Молодежный пр-д, 15-406 | 1-464-82Д | 1 |
| 89 | Молодежный пр-д, 15-412 | 1-464-82Д | 1 |
| 90 | Молодежный пр-д, 15-431 | 1-464-82Д | 1 |
| 91 | Молодежный пр-д, 15-502 | 1-464-82Д | 1 |
| 92 | Молодежный пр-д, 15-505 | 1-464-82Д | 1 |
| 93 | Молодежный пр-д, 15-522 | 1-464-82Д | 1 |
| 94 | Молодежный пр-д, 15-534 | 1-464-82Д | 1 |
| 95 | Молодежный пр-д, 15-601 | 1-464-82Д | 1 |
| 96 | Молодежный пр-д, 15-610 | 1-464-82Д | 1 |
| 97 | Молодежный пр-д, 15-634 | 1-464-82Д | 1 |
| 98 | Молодежный пр-д, 15-819 | 1-464-82Д | 1 |
| 99 | Молодежный пр-д, 15-839 | 1-464-82Д | 1 |
| 100 | Молодежный пр-д, 15-922 | 1-464-82Д | 1 |
| 101 | Молодежный пр-д, 15-925 | 1-464-82Д | 1 |
| 102 | Молодежный пр-д, 15-936 | 1-464-82Д | 1 |
| 103 | Молодежный пр-д, 15-940 | 1-464-82Д | 1 |
| 104 | Молодежный пр-д, 21-214 | 1-464-82Д | 1 |
| 105 | Молодежный пр-д, 21-231 | 1-464-82Д | 1 |
| 106 | Молодежный пр-д, 21-343 | 1-464-82Д | 1 |
| 107 | Молодежный пр-д, 21-417 | 1-464-82Д | 1 |
| 108 | Молодежный пр-д, 21-422 | 1-464-82Д | 1 |
| 109 | Молодежный пр-д, 21-509 | 1-464-82Д | 1 |
| 110 | Молодежный пр-д, 21-515 | 1-464-82Д | 1 |
| 111 | Молодежный пр-д, 21-520 | 1-464-82Д | 1 |
| 112 | Молодежный пр-д, 21-521 | 1-464-82Д | 1 |
| 113 | Молодежный пр-д, 21-537 | 1-464-82Д | 1 |
| 114 | Молодежный пр-д, 21-621 | 1-464-82Д | 1 |
| 115 | Молодежный пр-д, 21-640 | 1-464-82Д | 1 |
| 116 | Молодежный пр-д, 21-708 | 1-464-82Д | 1 |
| 117 | Молодежный пр-д, 21-715 | 1-464-82Д | 1 |
| 118 | Молодежный пр-д, 21-741 | 1-464-82Д | 1 |
| 119 | Молодежный пр-д, 21-802 | 1-464-82Д | 1 |
| 120 | Молодежный пр-д, 21-818 | 1-464-82Д | 1 |
| 121 | Молодежный пр-д, 21-825 | 1-464-82Д | 1 |
| 122 | Молодежный пр-д, 21-901 | 1-464-82Д | 1 |
| 123 | Молодежный пр-д, 21-905 | 1-464-82Д | 1 |
| 124 | Молодежный пр-д, 21-908 | 1-464-82Д | 1 |
| 125 | Молодежный пр-д, 21-909 | 1-464-82Д | 1 |
| 126 | Молодежный пр-д, 21-910 | 1-464-82Д | 1 |
| 127 | Молодежный пр-д, 21-913 | 1-464-82Д | 1 |
| 128 | Молодежный пр-д, 21-936 | 1-464-82Д | 1 |
| 129 | ул. Бауманская, 34-92 | 84 | 1 |
| 130 | ул. Игарская, 46-5 | 84 | 1 |
| 131 | ул. Космонавтов, 35а-60 | 84 | 1 |
| 132 | ул.Полярная, 11-49 | к-69 | 1 |
| 133 | ул. Таймырская, 3-46 | 1-447с | 1 |
| 134 | ул. Таймырская, 28-53 | 1-447с | 1 |
| 135 | ул. Бауманская, 16-64 | 84 | 1 |
| 136 | ул. Горняков, 15-24 | 1-447с | 1 |
| 137 | ул. Дудинская, 3-9 | 84 | 1 |
| 138 | ул. Дудинская, 15-114 | 112 | 1 |
| 139 | ул. Енисейская, 8-68 | 84 | 1 |
| 140 | ул. Космонавтов, 31-83 | к-69 | 1 |
| 141 | ул. Космонавтов, 41-1 | 84 | 1 |
| 142 | ул. Новая, 3-5 | 84 | 1 |
| 143 | ул. Новая, 10-13 | 84 | 1 |
| 144 | ул. Полярная, 5-65 | к-69 | 1 |
| 145 | ул. Первопроходцев, 1-112 | 84 | 1 |
| 146 | ул. Маслова, 2-41 | 1-447с | 2 |
| 147 | ул. Игарская, 12-88 | 84 | 1 |
| 148 | ул. Набережная Урванцева, 41-15 | 112 | 3 |
| 149 | Ленинский пр-т, 43-123 | 1-447с | 2 |
| 150 | ул. Первомайская, 28-21 | 84 | 1 |
| 151 | ул. Норильская, 4-99 | к-69 | 1 |
| 152 | ул. Норильская, 4-142 | 112 | 1 |
| 153 | ул. Строительная, 8-36 | 1-447с | 1 |
| 154 | ул. Строительная, 10-55 | 1-447с | 1 |
| 155 | ул. Строительная, 17-13 | 1-447с | 1 |
| 156 | ул. Школьная, 12-29 | 84 | 1 |
| 157 | ул. Надеждинская, 1а-4 | 84 | 2 |
| 158 | ул. Надеждинская, 1а-13 | 84 | 1 |
| 159 | ул. Надеждинская, 1г-77 | 84 | 3 |
| 160 | ул. Надеждинская, 2-81 | 111-142 | 3 |
| 161 | ул. Надеждинская, 2а-1 | 84 | 1 |
| 162 | ул. Надеждинская, 1а-128 | 84 | 1 |
| 163 | ул. Первомайская, 14-64 | 84 | 1 |
| 164 | ул. Первомайская, 16-17 | 84 | 1 |
| 165 | ул. Первомайская, 46-56 | 84 | 1 |
| 166 | ул. Первомайская, 50-56 | 84 | 1 |
| 167 | ул. Первомайская, 56-29 | 84 | 1 |
| 168 | ул. Строительная, 1а-63 | 1-447с | 1 |
| 169 | ул. Строительная, 8-76 | 1-447с | 1 |
| 170 | ул. Строительная, 16-9 | 1-447с | 1 |
| 171 | ул. Шахтерская, 11а-136 | 84 | 1 |
| 172 | ул. Школьная, 3-1 | 84 | 1 |
| 173 | ул. Лауреатов, 59-69 | 84 | 3 |
| 174 | ул. Школьная, 2-12 | 84 | 3 |
| 175 | ул. Школьная, 6-8 | 84 | 3 |
| 176 | ул. Кирова, 32-119 | 84 | 3 |
| 177 | Металлургов пл., 1-5 | к-69 | 3 |
| 178 | ул. Игарская, 58-10 | 84 | 2 |
| 179 | ул. Игарская, 54-43 | 84 | 2 |
| 180 | ул. Игарская, 48-72 | 84 | 3 |
| 181 | ул. Таймырская, 3-40 | 1-447с | 3 |
| 182 | ул. Рудная, 9-75 | 84 | 2 |
| 183 | ул. Бауманская, 19-74 | 84 | 2 |
| 184 | ул. Михаила Кравца, 2-70 | 84-М | 2 |
| 185 | ул. Мира, 1-5 | 1-447с | 2 |
| 186 | ул. Мира, 6г-2 | 1-464м | 2 |
| 187 | ул. Надеждинская, 8-20 | 111-142 | 2 |
| 188 | ул. Надеждинская, 20-16 | 111-142 | 1 |
| 189 | ул. Надеждинская, 1а-90 | 84 | 2 |
| 190 | ул. Надеждинская, 1а-107 | 84 | 2 |
| 191 | ул. Надеждинская, 10-5 | 84 | 1 |
| 192 | ул. Первомайская, 12-106 | 84 | 2 |
| 193 | ул. Первомайская, 30-21 | 84 | 1 |
| 194 | ул. Первомайская, 50-3 | 84 | 2 |
| 195 | ул. Первомайская, 52-11 | 84 | 2 |
| 196 | ул. Первомайская, 9-23 | 84 | 2 |
| 197 | ул. Первомайская, 14-4 | 84 | 2 |
| 198 | ул. Первомайская, 17-37 | 84 | 2 |
| 199 | ул. Первомайская, 26-19 | 84 | 2 |
| 200 | ул. Первомайская, 42-19 | 84 | 2 |
| 201 | ул. Первомайская, 50-58 | 84 | 2 |
| 202 | ул. Строительная, 6-67 | 84 | 2 |
| 203 | ул. Строительная, 10-17 | 1-447с | 2 |
| 204 | ул. Строительная, 17-5 | 1-447с | 1 |
| 205 | ул. Строительная, 22-59 | 84 | 2 |
| 206 | ул. Строительная, 26-11 | 84 | 2 |
| 207 | ул. Строительная, 1а-34 | 1-447с | 2 |
| 208 | ул. Строительная, 16-10 | 1-447с | 2 |
| 209 | ул. Шахтерская, 11б-7 | 112 | 1 |
| 210 | ул. Школьная, 2-23 | 84 | 2 |
| 211 | ул. Школьная, 5-107 | 84 | 2 |
| 212 | ул. Школьная, 12-68 | 84 | 1 |
| 213 | ул. Школьная, 19-99 | 84 | 2 |
| 214 | ул. Школьная, 6-62 | 84 | 2 |
| 215 | ул. Ветеранов, 15-14 | 112 | 2 |
| 216 | ул. Кирова, 18-10 | 84 | 2 |
| 217 | ул. Советская, 6-20 | сталинка | 3 |
| 218 | ул. Надеждинская, 2а-34 | 84 | 2 |
| 219 | ул. Надеждинская, 2в-106 | 84 | 2 |
| 220 | ул. Надеждинская, 2в-102 | 84 | 2 |
| 221 | ул. Надеждинская, 2г-18 | 112 | 2 |
| 222 | ул. Надеждинская, 1а-143 | 84 | 2 |
| 223 | ул. Надеждинская, 10-10 | 84 | 2 |
| 224 | ул. Норильская, 4-238 | 112 | 2 |
| 225 | ул. Норильская, 8-50 | 84 | 2 |
| 226 | ул. Норильская, 14-33 | 84 | 2 |
| 227 | ул. Норильская, 24-82 | 84 | 2 |
| 228 | ул. Норильская, 26-26 | 84 | 2 |
| 229 | ул. Норильская, 22-49 | 84м | 2 |
| 230 | ул. Первомайская, 2-22 | 84 | 2 |
| 231 | ул. Первомайская, 9-71 | 84 | 2 |
| 232 | ул. Первомайская, 14-71 | 84 | 2 |
| 233 | ул. Первомайская, 16-95 | 84 | 2 |
| 234 | ул. Первомайская, 20-87 | 84 | 2 |
| 235 | ул. Первомайская, 38-18 | 84 | 2 |
| 236 | ул. Первомайская, 40-51 | 84 | 2 |
| 237 | ул. Первомайская, 46-119 | 84 | 2 |
| 238 | ул. Первомайская, 50-2 | 84 | 2 |
| 239 | ул. Первомайская, 52-71 | 84 | 2 |
| 240 | ул. Первомайская, 52-127 | 84 | 2 |
| 241 | ул. Первомайская, 56-18 | 84 | 2 |
| 242 | ул. Первомайская, 56-35 | 84 | 2 |
| 243 | ул. Первомайская, 56-51 | 84 | 2 |
| 244 | ул. Первомайская, 9-2 | 84 | 2 |
| 245 | ул. Первомайская, 9-43 | 84 | 2 |
| 246 | ул. Первомайская, 12-83 | 84 | 2 |
| 247 | ул. Первомайская, 14-59 | 84 | 2 |
| 248 | ул. Первомайская, 17-38 | 84 | 2 |
| 249 | ул. Первомайская, 17-39 | 84 | 2 |
| 250 | ул. Первомайская, 19-26 | 84 | 2 |
| 251 | ул. Первомайская, 26-71 | 84 | 2 |
| 252 | ул. Первомайская, 28-39 | 84 | 2 |
| 253 | ул. Первомайская, 38-2 | 84 | 2 |
| 254 | ул. Победы, 1-39 | 84 | 2 |
| 255 | ул. Победы, 9-2 | 84 | 2 |
| 256 | ул. Победы, 15-2 | 84 | 2 |
| 257 | ул. Победы, 15-34 | 84 | 2 |
| 258 | ул. Строительная, 1б-107 | 84м | 2 |
| 259 | ул. Строительная, 1в-11 | 84м | 2 |
| 260 | ул. Строительная, 1д-67 | 112 | 2 |
| 261 | ул. Строительная, 5-67 | 84 | 3 |
| 262 | ул. Строительная, 7-24 | 112 | 2 |
| 263 | ул. Строительная, 20-46 | нк-12 | 2 |
| 264 | ул. Шахтерская, 9б-2 | 84 | 2 |
| 265 | ул. Шахтерская, 9б-22 | 84 | 2 |
| 266 | ул. Школьная, 2-34 | 84 | 2 |
| 267 | ул. Школьная, 17-18 | 84 | 2 |
| 268 | ул. Школьная, 12-10 | 84 | 2 |
| 269 | ул. Школьная, 19-119 | 84 | 2 |
| 270 | ул. Енисейская, 1-49 | 84м | 2 |
| 271 | ул. Московская, 7а-53 | 1-464м | 2 |
| 272 | ул. Горняков, 15-9 | 1-447с | 1 |
| 273 | ул. Горняков, 3-27 | 1-447с | 2 |
| 274 | ул. Диксона, 4-3 | 1-447с | 1 |
| 275 | ул. Дудинская, 17-109 | 84 | 2 |
| 276 | ул. Дудинская, 19-11 | 84 | 2 |
| 277 | ул. Первомайская, 8-33 | 84 | 1 |
| 278 | ул. Победы, 3-90 | 84 | 2 |
| 279 | ул. Шахтерская, 9б-13 | 84 | 1 |
| 280 | ул. Б. Хмельницкого, 2-11 | сталинка | 3 |
| 281 | ул. Орджоникидзе, 10-254 | 1-447с | 2 |
| 282 | ул. Орджоникидзе, 19-204 | 1-447с | 1 |
| 283 | ул. Орджоникидзе, 19-302 | 1-447с | 1 |
| 284 | ул. Мира, 2-215 | 1-447с | 1 |
| 285 | ул. Мира, 2-219 | 1-447с | 1 |
| 286 | ул. Мира, 2-221 | 1-447с | 1 |
| 287 | ул. Мира, 2-230 | 1-447с | 1 |
| 288 | ул. Мира, 2-231 | 1-447с | 1 |
| 289 | ул. Мира, 2-233 | 1-447с | 1 |
| 290 | ул. Мира, 2-315 | 1-447с | 1 |
| 291 | ул. Мира, 2-331 | 1-447с | 1 |
| 292 | ул. Мира, 2-411 | 1-447с | 1 |
| 293 | ул. Мира, 2-415 | 1-447с | 1 |
| 294 | ул. Мира, 2-418 | 1-447с | 1 |
| 295 | ул. Мира, 2-431 | 1-447с | 1 |
| 296 | ул. Мира, 2-432 | 1-447с | 1 |
| 297 | ул. Мира, 2-509 | 1-447с | 1 |
| 298 | ул. Мира, 2-521 | 1-447с | 1 |
| 299 | ул. Орджоникидзе, 19-321 | 1-447с | 1 |
| 300 | ул. Орджоникидзе, 19-327 | 1-447с | 1 |
| 301 | ул. Орджоникидзе, 19-420 | 1-447с | 1 |
| 302 | ул. Орджоникидзе, 19-421 | 1-447с | 1 |
| 303 | ул. Орджоникидзе, 19-432 | 1-447с | 1 |
| 304 | ул. Орджоникидзе, 19-530 | 1-447с | 1 |
| 305 | ул. Орджоникидзе, 19-529 | 1-447с | 1 |
| 306 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-73 | сталинка | 3 |
| 307 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-74 | сталинка | 2 |
| 308 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-92 | сталинка | 2 |
| 309 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-93 | сталинка | 3 |
| 310 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-94 | сталинка | 2 |
| 311 | ул. Богдана Хмельницкого, 17-66 | сталинка | 4 |
| 312 | ул. Строительная, 1а-10 | 1-447с | 2 |
| 313 | ул. Строительная, 1а-28 | 1-447с | 2 |
| 314 | ул. Строительная, 1а-36 | 1-447с | 2 |
| 315 | ул. Строительная, 1а-49 | 1-447с | 2 |
| 316 | ул. Строительная, 1а-54 | 1-447с | 2 |
| 317 | ул. Строительная, 1а-76 | 1-447с | 2 |
| Ремонт муниципальных квартир для последующего распределения детям-сиротам |  |  |  |
| 1 | ул. Бегичева, 33-98 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 2 | ул. Завенягина, 11-313 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 3 | ул. Лауреатов, 43-1(по муниципальному контракту 2023 года) | 84 | 1 |
| 4 | ул. Ленинградская, 9-48 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 5 | ул. Ленинградская, 15-58 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 6 | ул. Ленинградская, 22-80 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 7 | Ленинский пр-т, 29-88 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 8 | Ленинский пр-т, 39а-26 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 9 | Ленинский пр-т, 47-193 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 10 | ул. Мира, 4-2 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 11 | ул. Нансена, 8-18 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 12 | ул. Нансена, 16-85 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464 | 1 |
| 13 | ул. Нансена, 20-8 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447 | 1 |
| 14 | ул. Нансена, 40-33 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464 | 1 |
| 15 | ул. Нансена, 44-15 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447 | 1 |
| 16 | ул. Нансена, 100-1 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 17 | ул. Орджоникидзе, 9-46 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 18 | ул. Орджоникидзе, 10-367 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 19 | ул. Орджоникидзе, 18-120 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 20 | ул. Павлова, 18-22 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 21 | Солнечный пр., 3-1 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 22 | ул. Талнахская, 26-72 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 23 | ул. Талнахская, 41-68 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-464м | 1 |
| 24 | ул. Талнахская, 66-169 (по муниципальному контракту 2023 года) | к-69 | 1 |
| 25 | ул. Завенягина, 6-28 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447с | 1 |
| 26 | ул. Нансена, 42-12 | 1-447с | 1 |
| 27 | ул. Нансена, 8-3 | 1-447с | 1 |
| 28 | ул. Нансена, 44-44 | 1-447с | 1 |
| 29 | ул. Нансена, 112-34 | 1-464м | 1 |
| 30 | ул. Талнахская, 38-64 | 1-464м | 1 |
| 31 | ул. Павлова, 20-58 | к-69 | 1 |
| 32 | ул. Севастопольская, 10а-19 | 1-464м | 1 |
| 33 | ул. Рудная, 19-1 | 84 | 1 |
| 34 | ул. Горняков, 11-61 | 1-447с | 1 |
| 35 | ул. Строителей, 13-20 | 1-447с | 1 |
| 36 | ул. Бегичева, 17-50 | 1-447с | 1 |
| 37 | ул. Комсомольская, 45д-33 | 1-464м | 1 |
| 38 | ул. Котульского, 5-44 | 1-447с | 1 |
| 39 | ул. Лауреатов, 71-75 | к-69 | 1 |
| 40 | ул. Ленинградская, 9-61 | 1-464м | 1 |
| 41 | ул. Металлургов, 13-73 | 1-447с | 1 |
| 42 | ул. Мира, 7-102 | 1-447с | 1 |
| 43 | ул. Молодежный пр., 27-110 | 1-335а | 1 |
| 44 | ул. Набережная Урванцева, 33-99 | 112 | 1 |
| 45 | ул. Нансена, 52-50 | 1-464м | 1 |
| 46 | ул. Нансена, 78-19 | 1-464м | 1 |
| 47 | ул. Нансена, 28-113 | 1-464м | 1 |
| 48 | ул. Югославская, 52-25 | 112 | 1 |
| 49 | ул. Бегичева, 34-13 | 1-464 | 1 |
| 50 | ул. Ленинградская, 10а-44 | 84 | 1 |
| 51 | ул. Нансена, 16-37 | 1-464 | 1 |
| 52 | ул. Нансена, 38-9 | 1-464 | 1 |
| 53 | ул. Павлова, 18-11 | 1-464 | 1 |
| 54 | ул. Хантайская, 1-13 | 84 | 1 |
| 55 | ул. Нансена, 88-9 | 1-447с | 1 |
| Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова, 17-6 (по муниципальному контракту 2023 года) | сталинка | 3 |
| 2 | ул. Завенягина, 2-66 (по муниципальному контракту 2023 года) | 1-447 | 2 |
| 3 | ул. М. Кравца, 2-8 (по муниципальному контракту 2023 года) | 84-м | 4 |
| 4 | ул. Дудинская, 17-32 (по муниципальному контракту 2023 года) | 84 | 3 |
| 5 | ул. Надеждинская, 1г-12 (по муниципальному контракту 2023 года) | 84 | 3 |
| 6 | ул. Строительная, 1А-43 | 1-447с | 2 |
| 7 | ул. Озерная, 7-126 | 84 | 4 |
| 8 | ул. Бауманская, 4-76 | 84м | 3 |
| 9 | ул. Первопроходцев, 12-30 | к-69 | 4 |
| 2025 год |  |  |  |
| Ремонт муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 1 | ул. Первомайская, 50-2 (по муниципальному контракту 2024 года) | 84 | 2 |
| 2 | ул. Первомайская, 50-3 (по муниципальному контракту 2024 года) | 84 | 2 |
| 3 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-73 (по муниципальному контракту 2024 года) | сталинка | 3 |
| 4 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-74 (по муниципальному контракту 2024 года) | сталинка | 2 |
| 5 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-92 (по муниципальному контракту 2024 года) | сталинка | 2 |
| 6 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-93 (по муниципальному контракту 2024 года) | сталинка | 3 |
| 7 | ул. Богдана Хмельницкого, 15-94 (по муниципальному контракту 2024 года) | сталинка | 2 |
| 8 | ул. Богдана Хмельницкого, 21-19 | индивид | 3 |
| Ремонт муниципальных квартир для последующего распределения детям-сиротам |  |  |  |
| 1 | ул. Лауреатов, 37-22 | К-69 | 1 |
| 2 | ул. Ленинградская,19-10 | 1-447с | 1 |
| 3 | Солнечный пр., 3-24 | 1-464 | 1 |
| 4 | ул. Горняков, 11-14 | 1-447с | 1 |
| 5 | ул. Таймырская, 1-17 | 1-447с | 1 |
| 6 | ул. Энтузиастов, 11-80 | 84 | 1 |
| 7 | ул. Завенягина, 2-132 | 1-447с | 1 |
| 8 | ул. Комсомольская, 38-60 | 1-447с | 1 |
| 9 | ул. Нансена, 82-32 | НК-12 | 1 |
| 10 | ул. Бауманская, 14-104 | 84 | 1 |
| 11 | ул. Бегичева, 22-56 | 1-447с | 1 |
| 12 | ул. Бегичева, 31-54 | 1-464м | 1 |
| 13 | ул. Комсомольская, 38-116 | 1-447с | 1 |
| 14 | ул. Комсомольская, 45е-11 | 1-464м | 1 |
| 15 | Ленинский пр., 25-97 | 1-447с | 1 |
| 16 | ул. Мира, 1-190 | 1-447с | 1 |
| 17 | ул. Орджоникидзе, 9-11 | 1-447с | 1 |
| 18 | ул. Талнахская, 33-68 | 1-464м | 1 |
| 19 | ул. Талнахская, 57-65 | 1-464м | 1 |
| 20 | ул. Кирова, 38-49 | 1-464м | 1 |
| 21 | ул. Комсомольская, 45а-4 | 1-464 | 1 |
| 22 | ул. Лауреатов, 73-136 | 84 | 1 |
| 23 | Ленинский пр., 47-225 | 1-447с | 1 |
| 24 | ул. Полярная, 5-40 | к-69 | 1 |
| 25 | ул. Ленинградская, 9-65 | 1-464м | 1 |
| 26 | Молодежный пр., 23б-69 | 1-464 | 1 |
| 27 | ул. Нансена, 26-112 | 1-464 | 1 |
| 28 | ул. Нансена, 32-48 | 1-447 | 1 |
| 29 | ул. Павлова, 19-39 | к-69 | 1 |
| 30 | ул. Павлова, 20-94 | к-69 | 1 |
| 31 | ул. Талнахская, 38-120 | 1-464м | 1 |
| 32 | ул. Талнахская, 38-45 | 1-464м | 1 |
| 33 | ул. Строителей, 15-55 | 1-447с | 1 |
| 34 | ул. Строителей, 21-29 | 1-447с | 1 |
| 35 | ул. Нансена, 40-74 | 1-464м | 1 |
| 36 | ул. Комсомольская, 45д-33 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464м | 1 |
| 37 | ул. Лауреатов, 71-75 (по муниципальному контракту 2024 года) | к-69 | 1 |
| 38 | ул. Ленинградская, 9-61 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464м | 1 |
| 39 | Металлургов пл., 13-73 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-447с | 1 |
| 40 | ул. Мира, 7-102 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-447с | 1 |
| 41 | Молодежный пр., 27-110 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-335а | 1 |
| 42 | ул. Нансена, 52-50 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464м | 1 |
| 43 | ул. Нансена, 78-19 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464м | 1 |
| 44 | ул. Бегичева, 34-13 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464 | 1 |
| 45 | ул. Ленинградская, 10а-44 (по муниципальному контракту 2024 года) | 84 | 1 |
| 46 | ул. Нансена, 38-9 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-464 | 1 |
| 47 | ул. Нансена, 88-9 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-447с | 1 |
| Ремонт квартир, в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1 | ул. Югославская, 6-97 | 112 | 3 |
| 2 | ул. Мира, 7-64 | 1-447с | 3 |
| 3 | ул. Набережная Урванцева, 45-149 | 112 | 2 |
| 4 | ул. Школьная, 17-61 | 84 | 3 |
| 5 | ул. Первомайская, 40а-11 | 112 | 1 |
| 6 | ул. Строительная, 1а-43 (по муниципальному контракту 2024 года) | 1-447с | 2 |

1. ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

| Соисполнитель МП | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы МП | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| Цели подпрограммы МП | - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг; - повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе; - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2017 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2017 – 2027 годов за счет всех источников финансирования составит 1 471 153,0 тыс.руб., в том числе за счет средств: - бюджета муниципального образования – 208 857,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2017-2023 годы – 194 125,1 тыс.руб.; 2024 год –8 102,0 тыс.руб.; 2025 год – 3 061,3 тыс.руб.; 2026 год – 1 784,5 тыс. руб.; 2027 год - 1 784,5 тыс. руб. - внебюджетные источники – 1 262 295,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2017-2023 год – 986 213,2 тыс.руб.; 2024 год – 87 055,2 тыс.руб.; 2025 год – 69 139,4 тыс.руб.; 2026 год – 61 229,2 тыс.руб.; 2027 год – 58 658,6 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП | 1. Замена 95 ед. неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное в 2025 году. 2. Установка 343 индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальном жилом фонде в 2025 году. |
| Целевые показатели подпрограммы МП | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов. 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. 3. Целевой показатель, характеризующий уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии. 4. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления. 5. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 6. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Муниципальное образование город Норильск - одна из высокоразвитых, стратегически важных территорий Красноярского края, на которой представлены следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, стройиндустрия, торговая и снабженческая деятельность.

Крупнейшее предприятие на территории муниципального образования город Норильск - Заполярный филиал публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - «Норильский никель»), которое добывает и перерабатывает никель, медь, платиноиды, кобальт, цинк, серебро и другие металлы.

Кроме «Норильского никеля» в градообразующую группу входят: «Норильскгазпром», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», три теплоэлектростанции - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, одна гидроэлектростанция, находящаяся в поселке Снежногорск. Эти организации относятся к ключевым отраслям экономики, которые образуют ТЭК (топливно-энергетический комплекс) муниципального образования город Норильск, функционирующий автономно от Объединенной системы добычи и транспортировки газа и Единой Энергетической системы России. ТЭК выполняет важнейшую задачу по обеспечению жизнедеятельности муниципального образования город Норильск.

Особенностью муниципального образования город Норильск является моноструктура его производства - работа почти всех отраслей на территории направлена на обеспечение деятельности профильной горнодобывающей промышленности и производства цветных металлов.

Источниками теплоснабжения для районов муниципального образования город Норильск и промышленных объектов являются:

ТЭЦ-1 - для Центрального района;

ТЭЦ-2 - для района Талнах;

ТЭЦ-3, котельная №1 - для района Кайеркан.

Электрокотельная № 1, энергоблок – для пос. Снежногорск.

Производство тепловой энергии осуществляется АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», связи между ТЭЦ по тепловым сетям отсутствуют.

Установленная тепловая мощность представлена в таблице:

| № | Теплоисточники | Ед. измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Гкал/час | 2048,6 |
| 2 | ТЭЦ-2 | Гкал/час | 1004 |
| 3 | ТЭЦ-3 | Гкал/час | 1049 |
| 4 | Котельная № 1 | Гкал/час | 29,9 |
| 5 | Электрокотельная № 1 | Гкал/час | 12,15 |
| 6 | Энергоблок | Гкал/час | 16,08 |

Прокладка магистральных теплопроводов от ТЭЦ до районов муниципального образования город Норильск - надземная, в районах муниципального образования город Норильск принят, в основном, коллекторный способ прокладки и частично надземный.

Газоснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется на базе природного газа. Направление, использование газа:

- основное топливо для паровых и водогрейных котлов и турбин, установленных на ТЭЦ-1, 2, 3.

Электроснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется от источников Норильской энергетической системы: ТЭЦ-1 с установленной мощностью - 370 мВт, ТЭЦ-2 с установленной мощностью - 425 мВт, ТЭЦ-3 с установленной мощностью - 440 мВт, Усть-Хантайской ГЭС - 441 мВт и Курейской ГЭС - 600 мВт. Норильская энергосистема является изолированной от Единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования надежности.

Муниципальное образование город Норильск как территория Крайнего Севера требует гораздо большего количества энергии по сравнению с остальными территориями Красноярского края, поэтому внедрение энергосберегающих технологий на территории муниципального образования город Норильск имеет особую актуальность. Муниципальное образование город Норильск является благоприятным для апробирования новых технологий энергосбережения еще и потому, что отопительный сезон здесь длится 9 месяцев, температура наружного воздуха достигает минус 50 °C, при значительных ветровых нагрузках. Осветительный период в условиях полярной ночи имеет продолжительность 3627 часов.

Объем потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования многоквартирных домов муниципального образования город Норильск составляет примерно 4% от общей закупленной электрической энергии жилищными компаниями. Наибольшая проходимость по лестничным маршам жителей приходится на утреннее время с 06-00 до 09-00 часов и на вечернее время с 17-00 до 22-00 часов, все оставшееся время светильники работают «вхолостую». Анализ показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, это приводит к полезному использованию всего лишь 20 - 30% потребляемой энергии. Применение антивандальных энергосберегающих светильников с датчиками движения позволяет потреблять электроэнергии ровно столько, сколько требуется для открытия двери в квартиру.

Выполнение мероприятий по установке узлов учета на жилых зданиях позволит упорядочить потребление воды и тепла в городском хозяйстве, определить реальные расходы по каждому потребителю.

В 17 муниципальных зданиях муниципального образования город Норильск смонтированы и успешно эксплуатируются блочные тепловые пункты замкнутой системы теплоснабжения (в том числе систем вентиляции), которые за счет автоматического регулирования потребления тепла (система «умный дом») позволяют экономить до 20% тепловой энергии. Срок службы подобных систем составляет 30 - 40 лет, в отличие от стальных, которые приходится менять в среднем через 8 - 10 лет. Используя во внутреннем контуре в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости, система отопления и вентиляции абсолютно надежна во время аварийных ситуаций. Для системы водоснабжения использованы пластиковые трубы, выдерживающие многократные размораживания без нарушения герметичности. Учитывая опыт эксплуатации подобных замкнутых систем теплоснабжения можно с уверенностью сказать о возможности применения их в жилых домах.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МКД должны быть оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов. По состоянию на 31.12.2023 приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах оборудовано:

- 694 МКД приборами учета холодного водоснабжения (81,3 % от общего числа МКД);

- 690 МКД приборами учета горячего водоснабжения (80,9 % от общего числа МКД);

- 852 МКД приборами учета тепловой энергии (99,9 % от общего числа МКД).

Согласно жилищному законодательству расходы на оборудование многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов должен нести собственник помещений в МКД. Администрация города Норильска как собственник жилых помещений должна возмещать затраты, связанные с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, соразмерно доле муниципального жилья.

Анализ топливно-энергетического баланса городского хозяйства муниципального образования город Норильск показывает, что за последние 4 года произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок, связанных с ростом экономического развития муниципального образования город Норильск. Наиболее значительный прирост произошел в потреблении электроэнергии, в нежилом фонде (федеральная и городская бюджетная сфера, потребительский рынок – 8,9%), а также в потреблении горячего водоснабжения в жилом фонде (12,4 %)

В данный момент снижение потребления тепловой энергии обусловлено выводом из эксплуатации площадей жилого фонда (снос ветхого и аварийного жилья), а не за счет энергосберегающих технологий.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Цели подпрограммы:

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Достижение целей обеспечивается за счет решения таких задач, как:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, являются:

- в части реализации мероприятия «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное» -  Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- в части реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

В части мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе» - реализация осуществляется за счет собственных средств: до 2023 года МУП «НПОПАТ», с 2024 года МУП «Норильский транспорт».

В части мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» - реализация осуществляется за счет собственных средств АО «НТЭК».

Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, являются требования:

- По мероприятию «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Мероприятие предусматривает замену неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное и направлено на снижение потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями, что влечет за собой экономию бюджетных средств.

- По мероприятию «Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает возмещение затрат квартиросъемщикам за самостоятельно установленные счетчики воды в квартирах, находящихся в собственности муниципалитета (служебное жилье, а также предоставляемое по договорам социального и коммерческого найма), в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 13.08.2019 № 357 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, понесенных нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии».

- По мероприятию «Установка индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает установку индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды в муниципальном жилом фонде.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- По мероприятию «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, в доле, относящейся к муниципальным квартирам МКД.

- По мероприятию «Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищные услуги) проведение управляющими организациями работ по заделке межпанельных компенсационных швов, заделке и уплотнению оконных блоков в подъездах, заделку, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды с использованием современных энергосберегающих материалов.

- По мероприятию «Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) сокращение области применения светильников освещения лестничных площадок с лампами накаливания, установку антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования.

- По мероприятию «Модернизация схемы внутридомового освещения» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) установку светильников внутриподъездного освещения с датчиками движения.

- По мероприятию «Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях жилых домов.

- По мероприятию «Модернизация схемы наружного дворового освещения» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) замену светильников дворового освещения с газоразрядными лампами на современные светодиодные светильники.

- По мероприятию «Установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищную услугу) установку балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры, что влечет за собой увеличение срока службы отопительного оборудования, упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации, обеспечение более комфортных условий для проживания.

- По мероприятию «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет средств МУП «Норильский транспорт» замену неэффективного осветительного оборудования на современное светодиодное оборудование и установку пластиковых окон в помещениях МУП «Норильский транспорт».

- По мероприятию «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает выявление Управлением имущества Администрации города Норильска бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, постановки их на учет, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты.

- По мероприятию «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, МУП «Коммунальные объединенные системы».

- По мероприятию «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Мероприятие предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3.

Мероприятие реализуется за счет собственных средств АО «НТЭК».

Основные мероприятия подпрограммы, направленные на снижение электро-, тепло-, водопотребления муниципальных объектов и жилых домов муниципального образования город Норильск, приведут к снижению удельного потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды в среднем по бюджетному сектору на 0,68 %, в жилищном фонде на 27,54 %.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, средства за счет тарифа на жилищные услуги и собственные средства предприятий ЖКХ.

Распределение расходов 2024-2027 годов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Перечень целевых индикаторов результативности подпрограммы МП представлен в приложении № 3 к настоящей МП.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», индикаторы для расчета целевых показателей, целевые показатели подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложениях № 1, № 2 к настоящей подпрограмме.

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед. | 265 | 359 | 687 | 662 | 631 | 662 | 691 | 691 | 691 | 694 | 694 | 694 |
| 2 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды | ед. | 269 | 396 | 688 | 666 | 641 | 672 | 693 | 693 | 693 | 690 | 690 | 690 |
| 3 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды | ед. | 297 | 428 | 689 | 672 | 649 | 683 | 695 | 695 | 695 | 688 | 688 | 688 |
| 4 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии | ед. | 860 | 856 | 856 | 854 | 854 | 854 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| 5 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед. | 601 | 500 | 172 | 192 | 223 | 198 | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 |
| 6 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении общедомовыми приборами учета горячей воды | ед. | 597 | 463 | 171 | 188 | 213 | 188 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 |
| 7 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении общедомовыми приборами учета холодной воды | ед. | 569 | 431 | 170 | 182 | 205 | 177 | 160 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 |
| 8 | число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении общедомовыми приборами учета электрической энергии | ед. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета горячей воды | ед. | 42 748 | 50 536 | 54064 | 64363 | 62076 | 61517 | 70143 | 70143 | 70143 | 82661 | 82661 | 82661 |
| 10 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета холодной воды | ед. | 43 711 | 52 081 | 54266 | 64443 | 62165 | 61725 | 70681 | 70681 | 70681 | 82661 | 82661 | 82661 |
| 11 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета электрической энергии | ед. | 65 219 | 63 507 | 65450 | 73663 | 73136 | 72862 | 72719 | 72719 | 72719 | 85376 | 85376 | 85376 |
| 12 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета горячей воды | ед. | 41 170 | 37 143 | 33662 | 22033 | 23592 | 24153 | 15659 | 15659 | 15659 | 23363 | 23363 | 23363 |
| 13 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета холодной воды | ед. | 40 207 | 35 600 | 33460 | 21953 | 23503 | 23945 | 15121 | 15121 | 15121 | 22619 | 22619 | 22619 |
| 14 | число квартир в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета электрической энергии | ед. | 22 030 | 24 171 | 22276 | 12733 | 12532 | 12808 | 13083 | 13083 | 13083 | 14982 | 14982 | 14982 |
| 15 | объем потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | объем потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета | Гкал | 305 741,46 | 307 704,28 | 300 153,71 | 315 622,24 | 337 507,13 | 269 321,27 | 269 321,27 | 269 321,27 | 269 321,27 | 284 959,63 | 290 172,41 | 284 271,25 |
| 17 | объем потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета | млн кВтч | 105,63 | 98,74 | 94,00 | 103,67 | 92,24 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 90,01 | 89,50 | 90,33 |
| 18 | объем потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета | тыс.м3 | 533,67 | 511,54 | 403,64 | 462,35 | 564,59 | 371,03 | 371,03 | 371,03 | 371,03 | 430,64 | 450,51 | 425,06 |
| 19 | объем потребляемого муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемого по приборам учета | тыс.м3 | 2 008,94 | 1 858,51 | 1 733,76 | 1 624,27 | 1 795,06 | 999,87 | 999,87 | 999,87 | 999,87 | 1 288,18 | 1 384,28 | 1 336,11 |
| 20 | общий объем потребляемого муниципальными учреждениями природного газа | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | общий объем потребляемого муниципальными учреждениями тепловой энергии | Гкал | 354 971,84 | 354 453,79 | 350 795,66 | 376 255,95 | 411 548,79 | 328 404,449 | 328 404,449 | 328 404,449 | 328 404,449 | 353 119,77 | 361 358,21 | 354 998,25 |
| 22 | общий объем потребляемого муниципальными учреждениями электрической энергии | млн кВтч | 106,10 | 99,19 | 97,49 | 104,01 | 101,31 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 96,47 | 95,11 | 96,06 |
| 23 | общий объем потребляемого муниципальными учреждениями горячей воды | тыс.м3 | 668,05 | 640,89 | 501,50 | 544,82 | 695,34 | 456,96 | 456,96 | 456,96 | 456,96 | 576,99 | 617,00 | 598,07 |
| 24 | общий объем потребляемого муниципальными учреждениями холодной воды | тыс.м3 | 2 110,34 | 1 961,10 | 1 813,83 | 1 913,91 | 1 795,06 | 1 794,18 | 1 794,18 | 1 794,18 | 1 794,18 | 1 763,93 | 1 753,85 | 1 746,35 |
| 25 | объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 9 179,92 | 8 481,22 | 8 504,87 | 8 251,13 | 7 510,69 | 8235,72 | 8235,72 | 8235,72 | 8235,72 | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 |
| 26 | общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 9 243,75 | 8 545,06 | 8 550,57 | 8 310,46 | 7 565,79 | 8297,16 | 8297,16 | 8297,16 | 8297,16 | 11 171,00 | 11 171,00 | 11 171,00 |
| 27 | объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал | 135 841,37 | 144 243,00 | 143 128,04 | 130 820,64 | 108 721,47 | 132783,26 | 132783,26 | 132783,26 | 132783,26 | 118 925,95 | 118 925,95 | 118 925,95 |
| 28 | объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВт · ч | 18 798 012,20 | 18 503 959,20 | 18 144 726,87 | 17 540 755,20 | 14 446 886,56 | 16753009,8 | 16753009,8 | 16753009,8 | 16753009,8 | 15 037 062,93 | 15 037 062,93 | 15 037 062,93 |
| 29 | общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кв.м | 412 910,12 | 445 389,98 | 445 198,38 | 445 198,38 | 445 752,68 | 444 177,38 | 397208,21 | 397208,21 | 397208,21 | 447 775,45 | 447 775,45 | 447 775,45 |
| 30 | объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал | 3 387,13 | 3 556,88 | 3 569,27 | 3 553,92 | 111,50 | 148,39 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 113,30 | 113,30 | 113,30 |
| 31 | объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВтч | 683 348,00 | 649 846,00 | 734 532,96 | 695 564,51 | 10 584,00 | 26 529,00 | 20 540,00 | 20 540,00 | 20 540,00 | 14 243,00 | 14 243,00 | 14 243,00 |
| 32 | общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов органов местного самоуправления | кв.м | 10 521,90 | 10 942,10 | 10 995,60 | 10 356,20 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 380,40 | 380,40 | 380,40 |
| 33 | площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 4 086 895,17 | 1 748 592,82 | 1 710 702,23 | 1 623 845,18 | 1 608 701,11 | 1 407 165,75 | 1 300 545,95 | 1 300 545,95 | 1 300 545,95 | 1 990 469,89 | 1 990 469,89 | 1 990 469,89 |
| 35 | объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВтч | 493 032 932,69 | 236 488 665,62 | 235 569 528,20 | 214 463 758,05 | 227 215 708,51 | 210 960 070,08 | 207 338 684,14 | 207 338 684,14 | 207 338 684,14 | 190 913 962,34 | 190 913 962,34 | 190 913 962,34 |
| 36 | объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | м3 | 16 767 406,87 | 7 182 365,54 | 9 553 703,68 | 8 865 100,39 | 8 061 164,39 | 7 598 398,37 | 7 469 844,77 | 7 469 844,77 | 7 469 844,77 | 7 566 349,02 | 7 566 349,02 | 7 566 349,02 |
| 37 | объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | м3 | 11 820 799,83 | 4 936 339,90 | 4 853 656,03 | 4 617 308,60 | 4 636 909,42 | 4 534 811,98 | 4 460 857,15 | 4 460 857,15 | 4 460 857,15 | 4 381 729,24 | 4 381 729,24 | 4 381 729,24 |
| 38 | общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | кв.м | 4 642 214,94 | 4 624 157,10 | 4 619 846,11 | 4 613 681,18 | 4 611 235,74 | 4 593 412,13 | 4561530,19 | 4561530,19 | 4561530,19 | 4 547 292,79 | 4 547 292,79 | 4 547 292,79 |
| 39 | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел | 178 380 | 179 446 | 180 947 | 182 076 | 182 898 | 183 972,00 | 185 211,00 | 185 776,00 | 186 782,00 | 176 447,00 | 176 447,00 | 176 447,00 |
| 40 | объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства i-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 41 | объем производства i-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 42 | объем потребления топлива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т.у.т. | 1 390 023,00 | 1 016 616,00 | 806 983,00 | 769 527,00 | 773 372,00 | 80 7142 | 807 142 | 807 142 | 807 142 | 727 834,00 | 727 834,00 | 727 834,00 |
| 43 | объем отпущенной электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | млн.кВтч | 5 200,21 | 4 359,76 | 3 771,70 | 3 552,79 | 3 421,08 | 3 652,21 | 3 652,21 | 3 652,21 | 3 652,21 | 3 298,14 | 3 298,14 | 3 298,14 |
| 44 | объем потребления топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | т.у.т. | 1 788 935,00 | 1 704 872,00 | 1 802 823,00 | 1 720 444,00 | 1 630 742,00 | 1 939 426,00 | 1 939 426,00 | 1 939 426,00 | 1 939 426,00 | 1 691 714,00 | 1 691 714,00 | 1 691 714,00 |
| 45 | объем отпущенной тепловой энергии с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 10 844,55 | 10 438,15 | 11 002,30 | 10 385,77 | 9 929,64 | 11 702,59 | 11 702,59 | 11 702,59 | 11 702,59 | 10 357,00 | 10 357,00 | 10 357,00 |
| 46 | объем потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | т.у.т. | 22 884,88 | 22 689,24 | 22 230,20 | 21 079,12 | 19 573,89 | 20 352,21 | 20 352,21 | 20 352,21 | 20 352,21 | 21 385,10 | 21 385,10 | 21 385,10 |
| 47 | объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 63,84 | 63,84 | 61,43 | 59,33 | 55,10 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 126,80 | 126,80 | 126,80 |
| 48 | объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования | млн.кВтч | 481,67 | 487,12 | 516,56 | 432,89 | 418,86 | 466,78 | 466,78 | 466,78 | 466,78 | 571,21 | 571,21 | 571,21 |
| 49 | общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования | млн.кВтч | 6 048,95 | 4 698,00 | 5 014,30 | 4 268,96 | 4 245,88 | 4 788,46 | 4 788,46 | 4 788,46 | 4 788,46 | 5 796,65 | 5 796,65 | 5 796,65 |
| 50 | объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 1 013,13 | 1 517,96 | 2 055,31 | 1 724,19 | 2 017,90 | 2 950,89 | 2 950,89 | 2 950,89 | 2 950,89 | 1 995,29 | 1 995,29 | 1 995,29 |
| 51 | общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | тыс.Гкал | 10 668,19 | 10 512,80 | 11 085,73 | 10 466,65 | 10 003,62 | 11702,58 | 10098,29 | 9872,94 | 9872,94 | 12 827,52 | 12 827,52 | 12 827,52 |
| 52 | количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | ед. | 863 | 1 744 | 1 744 | 1 744 | 1 880 | 3 670 | 5 336 | 5 522 | 5 522 | 5 402 | 5 402 | 5 402 |
| 53 | общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | ед. | 4 455 | 5 336 | 5 336 | 5 336 | 5 336 | 5 336 | 5 336 | 5 522 | 5 522 | 5 402 | 5 402 | 5 402 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  | Наименование показателя | Формула расчета | 2016 базовый | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П1инд./(П5инд+П1инд.)*100% | 30,60% | 41,79% | 79,98% | 77,52% | 73,89% | 76,98% | 80,82% | 80,82% | 80,82% | 80,79% | 80,79% | 80,79% |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П2инд./(П6инд+П2инд.)*100% | 31,06% | 46,10% | 80,09% | 77,99% | 75,06% | 78,14% | 81,05% | 81,05% | 81,05% | 80,89% | 80,89% | 80,89% |
| 3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П3инд./(П7инд+П3инд.)*100% | 34,30% | 49,83% | 80,21% | 78,69% | 76,00% | 79,42% | 81,29% | 81,29% | 81,29% | 81,23% | 81,23% | 81,23% |
| 4 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | П4инд./(П8инд+П4инд.)*100% | 99,31% | 99,65% | 99,65% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 99,65% | 99,65% | 99,65% | 99,88% | 99,88% | 99,88% |
| 5 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П9инд/(П9инд+П12инд)*100 | 50,94% | 57,64% | 61,63% | 74,50% | 72,46% | 71,81% | 81,75% | 81,75% | 81,75% | 77,96% | 77,96% | 77,96% |
| 6 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П10инд/(П10инд+П13инд)*100 | 52,09% | 59,40% | 61,86% | 74,59% | 72,57% | 72,05% | 82,38% | 82,38% | 82,38% | 78,52% | 78,52% | 78,52% |
| 7 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электроэнергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П11инд/(П11инд+П14инд)*100 | 74,75% | 72,43% | 74,61% | 85,26% | 85,37% | 85,05% | 84,75% | 84,75% | 84,75% | 85,07% | 85,07% | 85,07% |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П15инд/П20инд*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 200,00% |
| 9 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П16инд/П21инд*100% | 86,13% | 86,81% | 85,56% | 83,88% | 74,68% | 82,01% | 82,01% | 82,01% | 82,01% | 80,70% | 80,30% | 80,08% |
| 10 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П17инд/П22инд*100% | 99,56% | 99,55% | 96,42% | 99,67% | 98,80% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 93,31% | 94,10% | 94,04% |
| 11 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П18инд/П23инд*100% | 79,88% | 79,82% | 80,49% | 84,86% | 42,44% | 81,20% | 81,20% | 81,20% | 81,20% | 74,64% | 73,02% | 71,07% |
| 12 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | П19инд/П24инд*100% | 95,20% | 94,77% | 95,59% | 84,87% | 92,83% | 100,00% | 55,73% | 55,73% | 55,73% | 73,03% | 78,93% | 76,51% |
| Целевой показатель, характеризующий уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | П25инд/П26инд*100% | 99,31% | 99,25% | 99,47% | 99,29% | 99,27% | 99,26% | 99,26% | 99,26% | 99,26% | 91,87% | 91,87% | 91,87% |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П27инд/П29инд | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,24 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П28инд/П29инд | 45,53 | 41,55 | 40,76 | 39,40 | 32,41 | 37,72 | 42,18 | 42,18 | 42,18 | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П30инд/П32инд | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,23 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | П31инд/П32инд | 64,95 | 59,39 | 66,80 | 67,16 | 21,91 | 54,93 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 37,44 | 37,44 | 37,44 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | П33инд/П38инд*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П34инд/П38инд | 0,88 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | П35инд/П38инд | 106,21 | 51,14 | 50,99 | 46,48 | 49,27 | 45,93 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 41,98 | 41,98 | 41,98 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | П36инд/П39инд | 94,00 | 40,03 | 52,80 | 48,69 | 44,07 | 41,30 | 40,33 | 40,21 | 39,99 | 42,88 | 42,88 | 42,88 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | П37инд/П39инд | 66,27 | 27,51 | 26,82 | 25,36 | 25,35 | 24,65 | 24,09 | 24,01 | 23,88 | 24,83 | 24,83 | 24,83 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | П40/П41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | П42/П43 | 267,30 | 233,18 | 213,96 | 216,60 | 226,06 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 220,68 | 220,68 | 220,68 |
| 25 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | П44/П45 | 164,96 | 163,33 | 163,86 | 165,65 | 164,23 | 165,73 | 165,73 | 165,73 | 165,73 | 163,34 | 163,34 | 163,34 |
| 26 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | П46/П47 | 358,49 | 355,39 | 361,90 | 355,31 | 355,27 | 331,28 | 331,28 | 331,28 | 331,28 | 168,65 | 168,65 | 168,65 |
| 27 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | П48/П49 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 28 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | П49/П50 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 29 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | П52/П53*100% | 19,37% | 32,68% | 32,68% | 32,68% | 35,23% | 68,78% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

# 1. ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021»

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ») |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию многоквартирных домов; - сохранение жилищного фонда муниципального образования город Норильск; - готовность объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг потребителям. |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы на период 2021 - 2025 годов за счет средств местного бюджета составит – 4 330 214,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2021 - 2023 годы – 2 242 754,7 тыс.руб.; 2024 год – 1 084 238,3 тыс.руб.; 2025 год – 1 003 221,8 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | - получение проектной документации 7 ед. в 2025 г.; - количество строений, с выполненным ремонтом по сохранению устойчивости жилищного фонда – 13 строений в 2025 г.; - доля МКД, в которых установлены пластинчатые теплообменники – 2,7% в 2025 г.; - количество МКД, в которых выполнены работы по установке системы автоматизации теплового пункта – 10 строений в 2025 г.; - протяженность магистральных коллекторов, на которых выполнены работы по капитальному ремонту – 3 464 п.м. в 2025 г.; - доля МКД, на которых восстановлена кровля, находящаяся в крайне неудовлетворительном состоянии – 100% в 2025 г. |

# 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют перечень и состав работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и поддержание технических характеристик конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с нормативными требованиями. Своевременное проведение капитального ремонта - важный фактор сохранения технических характеристик жилищного фонда на уровне нормативных требований.

Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, определяются по результатам сезонных технических осмотров и рекомендаций управляющих организаций.

Приоритетными являются работы, направленные на обеспечение безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищном фонде муниципального образования город Норильск, сохранение параметров технических характеристик многоквартирных домов.

На территории муниципального образования город Норильск по подпрограмме 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» реализуются мероприятия по «Сохранению устойчивости зданий жилищного фонда» (в данные работы не входит мероприятие по термостабилизации грунтов под МКД), «Проектные работы», «Работы по установке пластинчатых теплообменников», «Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения», «Работы по установке систем автоматизации теплового пункта», «Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)», «Ремонт и окраска фасадов», «Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)», «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД», «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий», по «Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск», финансируемые из средств местного бюджета.

Для целей применения подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» под объектами жилищного фонда понимаются многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования город Норильск, не признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. В то же время на территории Норильска 20 процентов от общего количества жилищного фонда составляют дома с ограждающими конструкциями из стеновых панелей из материалов, выработавших свой ресурс, в связи с чем при проведении технического обследования регулярно выявляются разрушения железобетонных несущих конструкций. По этой причине, а в основном из-за разрушения цокольных плит перекрытия, отдельные квартиры в МКД признаются непригодными для проживания, жителям предоставляются квартиры в маневренном жилищном фонде, а бюджет города возмещает расходы управляющим организациям по оплате жилищно-коммунальных услуг по данным квартирам. Работы по сохранению устойчивости жилищного фонда выполнены в 2021 году на 11 объектах, в 2022 году на 61 объекте, в 2023 году на 37 объектах.

В соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 в муниципальную программу капитального ремонта включено мероприятие «Проектные работы». В 2021 разработано 7 проектов, в 2022 году разработано 33 проекта, в 2023 году разработано 11 проектов.

Также для целей применения подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021», в мероприятие «Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск», включен перечень объектов коммунальной инфраструктуры, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы», сформированный с учетом оценки фактического технического состояния объектов по данным их сезонных осмотров.

# 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы является обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие стандартам качества, обеспечивающим надежную эксплуатацию многоквартирных домов.

Задача 2. Сохранение жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

Задача 3. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг потребителям.

# 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

4.2. Реализация подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» в том числе:

4.2.1. Раздела подпрограммы «Ремонт общего имущества многоквартирных домов управляющими организациями», включающего мероприятия: «Сохранение устойчивости зданий жилищного фонда» (в данные работы не входит мероприятие по термостабилизации грунтов под МКД), «Проектные работы», «Работы по установке пластинчатых теплообменников», «Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения», «Работы по установке систем автоматизации теплового пункта», «Капитальный ремонт крыши (металлическая кровля)», «Ремонт и окраска фасадов», «Капитальный ремонт крыши (мягкая кровля)», «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД», «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий», осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

В соответствии с данным Порядком получателями субсидий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья. Субсидии выделяются в целях создания равных условий для управления многоквартирными домами.

В рамках субсидий, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, разрабатывается проект сводного титульного списка, включающего в себя информацию по каждому многоквартирному дому, виды капитального ремонта, стоимость и источники финансирования.

Сводный титульный список формируется с учетом оценки фактического технического состояния объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по результатам их сезонных осмотров и учитывает физический износ и нормативный срок эффективной эксплуатации конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования многоквартирных домов.

Проект сводного титульного списка выносится на рассмотрение и утверждение комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов.

На основании утвержденного решением комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов сводного титульного списка распоряжением Администрации города Норильска осуществляется распределение субсидий по управляющим организациям, ТСЖ. В соответствии с данным распоряжением заключаются с управляющими организациями, ТСЖ договоры на предоставление субсидий из средств местного бюджета на обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Финансирование субсидий управляющим организациям, ТСЖ в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Договором, заключаемым МКУ «УЖКХ» и управляющей организацией, ТСЖ.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, планируемые для достижения целей и показателей результативности подпрограммы.

4.2.2. Раздела подпрограммы «Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры» включающего мероприятие «Работы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск».

В соответствии с данным Порядком получателем субсидии является ресурсоснабжающая и сетевая организация муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»).

В рамках субсидий, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, разрабатывается проект титульного списка, включающего в себя информацию по каждому объекту коммунальной инфраструктуры, виды ремонта, стоимость и источники финансирования.

Титульный список формируется с учетом оценки фактического технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры по данным их сезонных осмотров и утверждается Постановлением Администрации города Норильска.

Финансирование субсидий МУП «КОС» в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Договором, заключаемым МКУ «УЖКХ» и МУП «КОС».

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, планируемые для достижения целей и показателей результативности подпрограммы.

Распределение расходов 2024 - 2027 годов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

# 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Перечень целевых индикаторов результативности подпрограммы МП представлен в приложении № 3 к настоящей МП.