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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 
13.08.2026	 г. Норильск	           № 275


О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска 
от 13.11.2025 № 478 

	В целях урегулирования отдельных вопросов организации и выполнения работ по сносу объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации,                    статьей 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа город Норильск Красноярского края, Положением о собственности и реализации прав собственника муниципального образования город Норильск, утвержденным решением Городского совета муниципального образования город Норильск от 19.12.2005 № 59-834,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решения о сносе объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, утвержденный постановлением Администрации города Норильска 
от 13.11.2025 № 478 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 Порядка после слов «объектами незавершенного строительства,» дополнить словами «(далее совместно именуемые - объекты недвижимого имущества муниципальной собственности; объекты)».
1.2. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.2. В целях принятия Решения о сносе учреждение или предприятие, за которым закреплен объект недвижимого имущества муниципальной собственности, направляет в Управление имущества заявление с приложением: 
2.2.1. акта осмотра объекта, составленного не ранее чем за 30 календарных дней до даты направления заявления (с приложением фотографий объекта муниципальной собственности и земельного участка на котором такой объект расположен); 
2.2.2. мотивированного заключения, содержащего:
обоснование необходимости сноса объекта (физический и моральный износ, разрушение объекта вследствие аварии, стихийного бедствия и иной чрезвычайной ситуации и пр.); 
обоснование технической возможности (невозможности) восстановления объекта; 
расчет затрат на проведение восстановительных работ (при наличии технической возможности восстановления объекта); 
информацию о возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов предлагаемого для сноса объекта; 
информацию о необходимости либо об отсутствии необходимости в дальнейшем использовании земельного участка, на котором расположен предлагаемый для сноса объект; 
2.2.3. справки о балансовой и остаточной стоимости объекта, составленной на дату подачи заявления; 
2.2.4. информации о затратах на содержание объекта за предшествующий календарный год (затраты на коммунальные услуги, выполнение ремонтных работ, уплату налогов и пр.); 
2.2.5. копий технической документации на объект; 
2.2.6. технического заключения, выполненного специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного вида работ, содержащее вывод об аварийности или непригодности объекта для дальнейшей эксплуатации; 	2.2.7. положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (в случае, если объект относится к объектам социальной инфраструктуры для детей).». 
1.3. Пункты 2.4, 2.5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.4. При отсутствии оснований для возврата заявления, Управление имущества в течение 10 календарных дней с даты поступления заявления обеспечивает получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на объект недвижимого имущества муниципальной собственности, на земельный участок, на котором такой объект расположен, а также обеспечивает подготовку выписки из Реестра собственности муниципального образования город Норильск (далее – Реестр собственности) в отношении объекта и направляет документы на рассмотрение Комиссии. 
2.5. В отношении объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, составляющих казну муниципального образования, заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также выписок из ЕГРН на объект и земельный участок, на котором такой объект расположен, выписки из Реестра собственности, оформляется Управлением имущества и направляется в Комиссию.». 
1.4. Дополнить Порядок новым пунктом 2.10 следующего содержания: 
«2.10. Решение о сносе в срок, не позднее 2 рабочих дней со дня его утверждения, направляется Управлением имущества в адрес предприятия, инициировавшего рассмотрение вопроса о сносе объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, а в случае, если Решение о сносе принято в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, либо составляющего казну муниципального образования город Норильск – в учреждение, за которым объект закреплен  на праве оперативного управления, и в муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – МКУ «УКРиС»).». 
1.5. Пункт 2.10 Порядка считать пунктом 2.11 Порядка соответственно. 
1.6. Дополнить Порядок разделом 3 следующего содержания: 
«3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ

3.1. Снос объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, в отношении которого принято Решение о сносе, осуществляется: 
- в отношении имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, или составляющем казну муниципального образования города Норильск – за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск; 
- в отношении имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, - за счет средств предприятия. 
3.2. Предприятие, за которым закреплен объект, при получении Решения о сносе, организует выполнение работ по сносу в порядке и сроки, установленные таким решением, в соответствии с требованиями статей 55.30, 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 
- обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта в качестве самостоятельного документа (за исключением случаев сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
- направляет в Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска (далее – УГиЗ) уведомление о планируемом сносе объекта не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу; 
- обеспечивает отключение объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами; 
- принимает меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривает устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляет мероприятия по утилизации строительного мусора; 
- организует снос объекта в соответствии с проектом организации работ по сносу объекта (за исключением случаев сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
- не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта направляет в УГиЗ уведомление о завершении сноса объекта.
3.3. По завершении работ по сносу объекта предприятие обеспечивает подготовку кадастровым инженером акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости муниципальной собственности (далее – Акт обследования объекта) и направляет его в Управление имущества.
3.4. Управление имущества в течение 15 рабочих дней со дня поступления Акта обследования объекта: 
- осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом, предусматривающего прекращение права хозяйственного ведения предприятия на объект, и изменения в договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения в части исключения снесенного объекта; 
- обращается в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) для государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения и исключения объекта из ЕГРН. 
В течение 7 календарных дней, со дня поступления информации об исключении сведений об объекте из ЕГРН, Управление имущества исключает из Реестра собственности сведения об объекте. 
3.5. При принятии Решения о сносе объекта в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, закрепленного на праве оперативного управления, либо составляющего казну муниципального образования город Норильск, МКУ «УКРиС»:
3.5.1. осуществляет необходимые мероприятия, предусмотренные                       пунктом 3.8 Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2015 № 337, в целях осуществления финансирования работ по подготовке проекта организации работ по сносу объекта в  рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016               № 590.
3.5.2. обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта в качестве самостоятельного документа (за исключением случаев сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
3.6. При принятии Решения о сносе объекта в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, либо составляющего казну муниципального образования город Норильск, Управление имущества обеспечивает выполнение следующих мероприятий: 
3.6.1. в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением - направляет лицу, владеющему объектом недвижимого имущества муниципальной собственности на праве оперативного управления, Решение о сносе в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения в целях обеспечения отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами;
3.6.2. в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, составляющего казну муниципального образования город Норильск - направляет организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения заявление о выдаче условий отключения объекта в срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия Решения о сносе в целях обеспечения отключения объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами; 
3.6.3. в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением - в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания конкурсных процедур по заключению контрактов на проведение работ по сносу и иных связанных с ним строительных работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом, об изъятии объекта, подлежащего сносу, из оперативного управления учреждения и о закреплении объекта на праве оперативного управления за МКУ «УКРиС», а также вносит изменения в договоры о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления в части исключения из оперативного управления соответствующего объекта у учреждения и закрепления за МКУ «УКРиС»; 
3.6.4. в отношении объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, составляющего казну муниципального образования город Норильск, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания конкурсных процедур по заключению контрактов на проведение работ по сносу и иных связанных с ним строительных работ, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом, о закреплении объекта за МКУ «УКРИС», а также вносит изменения в договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления в части закрепления объекта за МКУ «УКРиС». 
Порядок, сроки и оформление акта приема-передачи объектов определяются в соответствии с Положением о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-356. 
3.7. МКУ «УКРиС» после закрепления объекта на праве оперативного управления организует выполнение работ по сносу (за исключением случаев сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) в порядке и сроки, установленные заключенным муниципальным контрактом, в соответствии с требованиями статей 55.30, 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 
- направляет в УГиЗ уведомление о планируемом сносе объекта не позднее чем за четырнадцать рабочих дней до начала выполнения работ по сносу; 
- принимает меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривает устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляет мероприятия по утилизации строительного мусора; 
- не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта направляет в УГиЗ уведомление о завершении сноса объекта; 
3.8. По завершении работ по сносу объекта МКУ «УКРиС» обеспечивает подготовку кадастровым инженером Акта обследования и направляет его в Управление имущества. 
3.9. Управление имущества в течении 15 календарных дней со дня поступления Акта обследования: 
- осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом, предусматривающего прекращение права оперативного управления МКУ «УКРиС» на объект, и изменения в договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления в части исключения снесенного объекта; 
- обращается в Росреестр для государственной регистрации прекращения права оперативного управления и исключения объекта из ЕГРН. 
В течение 7 календарных дней, со дня поступления информации об исключении сведений об объекте из ЕГРН, Управление имущества исключает из Реестра собственности сведения об объекте.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
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