АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016                                           г. Норильск                                                  № 305

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016-2018 гг., утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597 (далее - Программа), следующие изменения:

  - Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 2 805 957,5 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 2 730 579,1 тыс. руб., 2016 год, всего: 1 019 091,8 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 943 713,4 тыс. руб., 2017 год, всего: 1 102 190,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 026 811,9 тыс. руб., 2018 год, всего: 684 675,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 609 297,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

  - В строке «Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)» паспорта Программы:

1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2018 году на 236 мест.».

1.2.2. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1».».

  - В разделе 4 «Механизм реализации МП» Программы:

    - В Основном мероприятии 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»:

1.3.1.1. В мероприятии 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»:

1.3.1.1.1. В абзаце двенадцатом числа «2015 – 2017» заменить числами «2016 – 2018».

1.3.1.1.2. В абзаце четырнадцатом число «2015» заменить числом «2016», число «2017» заменить числом «2018».

1.3.1.1.3. В абзаце двадцать пятом число «2015» заменить числом «2016».

1.3.1.1.4. В абзаце двадцать шестом числа «2016 – 2017» заменить числами «2017 – 2018».

1.3.1.1.5. В абзаце тридцать шестом числа «2016 – 2018» заменить числами «2017 – 2019».

1.3.1.1.6. В абзаце пятидесятом число «2016» заменить числом «2017».

1.3.1.2. Абзац второй мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт» изложить в следующей редакции:

«В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 45 объектов образовательных учреждений, в том числе 27 объектов дошкольного образования.».

1.3.1.3. Абзац первый мероприятия 1.3 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2016 году будут охвачены 43 объекта образовательных учреждений, в том числе 15 объектов дошкольного образования.».

1.3.1.4. В мероприятии 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»:

1.3.1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы планируется выполнить за 2 года. В 2016 году планируется начать строительно-монтажные работы на объекте МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1 и разработать проектно-сметную документацию на замену системы вентиляции по МБОУ «СШ № 23».».

1.3.1.4.2. В абзаце пятом слова «указанных объектах» заменить словами «МБОУ «Гимназия №1», корпус 1, приступить к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23»».

1.3.1.5. Абзац седьмой мероприятия 1.6 «Асфальтировка территории (с частным восстановлением ограждения) объектов» изложить в следующей редакции:

«1. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2018 году на 236 мест.».

    - В Основном мероприятии 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»:

1.3.2.1. Абзац второй мероприятия 2.1 «Капитальный ремонт» изложить в следующей редакции:

«В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 10 объектов учреждений культуры, в 2017 году - 15 объектов, в 2018 году - 5 объектов.».

1.3.2.2. Абзац первый мероприятия 2.2 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 11 объектов учреждений культуры, в 2017 году - 5 объектов, в 2018 году - 4 объекта.».

    - В Основном мероприятии 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»:

1.3.3.1. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Мероприятие 3.3. «Строительство и реконструкция объектов».».

1.3.3.2. Абзац второй мероприятия 3.1 «Капитальный ремонт» изложить в следующей редакции:

«В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 8 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году - 10 объектов, в 2018 году - 6 объектов.».

1.3.3.3. Мероприятие 3.2 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 3.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 14 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году - 18 объектов, в 2018 году - 8 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.».

1.3.3.4. Дополнить мероприятием 3.3 «Строительство и реконструкция объектов» следующего содержания:

«Мероприятие 3.3. «Строительство и реконструкция объектов»

«Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1».

В результате реконструкции планируется ввести в эксплуатацию 2-х этажное здание, общей площадью 520 м2, на существующем ростверке из облегченных комплексных панелей.  В здании будут размещаться помещения (раздевалки) для учащихся МБУ ДО «ДЮСШ № 3» и МБУ ДО «ДЮСШ № 6». На втором этаже здания будут размещены кабинеты тренеров и судей. В 2016 году планируется обследовать строительные конструкции фундамента, выполнить проектно-изыскательские работы.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевых показателей:

1. Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.

2. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1».».

    - В Основном мероприятии 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»:

1.3.4.1. Мероприятие 4.2 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

# «Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 3 объекта социального обслуживания:

- Помещения Управления социальной политики, расположенные по адресу: пр. Ленинский, д. 26: планируется выполнить ремонт санитарного узла.

- МБУ «КЦСОН»: запланирован косметический ремонт в помещениях приюта для детей и подростков (комнаты, санитарные узлы, медицинский кабинет, раздаточные, коридоры), ремонт игровой площадки с обустройством газона.

- МБУ РЦ «Виктория»: запланирован ремонт подполья, ремонт входной группы.

В 2017 - 2018 годах на объекте МБУ «КЦСОН» планируется провести ремонт помещений 1, 2, 4, 5 этажей, ремонт лестничных маршей с 1 по 5 этаж.».

1.3.4.2. Дополнить мероприятием 4.3 «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания» следующего содержания:

«Мероприятие 4.3. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания»

Для обеспечения требований пожарной безопасности на объекте МБУ «КЦСОН» в 2016 году запланированы работы по замене 2-х лифтов: больничного и пассажирского.

Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по Программе составит 100%.».

    - В мероприятии 6.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.3.5.1. В абзаце шестнадцатом слово «проект» заменить словами «проектную документацию».

1.3.5.2. В абзаце семнадцатом слова «проектных работ» заменить словами «работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработку проектной документации».

1.3.5.3. Абзац семнадцатый дополнить предложением следующего содержания:

«С целью уменьшения нагрузки на бюджет проектная документация предусматривает реконструкцию в 3 этапа (3 отдельных пусковых комплекса).».

1.3.5.4. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«С 2017 года планируется разработка рабочей документации на 1-й пусковой комплекс и начало реконструкции 1-го этапа. Сроки реализации проекта следующих пусковых комплексов будут определены на основании разработанной проектной документации с предварительной разработкой рабочей документации на каждый этап в отдельности.».

  - В разделе 6 «Индикаторы результативности МП» Программы:

    - Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- ввести в эксплуатацию дошкольные общеобразовательные учреждения в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2018 году на 236 мест.».

    - Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«- разработать проектную документацию по объекту: «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль».».

  - Приложения 1 - 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему Постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации города Норильска   	                             Е.Ю. Поздняков