Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»    на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации города Норильска                                                   от  04.12.2015 №593

1. Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016-2018 годы (далее - подпрограмма)

| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный исполнитель подпрограммы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Приведение дорожно-знаковой информации на улицах и автодорогах муниципального образования город Норильск в соответствие требованиям государственных стандартов, создание комфортных условий для передвижения пешеходов, а также обеспечение сохранности автодорог |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения; Обеспечение безопасных и комфортных условий для движения пешеходов; Обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы составит: 242 304 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 242 304 тыс. руб. в том числе по годам: 2016 год – 98 504 тыс. руб. средства дорожного фонда - 98 504 тыс. руб. 2017 год – 73 400 тыс. руб. средства дорожного фонда - 73 400 тыс. руб. 2018 год – 70 400 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 70 400 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы) | Доля пешеходных переходов, не обустроенных дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью – 25% (34 шт.); Количество улиц и автодорог, обустроенных пешеходными переходами - 100% (4 шт.); Отсутствие дорожных знаков не соответствующих ГОСТу; Уровень выполнения работ по установке дорожных знаков, вводящих ограничение для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом на въезд в город и мосты – 100% (34 шт.). |

2. Текущее состояние

Дорожное хозяйство муниципального образования город Норильск представлено автомобильными дорогами общего пользования местного значения, улично-дорожной сетью, искусственными дорожными сооружениями, наружным освещением. Обустроена праздничная иллюминация и световые композиции.

Площадь автомобильных дорог составляет - 1047,9 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Центральный составляет - 781,8 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Талнах составляет - 273,4 тыс.м2.

Площадь улично-дорожной сети района Кайеркан составляет - 110,9 тыс.м2.

На автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск, улично-дорожной сети расположены светофоры, мосты, водопропускные трубы, пешеходные тротуары, опоры освещения, автобусные остановки, дорожные знаки, бордюрные ограждения, разворотные стелы; нанесена дорожная разметка.

Пешеходные переходы не обустроены согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 120-ст), а именно отсутствуют дублирующие дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью.

В настоящее время актуальными остаются следующие проблемы:

- отсутствие дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на 34,7% пешеходных переходах;

- отсутствие дорожных знаков, вводящих ограничение на въезд большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом в город и на мосты;

- отсутствие в полном объеме наружного освещения по автодороге Норильск – Талнах – 21 км;

- большое количество дорожных знаков не соответствует ГОСТу.

Помимо общих рисков, связанных с природно-климатическими и финансово-экономическими факторами, реализация подпрограммы сопряжена с такими специфическими рисками, как несвоевременность проведения конкурсов и заключения контрактов на выполнение дорожных работ, повышение стоимости энергоресурсов, технический брак запчастей и готовой продукции, необходимых для качественного функционирования наружного освещения.

С учетом реализации заявленных подпрограммой мероприятий прогноз развития дорожного хозяйства муниципального образования город Норильск предполагает бесперебойную работу наружного освещения, повышение безопасности дорожного движения, что, в целом, должно повлиять на состояние уровня и качества жизни населения муниципального образования город Норильск.

3. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Приведение дорожно-знаковой информации на улицах и автодорогах муниципального образования город Норильск в соответствие требованиям государственных стандартов, создание комфортных условий для передвижения пешеходов, а также обеспечение сохранности автодорог.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Обеспечение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск;

- Обеспечение безопасных и комфортных условий для движения пешеходов.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств дорожного фонда.

Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска». Организация реализации, координация и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

МКУ «Управление по содержанию и ремонту автомобильных дорог города Норильска» для реализации мероприятий подпрограммы заключает муниципальные контракты и осуществляет контроль, за их исполнением.

Реализация всех мероприятий осуществляется путем проведения конкурсов и заключения контрактов со сторонними организациями на выполнение соответствующих услуг и работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование всех мероприятий осуществляется в рамках средств, выделяемых из муниципального дорожного фонда.

Реализация мероприятия 2.1. «Обустройство пешеходных переходов консолями для дублирующих дорожных знаков над проезжей частью (приведение к ГОСТ Р 52289-2004)», заключается в установке консолей (опор) для крепления дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Мероприятие 2.2. «Обустройство новых пешеходных переходов» заключается в устройстве дополнительных пешеходных переходов на улицах и автодорогах муниципального образования:

- обустройство пешеходными переходами перекрестка улиц Комсомольская -Советская, ул. Энергетическая;

- обустройство пешеходными переходами перекрестка улиц Кирова – Московская;

- обустройство пешеходным переходом автодороги Норильск - Алыкель км 4.

Реализация мероприятия 2.3. «Установка дорожных знаков, вводящих ограничение на въезд в город и мосты для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом», заключается в установке соответствующих дорожных знаков на въездах в город и на мосты.

Реализация мероприятия 2.4. «Замена дорожных знаков несоответствующих ГОСТ», заключается в демонтаже деформированных, подверженных коррозии, нечитаемых дорожных знаков и установке на их место новых.

### Реализация мероприятия 2.5. «Восстановление наружного освещения на автомобильных дорогах, улично-дорожной сети» заключается в установке опор наружного освещения, на участках, где оно отсутствует в полном объеме:

- восстановление наружного освещения автомобильной дороги Норильск-Талнах;

- восстановление линий наружного электроосвещения.

Перечень нормативно - правовых актов, применяемых при реализации всех мероприятий подпрограммы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 121-ст);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в Приложении № 6 к муниципальной программе с разбивкой по годам.

6. Индикаторы результативности подпрограммы

### Индикаторами результативности муниципальной подпрограммы являются:

- Доля пешеходных переходов, не обустроенных дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью;

- Количество улиц и автодорог, обустроенных пешеходными переходами;

- Доля дорожных знаков, не соответствующих ГОСТу;

- Уровень выполнения работ по установке дорожных знаков, вводящих ограничение для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом на въезд в город и мосты.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы по годам реализации отражены в Приложении № 7 к муниципальной программе.