# Приложение

# к постановлению Администрации города Норильска

от 12.12.2025 № 519

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление по реновации Администрации города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – МКУ «УКРиС»)). |
| Участники МП | МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», Управление по реновации Администрации города Норильска, МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска». |
| Цель МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2028 годов за счет всех источников финансирования составит 11 011 338,1 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 325 196,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 10 686 141,9 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2024 годов всего 7 950 537,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 325 196,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 7 625 341,4 тыс. руб., 2025 год, всего: 882 230,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 882 230,9 тыс. руб. 2026 год, всего: 726 185,7 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 726 185,7 тыс. руб. 2027 год, всего: 726 192,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 726 192,0 тыс. руб. 2028 год, всего: 726 191,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета – 726 191,9 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при корректировке бюджета на текущий финансовый год и утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, асфальтирование прилегающей территории в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП – 100,0% к 2028 году. 2. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП – 100,0 % к 2027 году. 3. Доля выполненных проектных работ (стадия П; стадия Р) на объектах муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции), от запланированных на год – 100,0% к концу 2026 года. 4. Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции), от запланированных на год (за исключением зданий дошкольных образовательных учреждений) – 100,0% к 2027 году. 5. Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора – 100,0% к 2028 году. 6. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества – 100,0% к 2028 году. 7. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества – 100,0% к 2028 году. 8. Уровень выполнения мероприятий по размещению закупок от заявленного количества – 100,0% к 2028 году. 9. Эффективность строительного контроля, определяемая исходя из финансовых ресурсов, выделенных МКУ «УКРиС» на его осуществление и проведенных проверочных мероприятий – не более 34,6% ежегодно. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

Повышенные требования предъявляются к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения ремонтно-восстановительных работ либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также осуществляется в рамках МП при наличии источников финансирования.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии, выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные объекты и сооружения получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью МП является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения ремонтно-восстановительных работ.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач МП:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления основных мероприятий:

- основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

- основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

- основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

- основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

- основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

Решение данных задач будет обеспечено посредством осуществления основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций застройщика, технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности».

Деление МП на подпрограммы не предусмотрено.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

МП разработана в соответствии с основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Строительный контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»

В рамках основного мероприятия 1 предусмотрена реализация 4-х мероприятий:

- мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

- мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов»

В рамках данного мероприятия включены следующие объекты:

1. Здание МБУ ДО «СДЮТиЭ» СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18. В 2023 году выполнены работы по проведению научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) и государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.

Это комплекс зданий подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер», техническое состояние которых в настоящее время является неудовлетворительным, а также аварийным. В связи с этим необходимо произвести обследовательские работы и реконструкцию существующих зданий, демонтаж старых существующих зданий с последующим строительством новых. Период проведения реконструкции будет определен при наличии источников финансирования.

2. Здание МБОУ «СШ № 30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12. В 2025 - 2026 годах планируется разработка проектной продукции для обеспечения доступа МГН и государственная экспертиза.

Распределение расходов по объектам, подлежащих строительству (реконструкции) на период 2025 - 2028 годов приведены в приложении № 2 «Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции)» к МП.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»

Повышенные требования предъявляются к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

Данное мероприятие направлено на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

Распределение расходов по замене систем вентиляции объектов муниципальной собственности на период 2025 - 2028 годов приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Мероприятие 1.5 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего Севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтированию территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Работы по асфальтированию территории отрасли «Образование» выполнены в 2023 году на 8 объектах, в 2024 году на 10 объектах, в 2025 году запланированы работы на 3 объектах.

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов на период 2025 - 2028 годов приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на период 2025 - 2028 годов по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»

В рамках основного мероприятия 2 предусмотрена реализация 3-х мероприятий:

- мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 2.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция объектов»

В рамках МП планируется выполнить:

1. Реконструкцию нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания бывшей школы № 10, не используемого по прямому назначению, для размещения творческих коллективов и клубных формирований МБУК «ГЦК».

В связи с тем, что существующие площади помещений для занятий танцами (2 зала по 60 кв. м. каждый) не могут удовлетворить потребности коллективов, детям приходится проводить занятия в помещениях, не приспособленных для такого рода деятельности или арендовать помещения за счет добровольных взносов родителей в частных залах. Разбросанность мест проведения занятий сказывается на уровне подготовки, а также приводит к оттоку учащихся из коллективов, что в результате может привести к потере части творческих формирований.

Реконструкция объекта позволит решить проблему предоставления необходимых площадей и, тем самым, обеспечить творческие коллективы помещениями и необходимым оборудованием, ликвидировать отток участников клубных формирований, развить новые направления и форматы клубных формирований, повысить доступность культурных услуг. В результате реализации реконструкции здания участники клубных формирований получат возможность для занятия культурно-досуговой деятельностью.

Площадь здания составляет 3 764,7 кв. м. В настоящий момент инженерная и транспортная инфраструктура развита в достаточном объеме.

В настоящий момент спрос на реализацию своего творческого потенциала у жителей города Норильска достаточно высок, как у детей, так и у взрослого населения.

Возраст участников творческих коллективов от 4 лет.

В 2019 году выполнен комплекс работ:

- обследование несущих конструкций здания;

- инженерно-геологические изыскания;

- разработка проектной документации;

- разработка рабочей документации.

В октябре 2019 года в результате проведения государственной экспертизы КГАУ «ККГЭ», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В 2020 году произведена оплата за разработку проектной документации.

В соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе в 2021 году выполнялись мероприятия по разработке раздела ОВОЗ и обновление материалов инженерных изысканий.

С 2022 по 2027 год запланирована реконструкция объекта.

2. Реконструкцию нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16. Проведены обследовательские и изыскательские работы. Реконструкция здания необходима для открытия в нём нового культурно-просветительского центра в районе Кайеркан.

Мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2025 году выполнены работы по ремонту ограждения территории объекта культуры - МБУК «КДЦ «Юбилейный», в районе Кайеркан.

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в период 2025 - 2028 годов приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 2.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на период 2025 – 2028 годов по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»

В рамках основного мероприятия 3 предусмотрена реализация 3-х мероприятий:

− мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;

- мероприятие 3.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

Мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция объектов»

В 2024-2025 гг. планируется выполнение обследовательских и изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекте: Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А.

Мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2025 году запланированы работы на 2 объектах.

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в период 2025 - 2028 годов приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 3.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на период 2025 – 2028 годов по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках основного мероприятия 5 предусмотрена реализация мероприятия 5.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2024 годов построены 84 колумбарные стенки, по 96 ниш в каждой. В 2025 году запланировано строительство 2 колумбарных стенок.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

В рамках основного мероприятия 6 предусмотрена реализация 3-х мероприятий:

- мероприятие 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»;

- мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»;

- мероприятие 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества».

#### 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»

#### 1. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3.

Основная концепция проекта – создание единого офисного центра для размещения структурных подразделений Администрации города Норильска.

2. Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21. Проведены обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания с прохождением государственной экспертизы.

3. Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7. В 2022-2023 гг. выполнены работы на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на выполнение подрядных работ (инженерных изысканий, обследовательских и проектных работ) по объекту. В 2023 году проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации с обеспечением получения положительного заключения. В 2024 году проведена государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости.

4. Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта. В 2023 году проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий.

5. Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87. В 2021-2022 годах выполнены инженерные изыскания, обмерные, обследовательские и проектные работы с обеспечением получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости.

6. Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А. В 2023 году выполнены обследовательские и обмерные работы строительных конструкций здания.

7. Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 9. В период 2025-2026 годов предусмотрена разработка проектной продукции на снос здания с проведением государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости.

Мероприятие 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов»

Мероприятие включает в себя организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, содержание и техническое обслуживание помещений, непредвиденные работы при выполнении ремонтов возникающие при выявлении скрытых дефектов конструкций, которые не были видны при разработке проекта, необходимости демонтажа или усиления выявленных участков, изменении технических условий от ресурсоснабжающих организаций, указании контролирующих органов по пожарной, санитарной или эксплуатационной безопасности.

Мероприятие 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»

Мероприятиями по ремонтно-восстановительным работам будут охвачены все административные объекты муниципальной собственности.

Распределение расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества на период 2025 – 2028 годов по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

Органом Госпожнадзора ежегодно выдаются предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятий ежегодно проводится инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности.

Основное мероприятие 7 осуществляется посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1 «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования».

- мероприятие 7.2 «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности».

Распределение расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности в период 2025 – 2028 годов приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым мероприятиям»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам и значимым мероприятиям (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): Новый год, День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День выпускников, День молодежи, День Петра и Февронии Муромских, День металлурга, День города, День государственного флага Российской Федерации, День шахтёра, День знаний (1 сентября), Всемирный День здоровья, Фестиваль северной ягоды.

Также планируются мероприятия по празднованию Нового года (устройство, обслуживание и демонтаж снежных городков), оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943), 4 ноября - День народного единства, 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины великой Октябрьской революции 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День неизвестного солдата, 9 декабря - День Героев Отечества.

Для оборудования мест Крещенских купаний на озере лыжной базы «Оль-Гуль» планируется изготовление, монтаж и демонтаж конструкций.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций застройщика, технического заказчика, при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, ремонтно-восстановительными работами объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций застройщика, технического заказчика при осуществлении строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий за период 2025 - 2028 годов указаны в приложении №1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Значения целевых индикаторов результативности МП по годам с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, приведены в приложении № 7 к настоящей МП.