АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016                                          г. Норильск                                                  №  290

Об организации комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования город Норильск в летний период 2016 года

В целях координации проведения предприятиями, организациями всех организационно-правовых форм и жителями муниципального образования город Норильск работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск в летний период 2016 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Организовать и выполнить комплекс работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск (далее по тексту – работы по благоустройству) согласно планам закрепления территорий (приложения 1 – 3 к настоящему постановлению) в два этапа:

1 этап: с 20 мая по 20 июня 2016 года:

благоустройство и санитарная очистка территории общего пользования муниципального образования город Норильск, в том числе:

- благоустройство территории, прилегающей к подведомственным территориям объектов благоустройства (покраска, очистка фасадов от самовольно размещенных объявлений, ремонт входных групп, помывка витрин и т.д.);

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) на городских улицах, во дворах жилых домов и объектах социально-культурного назначения.

2 этап: с 19 августа по 03 сентября 2016 года:

благоустройство и санитарная очистка территории общего пользования муниципального образования город Норильск.

2. Провести 4 июня 2016 года и 03 сентября 2016 года общегородские субботники на территории муниципального образования город Норильск.

3. Утвердить критерии оценки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск и критерии оценки выполнения работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск (приложения 4, 5 к настоящему постановлению).

4. Организацию и контроль за проведением работ по благоустройству осуществляет Комиссия по руководству и контролю за проведением работ по благоустройству, созданная совместным решением Администрации города Норильска и руководства Заполярного Филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее по тексту - Комиссия).

5. Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска, Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управлению потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска, МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска», Талнахскому территориальному управлению Администрации города Норильска, Кайерканскому территориальному управлению Администрации города Норильска, Снежногорскому территориальному управлению Администрации города Норильска:

- в срок до 04 июня 2016 года и 03 сентября 2016 года организовать совместно с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - предприятия) выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, согласно планам закрепления территории.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска совместно с руководителями управляющих компаний: ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС», ООО «Жилищный трест», МУП УК «Город», ООО «Нордсервис», ООО «Талнахбыт», ООО «СеверныйБыт»:

6.1. В срок до 20 мая 2016 года известить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования город Норильск о планируемых мероприятиях по выполнению работ по благоустройству.

6.2. В срок до 4 июня 2016 года и до 03 сентября 2016 года организовать и обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск.

6.3. В период с 03 сентября 2016 года по 10 сентября 2016 года по результатам оценки работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск, проведенной Комиссией, подготовить списки и ходатайства для награждения отличившихся граждан, принявших участие в выполнении работ по благоустройству, Почетными грамотами Главы города Норильска.

7. Поручить МБУ «Автохозяйство» и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», ООО «Норильскпромтранспорт» осуществлять организацию выполнения работ по благоустройству территории общего пользования (улиц, площадей, проездов) муниципального образования город Норильск согласно планам закрепления территории.

8. Рекомендовать руководителям предприятий выполнить работы по благоустройству согласно планам закрепления территории:

8.1. В срок до 29 мая 2016 года выполнить работы по благоустройству закрепленных территорий, установке малых архитектурных форм, обновлению элементов наружной рекламы.

8.2. В срок до 4 июня 2016 года провести работы по санитарной очистке закрепленных территорий, а также поддерживать на них чистоту и порядок.

8.3. В срок до 29 мая 2016 года установить возле входных групп магазинов, встроенно-пристроенных помещений урны, вазоны или кашпо с цветами.

8.4. При выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск использовать собственные машины, механизмы и инструменты. При отсутствии собственной техники - подавать заявки не позднее, чем за два дня до использования техники, с указанием количества требуемой техники, мест, видов работ с гарантией оплаты, в адрес следующих организаций:

- для предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории районов Талнах и Кайеркан:

ООО «ИЛАН-Норильск» - тел.47-26-75, 47-26-92;

- для предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Центрального района:

МБУ «Автохозяйство» - тел. 35-08-22, ООО «ИЛАН-Норильск» - тел.47-26-75, 47-26-92.

8.5. После выполнения всех установленных настоящим постановлением мероприятий предоставить в оперативный штаб Комиссии (ул. Севастопольская, 7, каб. 113, тел. 43-70-50, факс 43-70-51) информацию о готовности закрепленных территорий к приемке Комиссией.

9. Руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», МБУ «Автохозяйство» формировать заявки на предоставление техники и механизмов и передавать их в отдел оперативного контроля Управления городского хозяйства Администрации города Норильска для формирования сводной заявки.

10. Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска для обеспечения выполнения работ по благоустройству:

10.1. В соответствии с представленными предприятиями заявками утвердить у председателя оперативного штаба Комиссии сводную заявку на предоставление техники и механизмов и направить руководителям МБУ «Автохозяйство» тел. 35-08-22, ООО «ИЛАН-Норильск» тел.47-26-75, 47-26-92, ООО «Норильскпромтранспорт» тел. 26-38-38.

10.2. Организовать работу сотрудников предприятий, техники и механизмов, с указанием места работы и количества единиц техники.

10.3.	 Обеспечить предоставление информации, указанной в пункте 10.2 настоящего постановления, в Комиссию.

11. Поручить МБУ «Автохозяйство» и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск», ООО «Норильскпромтранспорт» во время выполнения работ по благоустройству выделять предприятиям транспорт, согласно утвержденной председателем оперативного штаба Комиссии сводной заявки:

- в периоды с 20 мая по 04 июня 2016 года и с 19 августа по 03 сентября 2016 года - за счет средств предприятий;

- в день проведения общегородских субботников (04 июня 2016 года и 03 сентября 2016 года) - безвозмездно.

12. Рекомендовать отделу МВД России по городу Норильску обеспечить охрану общественного порядка и безопасную организацию дорожного движения во время работы техники и механизмов при выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск.

13. Заместителю Руководителя Администрации города Норильска по поселку Снежногорск - Начальнику Снежногорского территориального управления подготовить и утвердить план закрепления территории поселка Снежногорск за предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории поселка Снежногорск, организовать проведение работ по благоустройству согласно данному плану.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству.

16. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

Руководитель Администрации города Норильска                             Е.Ю. Поздняков