АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 интервал

19.12.2012	    г.Норильск	                   № 6702

- Об утверждении Плана мероприятий по переводу муниципальных услуг (отдельных административных процедур) на предоставление в электронном виде структурными подразделениями, самостоятельными отделами Администрации города Норильска и муниципальными учреждениями В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг»,

- Утвердить План мероприятий по переводу муниципальных услуг (отдельных административных процедур) на предоставление в электронном виде структурными подразделениями, самостоятельными отделами Администрации города Норильска и муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск (прилагается).

- Руководителям структурных подразделений, самостоятельных отделов Администрации города Норильска, предоставляющих муниципальные услуги, обеспечить выполнение мероприятий по переводу муниципальных услуг (отдельных административных процедур) на предоставление в электронном виде в сроки, установленные Планом, утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения.

- Отделу кадров и муниципальной службы Аппарата Администрации города Норильска (Севастьянова В.Е.) не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения ознакомить под роспись    руководителей структурных подразделений, самостоятельных отделов Администрации города Норильска с настоящим распоряжением.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации города Норильска			                     А.Б.Ружников

- Утвержден

- распоряжением Администрации 								города Норильска

- от 19.12.2012 № 6702

План

мероприятий по переводу муниципальных услуг (отдельных административных процедур) на предоставление в электронном виде структурными подразделениями, самостоятельными отделами Администрации города Норильска и муниципальными учреждениями муниципального образования город Норильск

| № п.п. | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка предложений по перечню муниципальных услуг (отдельным административным процедурам), которые подлежат оказанию в электронном виде | до 24.12.2012 | Структурные подразделения, самостоятельные отделы Администрации города Норильска – исполнителями муниципальных услуг) (далее – Исполнители муниципальных услуг), Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 2 | Подготовка предложений по внесению изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части оказания муниципальных услуг (отдельных административных процедур) в электронном виде | до 27.12.2012 | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 3 | Утверждение перечня муниципальных услуг (в том числе, отдельных административных процедур), которые подлежат оказанию в электронном виде | до 17.01.2013 | Рабочая группа по разработке и реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Норильск на период до 2012 года, реализации Федеральных законов от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №210-ФЗ |
| 4 | Разработка проектов постановлений Администрации города Норильска о внесении изменений в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части предоставления муниципальных услуг (отдельных административных процедур) в электронном виде (в соответствии с утвержденным перечнем, указанным в пункте 3 настоящего Плана) | до 01.02.2013 | Исполнители муниципальных услуг |
| 5 | Проведение организационных мероприятий |  |  |
| 5.1 | Назначение лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг (отдельных административных процедур) в электронном виде | до 21.01.2013 | Руководители Исполнителей муниципальных услуг |
| 5.2 | Расчет необходимых средств для реализации программно-технических мероприятий | до 25.12.2012 | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.3 | Выделение необходимых средств для реализации программно-технических мероприятий в пределах утвержденной сметы расходов Администрации города Норильска на 2013 год | январь 2013 | Перетятко И.В. Тимофеев Н.А. |
| 5.4 | Разработка электронных форм-заявлений для предоставления муниципальных услуг в электронном виде для их размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск | 31.01.2012-10.02.2013 | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.5 | Настройка электронных форм-заявлений предоставления муниципальных услуг, настройка почтового сервера | 31.01.2012-10.02.2013 | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.6 | Приобретение дополнительных лицензий для системы электронного документооборота «Дело» (размещение муниципального заказа, заключение и исполнение муниципального контракта) | до 31.01.2013 | Тимофеев Н.А., Управление муниципального заказа Администрации города Норильска, Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.7 | Настройка системы электронного документооборота «Дело» для автоматизированной регистрации заявлений для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 31.01.2013-05.02.2013 | Управление обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.8 | Установка системы электронного документооборота «Дело» лицам, ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, Исполнителей муниципальных услуг | 05.02.2013-08.02.2013 | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска |
| 5.9 | Проведение обучения работе в системе электронного документооборота «Дело» лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, Исполнителей муниципальных услуг | 08.02.2013-11.02.2013 | Управление обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде (отдельных административных процедур) | с 01.04.2013 | Исполнители муниципальных услуг |